# TZ AI Hub v1.4

2026-07-08

Table of Contents

# Техническое задание на создание автоматизированной системы

ПО на базе искусственного интеллекта для банковских процессов

Версия: v1.4 · Дата: 2026-07-08 · Проект: ПО на базе ИИ · Договор: № 14-03/2026 · Заказчик: ОАО «АСБ Беларусбанк» · Исполнитель: ООО «ГС Ритейл»

Статус документа: Итерация v1.4 — закрытие замечаний ВКС 02.07 и 06.07.2026 — согласованная редакция; фокус: описание реализации (вход → механизм реализации → выход → приёмка), листовая трассировка ТТ, макеты canvas.

Назначение: единое согласуемое проектное ТЗ (этап 1 календарного плана, Прил.2) на контур AI Hub (оболочка) и договорные модули [Прил.1 §2.2]: модуль LLM, модуль Контакт-центра, модуль ИИ-ассистент, модуль распознавания документов — и интеграции с системами банка.

Модель поставки: функциональность модулей [Прил.1 §2.2] и интеграций поставляется единовременно в рамках этапов 2–9 календарного плана [Прил.2]; деление на MVP, «первую волну» или последующие функциональные фазы не применяется.

Нормативная база: содержание — по Приложению 1 к договору (приоритет); структура дополнена ГОСТ 34.602-2020 — см. I.1.1.

Предшественник: tz-ai-hub-contour.md v1.1 — источник для переноса содержания.

Справочные документы (не дублировать в v1.4):

- ТЗ AI Hub (contour) v1.1 → Parts I–V, VII

- ТЗ платформы онлайн-чат → Part II.5

- ТЗ интеграции СУЗ ↔ RAG → Part VI.1

- ТЗ интеграции Oktell ↔ суфлёр → Part VI.2

- ТЗ ИИ-ассистент (Belarusbank) → Part III (API)

## Содержание

### Часть 0. Реквизиты документа

- 0.1 Идентификация

- 0.2 Основание разработки

- 0.3 Стороны и контакты

### Часть I. Общие положения

Часть I задаёт единые правила, терминологию и архитектурный контекст для всего контура AI Hub и договорных модулей §2.2 Прил.1. Здесь фиксируются приоритет источников, матрица ролей §2.4, оболочка Hub, состав системы, требования ИБ и трассировка к календарному плану. Разделы I.1–I.10 используются как справочник при чтении Parts II–VII и приложений.

- I.1 Правила и обозначения, принятые в документе

- I.1.1 Соответствие ГОСТ 34.602-2020

- I.2 Контекст и цели

- I.3 Глоссарий

- I.4 Матрица ролей и доступа

- I.4.1 Роли Прил.1 (§2.4)

- I.4.2 Дополнительные роли проекта

- I.5 Оболочка AI Hub

- I.6 Администрирование и настройки (сводка)

- I.7 Состав системы

- I.8 Сводная таблица макетов UI

- I.9 Информационная безопасность

- I.10 Active Directory / LDAPS

### Часть II. Модуль Контакт-центра (§2.2.2, §4)

Модуль Контакт-центра является центральным элементом автоматизации работы операторов банка. Он объединяет голосовой канал (телефония Oktell), текстовые каналы (онлайн-чат, мессенджеры) и интеллектуальные подсказки на базе LLM (суфлёр). Все подсказки формируются исключительно на основе СУЗ (через RAG-индекс) и предоставляются оператору в реальном времени для повышения качества обслуживания клиентов. Управление модулем осуществляется ролями согласно I.4.1: администратор Контакт-центра, операторы, аналитики.

[Прил.1 §2.2.2]: модуль Контакт-центра включает модуль понимания запросов, интерфейсы для работы суфлёра (телефония и онлайн-чат), модуль онлайн-чат и функциональность мониторинга и отчётности (§4.7, модуль «Отчетность»).

- II.0 Сроки и поручения по интеграциям (КЦ)

- II.1 Общие положения (§4.1)

- II.2 Модуль понимания запросов (§2.2.2.1, §4.2)

- II.3 Интерфейс для работы суфлёра — канал телефония (§2.2.2.2, §4.3.1)

- II.4 Интерфейс для работы суфлёра — онлайн-чат (§2.2.2.3, §4.3.2)

- II.5 Модуль онлайн-чат (§2.2.2.4, §4.4)

- II.6 Модуль «Отчетность» (§4.7)

- II.7 Приёмка модуля Контакт-центра (SUF-T, CHAT-T)

- II.7.4 Нагрузочное тестирование КЦ

### Часть III. Модуль ИИ-ассистент (§2.2.3, §5)

Модуль ИИ-ассистент предоставляет сотрудникам банка (back-office) интеллектуальный чат с LLM во вкладке «Ассистент» оболочки AI Hub. Он поддерживает работу с внутренними и внешними источниками, генерацию документов, саммаризацию, RPA и SQL/код по политике ИБ. Модуль не предназначен для операторов Контакт-центра в штатной сессии; управление — ролями §2.4 п.8–10 и администратором базы знаний LLM (п.2).

- III.0 Сроки и поручения (модуль ИИ-ассистент)

- III.1 Назначение и границы

- III.2 Роли

- III.3 Интерфейсы и макеты

- III.4 Пользовательские сценарии

- III.5 Функциональные требования

- III.6 Настройки модуля

- III.7 Интеграции и API

- III.8 Приёмка (ASS-T)

- III.9 Модуль понимания запросов модуля ИИ-ассистент (§5.2)

- III.10 Промпты и отчётность ассистента

- III.11 Конфигурация LLM (ассистент)

### Часть IV. Модуль распознавания документов (§2.2.4, §6)

Модуль распознавания документов автоматизирует OCR/IDP для банковских документов (паспорта, договоры, выписки и др.) во вкладке «Документы» AI Hub. Pipeline: загрузка → классификация → извлечение полей → HITL → экспорт в системы банка. Развёртывание on-prem в изолированной сети; роли — §2.4 п.11–13.

- IV.0 Сроки и поручения (модуль OCR)

- IV.1 Назначение и границы

- IV.2 Роли

- IV.3 Интерфейсы и макеты

- IV.4 Пользовательские сценарии

- IV.5 Функциональные требования

- IV.6 Настройки модуля

- IV.7 Интеграции

- IV.8 Приёмка (DOC-T)

- IV.9 Информационная безопасность модуля

### Часть V. Модуль LLM (§2.2.1, §3)

Модуль LLM — общий генеративный слой §2.2.1, используемый модулями Контакт-центра (sufler_cc), ИИ-ассистента (assistant_bank) и OCR. Part V фиксирует договорные рамки §3: контекст, RAG, параметры inference, KPI (≤500 символов, 1–2 с, галлюцинации ≤3%). Детальные платформенные контракты — этап 2; конфигурации по модулям — II.3.5.2, III.11.

- V.1 Общие требования (§3)

- V.2 Конфигурация моделей и RAG (§3.3–3.5)

### Часть VI. Интеграции

Part VI описывает внешние контуры обмена AI Hub с системами банка: СУЗ ↔ RAG (модель B), Oktell ↔ суфлёр (модель T), SIEM KUMA. Приёмка интеграций (INT-T) отделена от SUF-T/CHAT-T. Аутентификация — I.10. Детальные JSON-schema — в дочерних tz-bitrix-rag-sufler.md и tz-oktell-sufler-telephony.md.

- VI.0 Общие положения

- VI.1 СУЗ ↔ RAG

- VI.2 Oktell ↔ суфлёр (телефония)

- VI.3 SIEM / аудит (Kaspersky KUMA)

### Часть VII. Закрытие

Part VII завершает ТЗ v1.4: состав работ по календарному плану [Прил.2], контроль и приёмка этапов, подготовка объекта к вводу, документирование и реестр открытых вопросов для согласования с Заказчиком.

- VII.1 Состав и содержание работ

- VII.2 Контроль и приёмка

- VII.3 Подготовка объекта к вводу

- VII.4 Требования к документированию

- VII.5 Вопросы для согласования

### Приложения

- Приложение A. Лист согласования

- Приложение B. Реестр диалоговых сценариев КЦ (Прил.2)

- Приложение C. Источники разработки

- I.7.1 Архитектура информационного обмена

# Часть 0. Реквизиты документа

## 0.1. Идентификация

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Наименование АС | ПО на базе ИИ для банковских процессов |
| Версия ТЗ | v1.4 (черновик) |
| Дата | 2026-06-26 |
| Статус | Процесс согласования |
| Общий срок проекта | Не более 7 месяцев с даты подписания договора (Прил.2) |

## 0.2. Основание разработки

Настоящее ТЗ разрабатывается в рамках этапа 1 календарного плана договора № 14-03/2026: «Составление (разработка) Исполнителем Технического задания на основании технических требований Заказчика» — 20 рабочих дней с даты подписания договора. Результат этапа — утверждённое сторонами ТЗ.

| Основание | Ссылка | Содержание |
| --- | --- | --- |
| Договор | № 14-03/2026 | Предмет, сроки, стороны |
| Технические требования (Прил.1) | prilozhenie-1.md | Требования к ПО §1–11, роли, модули |
| Календарный план (Прил.2 договора) | В составе prilozhenie-1.md | Этапы 1–9 внедрения |
| Эталонные сценарии КЦ (Прил.2 к ТТ, не путать с календарным планом) | manifest.yaml | CC-SCR-001…010 (минимум 50 сценариев к внедрению — §4.5.2.1 ТТ) |

## 0.3. Стороны и контакты

| Сторона | Организация | Роль в проекте | Контакт |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик | ОАО «АСБ Беларусбанк» | ДРиРИТ — тестовая среда, доступы, интеграционное тестирование; ЦКБ (ИБ); КЦ — AD, СУЗ, Oktell, контент | уточняется |
| Исполнитель | ООО «ГС Ритейл» | Разработка ПО, ТЗ на интеграции, BelVPN | уточняется |

Согласованные сроки подготовки контуров: Исполнитель — спецификации интеграции СУЗ/Oktell и требования к тестовому серверу T+20 раб. дней от подписания договора; заявка BelVPN и данные сотрудников T+21 раб. дней; Заказчик — тестовый контур Bitrix T+30 раб. дней (тест Bitrix), тест Oktell с линией T+45 раб. дней (тест Oktell), ВМ по требованиям Исполнителя T+28 раб. дней.

# Часть I. Общие положения

Часть I задаёт единые правила, терминологию и архитектурный контекст для всего контура AI Hub и договорных модулей §2.2 Прил.1. Здесь фиксируются приоритет источников, матрица ролей §2.4, оболочка Hub, состав системы, требования ИБ и трассировка к календарному плану. Разделы I.1–I.10 используются как справочник при чтении Parts II–VII и приложений.

## I.1. Правила и обозначения, принятые в документе

[Прил.1 §1–2, ГОСТ 34.602]: правила документирования, маркеры, трассировка §2.2

Раздел I.1 определяет, как читать и согласовывать настоящее ТЗ v1.4: приоритет [Прил.1], формат As-Is/To-Be, легенду статусов и соответствие структуры ГОСТ 34.602-2020. Он обеспечивает:

- Единые правила наименования модулей §2.2 и ролей §2.4 (дословно по договору)

- Таблицу трассировки §2.2 → разделы Parts II–V

- Легенду маркеров [Прил.1], [Исполнитель], [Заказчик], As-Is/To-Be

- Ссылку на формат описания функции v1.4 (I.1.2)

Целевой эффект: участники проекта одинаково интерпретируют требования, статусы и границы модулей при согласовании и приёмке.

Документ — единое согласуемое ТЗ v1.4 на контур AI Hub. Приоритет источников:

- [Прил.1] — договорные технические требования (главный источник содержания).

- As-Is — описание функциональности, действующей в настоящее время (материалы заказчика, AD, Oktell, СУЗ); фиксирует ограничения интеграции.

- ГОСТ 34.602-2020 — полнота структуры (I.1.1); при расхождении с Прил.1 побеждает Прил.1.

Детальные FR/UC/критерии приёмки модулей переносятся из tz-ai-hub-contour.md v1.1 и дочерних integration tz-*.md — в соответствующие разделы Parts II–VI. При переносе проектные ярлыки v1.1 («Суфлёр», «Ассистент», «Документы» как имена Parts) заменяются на договорные названия §2.2 Прил.1.

### Правило наименования модулей, ролей

- Заголовки Parts и подразделов модулей — дословно по [Прил.1 §2.2] (и §5–§6 для состава модулей ИИ-ассистент и распознавания документов).

- Роли §2.4 — дословно в I.4.1; сокращения («КЦ», «Ассистент» как имя роли) в заголовках и FR запрещены.

- «AI Hub» — только оболочка контура (I.5), не имя договорного моду §2.2.

- «Суфлёр» — термин §1 и имя интерфейса §2.2.2.2–2.2.2.3, не заголовок Part.

- Дополнительные роли проекта (супервизор, аудитор и др.) — только I.4.2, не подменяют §2.4.

### Легенда маркеров

| Маркер | Значение |
| --- | --- |
| [Прил.1] | Требование Приложения 1 к договору |
| [модуль LLM] | Общий слой §2.2.1, §3 — Part V |
| [Исполнитель] | Реализует в рамках договора |
| [Заказчик] | AD, внешние системы, контент СУЗ, Oktell, ИБ |
| As-Is / To-Be | Текущее и целевое состояние — см. I.3 |
| TBD | Значение параметра — см. I.3 (термин TBD) |
| Трассировка | Сопоставление источников требований с разделами ТЗ — см. I.3 (термин Трассировка) |

### Легенда статусов в таблицах

| Статус | Значение |
| --- | --- |
| готово | Требование, сценарий или критерий описаны в настоящем ТЗ; не означает реализацию в продукте или результат приёмки |
| открыто | Нужны решения или данные Заказчика, согласование на рабочей встрече (или согласование с ДИТ, ИБ, вендором, КЦ) |
| перенос v1.1 | Текст переносится из tz-ai-hub-contour.md v1.1 |
| каркас | Только структура раздела, содержание не заполнено |
| закрыто текстом | Требование отражено в тексте настоящего ТЗ |
| проект | Компонент в scope проекта; детализация — в указанном разделе ТЗ |
| в работе | Раздел или этап в процессе заполнения / согласования |

Под таблицами со статусом открыто — блок «Открытые вопросы для Заказчика» со ссылкой на VII.5, где применимо.

### Таблица трассировки §2.2 → разделы ТЗ

| Пункт Прил.1 §2.2 | Дословное название | Раздел ТЗ v1.4 | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | модуль LLM | Part V | готово |
| 2.2.2 | модуль Контакт-центра | Part II | готово |
| 2.2.2.1 | модуль понимания запросов | II.2 | готово |
| 2.2.2.2 | интерфейс для работы суфлёра … канала телефония | II.3 | готово |
| 2.2.2.3 | интерфейс для работы суфлёра … онлайн-чата | II.4 | готово |
| 2.2.2.4 | модуль онлайн-чат | II.5 | готово |
| 2.2.3 | интерфейс для работы модуля ИИ-ассистента | Part III | готово |
| 2.2.4 | модуль распознавания документов | Part IV | готово |
| §4.7 (по тексту ТТ) | модуль «Отчетность» | II.6 | готово |

### Перенос FR/UC из v1.1 (замена имён)

| v1.1 (tz-ai-hub-contour) | v1.4 (договорное имя) | Раздел |
| --- | --- | --- |
| Part II «Суфлёр» | интерфейс … суфлёра (тел.) + (чат) | II.3, II.4 |
| Part V «Онлайн-чат» | модуль онлайн-чат | II.5 |
| Part III «Ассистент» | модуль ИИ-ассистент | Part III |
| Part IV «Документы» | модуль распознавания документов | Part IV |
| VI.4 «Платформа LLM» | модуль LLM | Part V |
| — | модуль понимания запросов | II.2 |
| — | модуль «Отчетность» | II.6 |

| Пункт Прил.1 | Раздел ТЗ v1.4 | Сценарий (UC) | Критерий приёмки | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| §4.1 | II.1 | — | FR-CC-01…14 | готово |
| §4.2 | II.2 | UC-UND-01…02 | FR-UND/FR-ASR | готово |
| §4.3.1 | II.3 | UC-SUF-T01…T05 | SUF-T-01…14 | готово |
| §4.3.2 | II.4 | UC-SUF-C01…C04 | SUF-T-03…07, SUF-T-17 | готово |
| §4.4 | II.5 | UC-K/O/S/A/R (22) | CHAT-T-01…21 | готово |
| §4.5–4.6 | II.3.5 | UC-SCR-* | FR-SCR-01…11 | готово |
| §4.7 | II.6 | UC-R1…R2 | FR-RPT-01…12 | готово |

### I.1.2. Формат описания функции (v1.4)

[Прил.1 §4–6;]: блок Вход → Механизм реализации → Выход (UI) → Приёмка****

Подраздел I.1.2 задаёт обязательный шаблон описания ключевых FR/UC модулей Контакт-центра (Part II): вместо дословного переноса ТТ каждая функция раскрывается как цепочка реализации для согласования с заказчиком.

Целевой эффект: таблицы FR/UC содержат развёрнутую колонку «Реализация» с листовой трассировкой к пунктам ТТ.

Договор — кастомизация существующего ПО. В v1.4 каждое ключевое FR/UC модуля Контакт-центра (Part II) описывается не переносом текста ТТ, а блоком реализации. Расшифровка меток блока и сокращений колонки «Реализация» — I.3.1.

| Блок | Содержание |
| --- | --- |
| Вход | Кто инициирует действие; канал (телефония / чат / виджет); входные данные (текст, ASR, идентификаторы клиента) |
| Механизм реализации | ASR → модуль понимания запросов → RAG по индексу СУЗ (не прямой HTTP к СУЗ) → LLM + промпт (sufler_cc) → политики КЦ |
| Выход (UI) | Что видит оператор/клиент; ссылка на макет I.8 / canvas |
| Приёмка | ID теста (SUF-T / CHAT-T); метрика; стенд (II.7) |

Колонки таблиц UC и FR (Part II–IV):

UC (пользовательские сценарии):

| Колонка | Содержание |
| --- | --- |
| ID / UC | Идентификатор сценария |
| Наименование | Краткое название (1 строка) |
| Реализация | Как работает: Вход → Механизм реализации → Выход (UI) → Приёмка (сжато; полный блок — I.1.2) |
| Пункт в ТТ | Листовой номер § ТТ |
| Статус | готово / открыто / VII.5 |

FR (функциональные требования):

| Колонка | Содержание |
| --- | --- |
| ID | Идентификатор FR |
| Описание | Формулировка требования из ТТ (что должно быть) |
| Реализация | Как реализуется: Вход → Механизм реализации → Выход (UI) → Приёмка |
| Пункт в ТТ | Листовой номер § ТТ |
| Статус | готово / открыто / VII.5 |

Колонки таблиц UC и FR (Part II–IV):

UC (пользовательские сценарии):

| Колонка | Содержание |
| --- | --- |
| ID / UC | Идентификатор сценария |
| Наименование | Краткое название (1 строка) |
| Реализация | Как работает: Вход → Механизм реализации → Выход (UI) → Приёмка (сжато; полный блок — I.1.2) |
| Пункт в ТТ | Листовой номер § ТТ |
| Статус | готово / открыто / VII.5 |

FR (функциональные требования):

| Колонка | Содержание |
| --- | --- |
| ID | Идентификатор FR |
| Описание | Формулировка требования из ТТ (что должно быть) |
| Реализация | Как реализуется: Вход → Механизм реализации → Выход (UI) → Приёмка — развёрнуто, простым языком для согласования с заказчиком; сокращения — I.3.1 |
| Пункт в ТТ | Листовой номер § ТТ |
| Статус | готово / открыто / VII.5 |

Трассировка: в таблицах FR/UC — колонка «Пункт в ТТ» с листовым номером (напр. §4.3.2.11, не §4.3.2).

## I.1.1. Соответствие ГОСТ 34.602-2020

[ГОСТ 34.602-2020]: структура ТЗ на создание АС

Раздел I.1.1 сопоставляет структуру документа с ГОСТ 34.602-2020 при сохранении приоритета содержания [Прил.1]. Он обеспечивает:

- Маппинг разделов ГОСТ (общие положения, назначение, требования, приёмка) на Parts 0–VII

- Краткое отражение требований ГОСТ §4 (надёжность, RPO/RTO, персонал) без ослабления ТТ

- Полноту структуры для согласования с ДРиРИТ

Целевой эффект: документ соответствует нормативным ожиданиям к ТЗ на АС и одновременно остаётся договорным по содержанию.

Структура документа согласована с ГОСТ 34.602-2020 «Техническое задание на создание автоматизированной системы»; содержание требований — по Приложению 1 (приоритет при расхождениях).

| Раздел ГОСТ 34.602 | Раздел настоящего ТЗ |
| --- | --- |
| 1. Общие положения | Часть 0, I |
| 2. Назначение и цели | I.2 |
| 3. Характеристика объекта автоматизации | I.3–I.4, I.7 |
| 4. Требования к системе | Части II–V (модули), VI (интеграции) |
| 5. Состав и содержание работ | VII.1 |
| 6. Порядок контроля и приёмки | VII.2, приёмка модулей |
| 7. Подготовка объекта к вводу | VII.3 |
| 8. Требования к документированию | VII.4 |
| 9. Источники разработки | Приложение C |

### I.1.1.1. Требования ГОСТ §4 (кратко)

[Прил.1] — без ослабления договорных требований:

| Подраздел ГОСТ §4 | Содержание в ТЗ v1.4 |
| --- | --- |
| Надёжность / доступность | On-prem, отказоустойчивость RAG/LLM — V.1; SLA подсказок — II.3.6.1 |
| RPO / RTO | Хранение транскриптов 1 год (FR-ASR-05); cold archive чата — II.5.10; детали prod — VII.5 |
| Эксплуатация и ТО | VII.4, руководства §11.1 |
| Численность и квалификация персонала | Обучение ≥3 админ., ≥5 пользов. — VII.3 |
| Виды обеспечения | Лингвistic — §4.2/§4.3 RU/EN; программное — Parts II–V; техническое — VI |

## I.2. Контекст и цели

[Прил.1 §2.1]: цели внедрения ПО на базе ИИ

Раздел I.2 описывает бизнес-контекст проекта: цели оптимизации процессов банка, текущее состояние Контакт-центра (As-Is) и ключевые проектные решения по RBAC суфлёра. Он обеспечивает:

- Сопоставление As-Is / To-Be по телефонии, чату, СУЗ и нагрузке

- Фиксацию решения: оператор чата получает суфлёр только в АРМ, не во вкладке Hub

- Связь целей §2.1 с модулями Parts II–IV

Целевой эффект: заказчик и исполнитель разделяют понимание мотивации проекта и ограничений текущей инфраструктуры.

### Цели [Прил.1 §2.1]

Усовершенствовать и оптимизировать процессы банка, повысить эффективность работы пользователей путём внедрения инструментов на базе ИИ: модуль LLM, Контакт-центр (суфлёр телефония/чат, онлайн-чат), ИИ-ассистент, распознавание документов.

### As-Is — Контакт-центр

| Тема | As-Is | To-Be |
| --- | --- | --- |
| Телефония vs чат | Разные отделы и ПО; один оператор не ведёт звонок и чат одновременно | Единый модуль Контакт-центра в AI Hub, раздельные АРМ каналов |
| Очередь звонков | Общая очередь (межгород/моб./городской — одна очередь) | Сохранить совместимость с Oktell |
| Каналы чата | Telegram, Viber, VK — одно окно оператора; сайт и др. — отдельно | Виджет + мессенджеры по §4.4 ТТ |
| Источник ответов | СУЗ — основной; курсы, адреса — с корп. сайта; эскалация — старший оператор / контент-менеджеры | RAG по СУЗ для подсказок; ручной поиск в СУЗ/сайте не исключается |
| История клиента | Только в рамках канала; кросс-канальной истории нет | Единая история, summary, настраиваемый контекст — §4.1.12, §4.3.1.13, §4.3.2.11 |
| Робот / бот (Webim) | На телефонии — IVR-робот; в Webim бот есть, но не задействован; оператор ищет ответ в СУЗ вручную | Суфлёр автоматизирует поиск; оператор может обращаться к иным источникам (СУЗ, сайт) |
| Обратная связь оператора | Тематики обязательны (влияют на оценку); оценки подсказок LLM — внедрять с обучением | §4.3 ТТ: релевантность/полезность |
| Нагрузка телефонии | ~500 зв/ч сред., ~700 пик — подтверждено заказчиком | §4.8 ТТ; 75 одновременных операторов — нагрузочный тест §4.3.1.4 |
| Сценарии | Черновики скриптов в КЦ; эталон 10 тем — Прил. B; ≥50 к внедрению | Редактор сценариев в Hub |

### I.2.3. Ключевое решение по RBAC (суфлёр)

«Суфлёр в работе» — фактическое отображение подсказок оператору в канале (отдельное окно телефония или панель АРМ чата; не вкладка Hub). Оператор онлайн-чата получает суфлёр только в АРМ чата (II.4, II.5).

| Роль (§2.4) | Вкладки Hub «Ассистент» / «Документы» | Суфлёр в работе |
| --- | --- | --- |
| Оператор канала телефония (п. 4) | да (через портальный лаунчер; блокировка — настройка админа) | Отдельное окно (II-1…II-2, Oktell) |
| Оператор онлайн-чата (п. 5) | да (через портальный лаунчер; блокировка — настройка админа) | Правая панель АРМ чата (II-3, II-4) |
| Прочие роли §2.4 | по RBAC (I.4) | — (не применимо) |

### I.2.4. Ключевые проектные решения v1.4

Сводка решений, отражённых в настоящем ТЗ:

| Тема | Решение | Отражение в v1.4 | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Описание реализации (вход → механизм → выход → приёмка) | Детализация, не копия ТТ | I.1.2, I.3.1, колонка «Реализация» FR/UC | готово |
| Онлайн-чат: 3 блока каналов | Мессенджеры / соцсети / API | II.5.1.1 | готово |
| Виджет: без ETA, тема опционально | Настройки админа | II.5.3.1, FR-CHAT-* | готово |
| АРМ: клиент/оператор, summary, история | Единая история и summary | II.4, II.5.4, FR-SUF-15, canvas «Онлайн-чат» | готово |
| Обратная связь, e-mail, лог правок | Логирование редакций оператора | II.5.10, FR-CHAT-*, post-chat | готово |
| Многоязычность RU/EN | LLM + отчётность | II.2, II.4, FR-SUF-14 | готово |
| Супервизор | Маршруты, очереди, UC | II-8, слайд 22, UC-S1…S3 | готово |
| ИБ виджета CSP/вложения | Правила вложений и домены | FR-CHAT-20, II.5 | готово |
| As-Is КЦ | Webim, процессы, каналы | I.2, II.0, II.5.1 | готово |
| Суфлёр — отдельный интерфейс | Не в одной оболочке с ассистентом/документами | I.5, FR-SUF-09/12, макеты II-1…II-3; I-1 без суфлёра | готово |
| Архитектурная схема | AI Hub, RAG, Oktell | I.7.1 | готово |
| Роли: read-only просмотр | Без роли «Аудитор» §2.4 | I.4.2 (супервизор) | готово |
| Нагрузочное тестирование | 75 оп., p95 ≤2 с | II.7.4 | готово |
| Внутренний пользователь КЦ | Отдельный тест-диалог | II-KC, II.3.5.3 | готово |

## I.3. Глоссарий

[Прил.1 §1]: термины и проектные уточнения

Раздел I.3 содержит ключевые термины §1 дословно и проектные уточнения (AI Hub, cc_production, трассировка, INT-T). Он обеспечивает:

- Единый словарь для всех модулей и интеграций

- Ссылки на I.3.1 для меток колонки «Реализация»

- Разграничение «Суфлёр» (интерфейс) и «модуль Контакт-центра» (Part II)

Целевой эффект: формулировки FR/UC трактуются однозначно.

Термины [Прил.1 §1] — дословно (полный перечень — prilozhenie-1.md §1). Ниже — ключевые термины настоящего ТЗ; трассировка требований к разделам — см. термин Трассировка в блоке «Проектные уточнения». Уточнения из docs/sources/ не заменяют определения §1.

| Термин (§1) | Определение (Прил.1) | Примечание в ТЗ |
| --- | --- | --- |
| LLM | большая языковая модель … | Part V; §3 ТТ |
| Актив | компьютер, сетевой ресурс, СУБД, ПО … | §8–9 ИБ |
| АНИС | автоматизированная нормативно-информационная ПО … | внутренний источник ассистента — III.6.3, §5.1.4 |
| База знаний LLM | специализированный набор данных … | СУЗ, источники ассистента |
| Банк | ОАО «АСБ Беларусбанк» | Заказчик |
| Веб-сайт банка (веб-сайт) | https://belarusbank.by/ … | виджеты §4.4 |
| Внешний источник данных | … за пределами закрытого контура | §5 ИИ-ассистент |
| Внутренний источник данных | … в пределах закрытого контура | §5 ИИ-ассистент |
| Галлюцинации | генерация ответа … без подтверждения данными | ≤3% §3.6 |
| Диалоговые сценарии | набор готовых вопросов и предполагаемых ответов … | ≥50 к внедрению §4.5.2.1 |
| Запрос | голосовой или текстовый вопрос … в модуль LLM | II.2, III.9 |
| ИИ-ассистент | модуль взаимодействия пользователя с LLM … | Part III |
| Канал телефония | канал … Oktell … Контакт-центра | II.3, VI.2 |
| Клиент | физическое или юридическое лицо … | КЦ |
| Онлайн-чат | канал … текстовых сообщений … | II.5 |
| Оператор онлайн-чата | сотрудник … модуля онлайн-чат в Контакт-центре | роль §2.4 п.5 |
| Оператор канала телефония | сотрудник … канала телефония в Контакт-центре | роль §2.4 п.4 |
| Пользователь | сотрудник банка … любым из модулей ПО | §2.4 |
| Промпты | Задание (запрос, инструкция) … | III.10 |
| Релевантность | уровень соответствия ответа … запросу клиента (%) | обратная связь §4.3 |
| Ретривер | модуль поиска релевантной информации … | §3.5, VI.1 |
| Саммаризация | метод сокращения … до ключевых аспектов | §4.4 ТТ |
| ПО | программное обеспечение … на базе ИИ | объект настоящего ТЗ |
| СУЗ | ПО «Система управления знаниями» … | ~1732 статьи; API нет (As-Is) |
| Суфлёр | модуль, который помогает … оператору канала телефония и/или онлайн-чата … | интерфейсы II.3, II.4; не имя Part |

ИБ | информационная безопасность (не «интернет-банкинг») | расшифровка в Part II.5, §8–9 ТТ |

Проектные уточнения (не §1):

| Термин | Определение | ТТ / примечание |
| --- | --- | --- |
| As-Is | Описание функциональности, действующей в настоящее время (факты заказчика до внедрения; текущая инфраструктура и процессы) | Заголовки, колонки и блоки «As-Is» |
| To-Be | Описание функциональности после внедрения согласно настоящему ТЗ и [Прил.1] | Колонка «To-Be» в таблицах сравнения |
| AI Hub | Оболочка — единая точка входа к модулям | Проектное имя контура; I.5 |
| рабочий индекс (cc_production) | Production-индекс базы знаний Контакт-центра в RAG; отдельный от индексов ассистента | §4.5, VI.1; детали — tz-bitrix-rag-sufler.md |
| OWASP Top 10 for LLM Applications 2025 | Перечень технических мер защиты LLM-приложений (инъекции, утечки данных, небезопасные плагины и др.) | §8.15; I.9.1 |
| модуль Контакт-центра | §2.2.2 — umbrella-модуль КЦ | Part II |
| модуль «Отчетность» | подсистема отчётов и мониторинга КЦ | §4.7; II.6 |
| Oktell / ПТК | Телефония Контакт-центра, on-premise | v2.15.6.240503; MS SQL 2016 |
| KUMA | SIEM заказчика (Kaspersky UMA) | §9.1.9; VI.3 |
| INT-T | Критерии приёмки интеграций | Отдельно от SUF-T (§4.6) |
| TBD | Требует уточнения в процессе дальнейшего конфигурирования и переноса на среду Заказчика | Маркер в таблицах (AD-группа, endpoint, контакт и т.п.); не означает отсутствие требования в [Прил.1] |
| Трассировка | Установление соответствия между пунктами [Прил.1] §2.2, §4–§6 и разделами настоящего ТЗ v1.4 | Таблицы и блоки «Трассировка … → …»; I.1 (§2.2), Parts II–IV, VI.0.2 |

### I.3.1. Формат описания реализации

[I.1.2]: метки Вход, Механизм реализации, Обеспечивается за счёт, Выход, Приёмка****

Подраздел I.3.1 расшифровывает сокращения и метки колонки «Реализация» в таблицах FR/UC (Parts II–IV) для бизнес-аудитории.

Метки и сокращения колонки «Реализация» в таблицах FR/UC (Part II–IV). Полный шаблон блока — I.1.2.

| Термин | Определение | ТТ / примечание |
| --- | --- | --- |
| Вход | Исходное событие, роль или данные, с которых начинается сценарий или проверка FR: кто инициирует действие, канал (телефония / чат / виджет), входные артефакты (текст, ASR, идентификаторы клиента) | Метка блока в колонке «Реализация»; I.1.2 |
| Механизм реализации | Техническая цепочка обработки без описания UI: компоненты Hub, пайплайн (ASR → модуль понимания запросов → RAG → LLM), конфигурация, политики | Основная метка «середины» блока; типична для orchestration и data pipeline |
| Обеспечивается за счёт | Инфраструктурные, организационные или политические меры, которыми достигается требование: ИБ, сегментация сети, i18n, RBAC, CI/CD, audit log | Альтернативная метка блока «механизм», когда акцент на средствах обеспечения, а не на пайплайне обработки |
| Реализовано посредством | Конкретный элемент реализации: UI-компонент, embed-виджет, API-интеграция, отдельная панель Hub | Альтернативная метка блока «механизм», когда ключевой носитель — интерфейс или интеграция |
| Выход / Выход (UI) | Наблюдаемый результат для оператора, клиента или системы после обработки; в полном блоке I.1.2 — со ссылкой на макет I.8 / canvas | В сжатой колонке «Реализация» допускается Выход без «(UI)» |
| Приёмка | Критерий проверки выполнения FR/UC: ID набора тестов (SUF-T, CHAT-T, INT-T, ASS-T и др.), метрика, стенд | II.7; INT-T — см. блок «Проектные уточнения» |
| Реализация (колонка) | Сжатое описание «как работает» в одной ячейке таблицы FR/UC по схеме Вход → метка механизма → Выход → Приёмка | Не дублирует колонку «Описание» (формулировка ТТ) |
| on-prem / on-premise | Размещение ПО, моделей и данных в инфраструктуре банка (K8s/VM, закрытый контур), без публичного облака | §4.1.1, §4.1.4; Oktell / ПТК — см. «Проектные уточнения» |
| runtime | Режим штатной эксплуатации: обработка запросов и диалогов в работающей системе (в отличие от deploy, ETL, обучения offline) | «runtime HTTP к СУЗ» — запрещён; обновление через RAG-индекс |
| egress | Исходящий сетевой трафик из защищённого сегмента контура банка | §4.1.4: egress допускается для виджета онлайн-чата; остальной модуль КЦ — без Интернет |
| air-gapped | Сегмент инфраструктуры без маршрута в сеть Интернет («изолированный контур») | FR-CC-04; синоним в тексте: «без доступа к сети Интернет» |
| i18n | Интернационализация пользовательского интерфейса (локализация строк, язык по умолчанию) | FR-CC-02: ru по умолчанию для UI модуля КЦ |
| RBAC | Role-Based Access Control — разграничение доступа по ролям §2.4; вкладки Hub без прав не отображаются | I.2.3; I.4, I.5 |
| audit log | Журнал аудита действий пользователей и системных событий (блокировка клиента, доступ к данным, админ-операции) | §8–9 ТТ; выгрузка в SIEM — VI.3 |
| TLS | Transport Layer Security — шифрование каналов связи между компонентами и клиентами | §8 ТТ; FR-CC-01 вместе с RBAC и политиками ИБ |
| orchestration | Координация цепочки сервисов и инструментов в одном запросе (QU → RAG → LLM; tools ассистента §5.1.30) | FR-CC-03; Part III — комбинированные источники |
| CI/CD | Continuous Integration / Continuous Delivery — сборка, тестирование и доставка обновлений Hub | FR-CC-10; regression SUF-T / CHAT-T после патча |
| smoke (test) | Минимальная проверка работоспособности («дымовой» тест) ключевых сценариев без полного регресса | В колонке «Приёмка»: «SUF-T smoke», «CHAT-T smoke», «модульный smoke» |
| ASR | Automatic Speech Recognition — автоматическое распознавание речи | Потоковое (streaming) распознавание on-prem в канале телефонии; II.2.2, II.3 |
| RAG | Retrieval-Augmented Generation — поиск по индексу KB (cc_production) и подготовка контекста для LLM | Не прямой HTTP к СУЗ в runtime; VI.1, рабочий индекс — см. «Проектные уточнения» |
| QU | Query Understanding — модуль понимания запросов | II.2, §4.2.1 ТТ |
| ETL | Extract-Transform-Load — загрузка и синхронизация данных СУЗ → RAG-индекс | Вне runtime суфлёра; обновление cc_production |
| LLM | См. таблицу §1 выше (термин LLM) | Part V; определение §1 не дублировать |

## I.4. Матрица ролей и доступа

[Прил.1 §2.4, §8.1]: 13 договорных ролей и RBAC Hub

Раздел I.4 фиксирует минимальный набор из 13 ролей §2.4 дословно, дополнительные проектные роли и принципы отображения вкладок Hub. Он обеспечивает:

- Таблицу ролей с привязкой к разделам ТЗ и AD-группам (TBD — зона Заказчика)

- Разделение договорных ролей §2.4 и проектных (I.4.2)

- Основу RBAC для всех модулей и Центра настроек

Целевой эффект: доступ пользователей к функциям Hub соответствует договорной модели и политикам ИБ банка.

Минимальный набор ролей — [Прил.1 §2.4] (13 ролей, формулировки дословно). Сопоставление с AD-группами — зона Заказчика (ДРиРИТ); структура AD: Структура_AD.docx, тестовый экспорт BANK.ldif (DC=test,DC=asb).

### I.4.1. Роли Прил.1 (§2.4)

[Прил.1 §2.4]: 13 ролей — формулировки дословно

Подраздел I.4.1 — единственный источник договорных наименований ролей; сокращения в заголовках и FR запрещены.

Целевой эффект: матрица AD и UI Hub настраиваются по согласованному списку ролей.

| № | Роль (ТТ §2.4, дословно) | AD-группа | Вкладки / права Hub | Разделы ТЗ | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администратор ПО | TBD Заказчик | Все настройки, интеграции, ИБ | Hub, I.5–I.6 | открыто |
| 2 | Администратор базы знаний LLM | TBD | Сценарии, промпты, пороги RAG | II, III, V | открыто |
| 3 | Администратор модуля Контакт-центра | TBD | модуль Контакт-центра, чат, очереди | Part II | открыто |
| 4 | Оператор канала телефония Контакт-центра | TBD | интерфейс суфлёра (тел.) | II.3 | открыто |
| 5 | Оператор онлайн-чата Контакт-центра | TBD | интерфейс суфлёра (чат), АРМ чата | II.4, II.5 | открыто |
| 6 | Внутренний пользователь Контакт-центра | TBD | Тестовый диалог LLM | II.2 / II.3 | открыто |
| 7 | Аналитик Контакт-центра | TBD | Отчёты, модуль «Отчетность» | II.6 | открыто |
| 8 | Администратор модуля ИИ-ассистент | TBD | модуль ИИ-ассистент, источники | Part III | открыто |
| 9 | Пользователь ИИ-ассистента | TBD | Чат ассистента | Part III | открыто |
| 10 | Аналитик ИИ-ассистента | TBD | Отчёты ассистента | Part III | открыто |
| 11 | Администратор модуля распознавания документов | TBD | OCR/IDP | Part IV | открыто |
| 12 | Пользователь модуля распознавания документов | TBD | Загрузка документов | Part IV | открыто |
| 13 | Аналитик модуля распознавания документов | TBD | Отчёты OCR | Part IV | открыто |

#### Открытые вопросы для Заказчика

| Ссылка | Вопрос | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| VII.5 №4 | Имена AD-групп для 13 ролей §2.4, параметры LDAPS prod, сопоставление ролей ТЗ ↔ группы AD | ДРиРИТ |
| I.4.1 п.1–13 | Атрибуты профиля УЗ (Department, mail и др.) для отображения в Hub | ДРиРИТ |

### I.4.2. Дополнительные роли проекта

[Прил.1 §2.4]: дополнительные роли проекта (супервизор, аудитор)

Дополнительные роли расширяют RBAC оболочки и операционную модель чата; они не заменяют роли §2.4.

Роли вне минимального набора §2.4 — для RBAC оболочки AI Hub и операционной модели v1.1; не заменяют договорные роли §2.4.

| Роль (проект) | AD-группа (пример v1.1) | Назначение | Разделы ТЗ | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Супервизор Контакт-центра | BB_CC_Supervisor | Наблюдение за очередями, АРМ чата | II.5 | открыто |
| Администратор диалоговых сценариев и промптов | TBD | Редактор сценариев §4.5.2; = п.6 §2.4 «Внутренний пользователь Контакт-центра» для тест-диалога — см. II.3.5.3 | II.3 | готово |

### I.4.3. Матрица доступа (сводка)

Детальная матрица вкладок Hub — перенос из tz-ai-hub-contour.md v1.1 §I.4. Принцип: 13 ролей §2.4 — обязательны; дополнительные роли §I.4.2 — по согласованию с Заказчиком.

As-Is (AD): доступ через членство в группах; атрибуты УЗ — First/Last name, Office (обяз.), Department, Company, Job Title, mail, telephone; группы — древовидная структура, именование согласуется с админами MS AD.

## I.5. Оболочка AI Hub

[Проект AI Hub]: единая точка входа, FAB, панель, RBAC

Раздел I.5 описывает оболочку AI Hub — shell для модулей §2.2, не путать с договорным названием модуля. Он обеспечивает:

- FAB и slide-in панель (~400 px) с минимальной шапкой

- Вкладки Hub: только «Ассистент» и «Документы»; суфлёр — отдельный интерфейс (не tab bar)

- RBAC: операторы КЦ в рабочей сессии не открывают Hub (§4.6.2.3)

Целевой эффект: операторы и администраторы работают в едином контуре без смешения каналов и модулей.

Единый shell для модулей §2.2. Детали вкладок — в Частях II–IV.

| Элемент | Параметры |
| --- | --- |
| FAB | 56×56 px, правый нижний угол; бейдж уведомлений |
| Панель | ~400 px, slide-in; pin / minimize / close |
| Шапка | Минимальная: ФИО оператора (без «подключено к СУЗ», без лишних метаданных AD) |
| Tab bar | Ассистент · Документы — отдельно от интерфейса суфлёра (см. ниже); оператор КЦ не видит ассистент/документы в рабочей сессии |
| Меню ≡ | «Центр настроек» → /ai-hub/admin (админ-роли); deep-link «KB · полное окно» |
| Подвал | Статус связи; «KB / СУЗ обновлена · время» |

RBAC: вкладки без доступа не отображаются (не disabled). Матрица — I.4.

Отдельный интерфейс суфлёра (v1.4)

- Телефония: standalone-панель / окно «Суфлёр» (не вкладка Hub с ассистентом); макет — Суфлёр · телефония (I.8, II-1…II-2).

- Чат: правая панель АРМ (II.4); макет — Онлайн-чат и АРМ КЦ (II-3).

- Внутренний пользователь КЦ (§2.4 п.6): тестовый диалог с LLM — Тест-диалог внутреннего пользователя КЦ (II-KC).

Слайд 1. Макет интерфейса оболочки AI Hub

Макет: I.8 — canvas указан в колонке «Canvas».

Режим активной сессии КЦ [Прил.1 §4.6.2.3]: оператор не смешивает суфлёр с Hub «Ассистент»/«Документы». Телефония: фокус в отдельном окне суфлёра (FR-SUF-12, макет II-1…II-2). Чат: фокус в АРМ с правой панелью суфлёра (II.4); Hub-панель оператору чата не показывается в рабочей сессии.

## I.6. Администрирование и настройки (сводка)

[Прил.1 §2.4, §3–§6]: сводка областей настройки по модулям

Раздел I.6 — навигационная карта Центра настроек Hub: какие параметры (LLM, KB, сценарии, чат, OCR) настраивает каждая роль §2.4. Он обеспечивает:

- Таблицу «область настройки → пункт ТТ → роль → раздел ТЗ»

- Ссылки на детальные разделы Parts II–V

- Макет I-2 (canvas ai-hub-settings)

Целевой эффект: администраторы находят нужный раздел конфигурации без программирования.

| Область настройки | Пункт в ТТ | Роль §2.4 (основная) | Раздел ТЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее управление ПО, интеграции, ИБ | §2.4 п.1 | Администратор ПО | I.5, I.9, VI |
| Параметры модели LLM (temperature, chunk, пороги) | §3.3.1–3.3.6 | Администратор базы знаний LLM (п. 2) | V.2, III.11, II.3.5.2 |
| Базы знаний LLM, промпты, сценарии КЦ | §4.1.8, §4.5.1–4.5.3 | п. 2; администратор диалоговых сценариев (§2.3 п.6) | II.3.5, III.10 |
| Диалоговые сценарии (≥50), тестирование | §4.5.2.1–4.5.2.8 | п. 2, администратор диалоговых сценариев | II.3.5.1 |
| Модуль онлайн-чат: каналы, очереди, АРМ | §4.4 | Администратор модуля Контакт-центра (п. 3) | II.5 |
| Отчётность КЦ | §4.7 | Аналитик Контакт-центра (п. 7) | II.6 |
| Базы знаний и промпты ассистента | §5.1.41, §5.3.1–5.3.3 | п. 2, Администратор модуля ИИ-ассистент (п. 8) | III.6, III.10 |
| Источники данных, RPA, политика SQL | §5.1.10, §5.1.30–31, §5.1.39 | п. 8 + ИБ | III.6.3–III.6.5 |
| Шаблоны документов OCR, типы doc_type | §6.1.7, §6.1.13, §6.1.20 | Администратор модуля распознавания документов (п. 11) | IV.6 |
| Отчётность OCR, конструктор | §6.2.1–6.2.5 | Аналитик модуля распознавания документов (п. 13) | IV.6.2, IV.8 |
| Разметка СУЗ для LLM | §4.5.1.6 | [Исполнитель] + [Заказчик] | VI.1 |

Слайд 2. Макет интерфейса Центра настроек — навигация и конфигурация LLM

Макет: I.8 — canvas указан в колонке «Canvas».

## I.7. Состав системы

[Прил.1 §2.2, §7.1]: компоненты контура и внешние системы

Раздел I.7 перечисляет все компоненты §2.2, оболочку Hub и внешние системы банка (Oktell, СУЗ, AD, KUMA). Он обеспечивает:

- Сводную таблицу компонент → назначение → раздел ТЗ → внешняя система

- Архитектуру информационного обмена (I.7.1)

- Принцип: суфлёр не обращается к СУЗ в runtime, только к RAG-индексу

Целевой эффект: архитектура контура прозрачна для согласования интеграций и стендов.

| Компонент (§2.2 / ТТ) | Назначение | Раздел ТЗ | Внешняя система | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AI Hub (оболочка) | Единая точка входа, auth по AD | I.5 | Active Directory | проект |
| модуль LLM (§2.2.1) | Генеративная модель, RAG, общие параметры §3 | V | On-premise | §3 ТТ |
| модуль Контакт-центра (§2.2.2) | КЦ: понимание запросов, суфлёр, онлайн-чат, отчётность | II | Oktell, СУЗ, мессенджеры | проект |
| — модуль понимания запросов | ASR/NLP, транскрипты §4.2 | II.2 | Oktell MRCP | открыто |
| — интерфейс … суфлёра (телефония) | Подсказки оператору канала телефония | II.3 | Oktell, RAG/СУЗ | готово |
| — интерфейс … суфлёра (онлайн-чат) | Подсказки оператору онлайн-чата | II.4 | АРМ чата | готово |
| — модуль онлайн-чат | Виджеты, АРМ, очереди §4.4 | II.5 | Telegram, Viber, VK | проект |
| — модуль «Отчетность» | Мониторинг и отчёты §4.7 | II.6 | — | готово |
| модуль ИИ-ассистент (§2.2.3, §5) | ИИ для сотрудников банка | Part III | AD, источники данных | готово |
| модуль распознавания документов (§2.2.4) | OCR/IDP §6 | IV | ЭДО, целевые системы | готово |
| Интеграция СУЗ ↔ RAG | Индекс базы знаний для подсказок | VI.1 | 1С-Битрикс (СУЗ) | API нет → модель B |
| Интеграция Oktell | События звонка, ASR, контекст | VI.2 | Oktell 2.15.6 | уточнение на этапе согласования |
| SIEM / аудит | Экспорт событий ИБ в KUMA | VI.3 | Kaspersky KUMA | проект |

### I.7.1. Архитектура информационного обмена

[Прил.1 §2.2.2, §4.1–4.4]: архитектура информационного обмена — потоки КЦ (Oktell, онлайн-чат, RAG, LLM)

Диаграмма I.7.1 показывает единый контур Hub для телефонии и чата; различие — только UI (АРМ vs панель суфлёра).

Целевой эффект: заказчик видит, что подсказки формируются из RAG-индекса cc_production, а не прямым HTTP к Bitrix.

flowchart TB
 subgraph channels [Каналы КЦ]
 TEL[Oktell ASR]
 CHAT[Онлайн-чат]
 end
 subgraph hub [AI Hub]
 QU[Модуль понимания запросов]
 SUF[Суфлёр тел/чат]
 LLM[Модуль LLM]
 QU --> SUF --> LLM
 end
 SUZ[(СУЗ Bitrix)]
 RAG[(RAG индекс cc_production)]
 TEL --> QU
 CHAT --> SUF
 SUZ -->|webhook/outbox модель B| RAG
 RAG --> SUF

Принцип: суфлёр не обращается к СУЗ напрямую в runtime — только к RAG-индексу (VI.1). База знаний LLM для КЦ — отдельный векторный индекс cc_production (on-prem), синхронизируемый из СУЗ (1С-Битрикс) через webhook/outbox; не является копией таблиц СУЗ в runtime. Обеспечивается за счёт единого контура Hub для чата и телефонии; различие — только UI (АРМ vs панель суфлёра).

## I.8. Сводная таблица макетов UI

[Прил.1 §4.6, §5.1.18, §6.1.15]: реестр canvas-макетов

Раздел I.8 — сквозной реестр слайдов UI (I-1…IV-5) с привязкой к разделам ТЗ и названиям canvas-макетов (открываются в Cursor IDE у Исполнителя; в комплект для Заказчика — PNG/PDF по запросу). Макеты иллюстрируют ТТ и не ослабляют договорные требования.

Целевой эффект: согласование интерфейсов идёт по нумерованным слайдам без дублирования макетов в тексте FR.

| ID | Слайд | Название макета | Раздел ТЗ | Canvas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-0 | 0 | Макет портального лаунчера AI Hub — выбор «Суфлёр» / «Ассистент» | I.5 | Портальный лаунчер AI Hub |
| I-1 | 1 | Макет интерфейса оболочки AI Hub (только «Ассистент» + «Документы»; без суфлёра) | I.5 | Оболочка AI Hub · back-office |
| I-2 | 2 | Макет интерфейса Центра настроек — навигация и конфигурация LLM | I.6 | Центр настроек AI Hub |
| II-1 | 3 | Макет интерфейса для работы суфлёра — канал телефония (общий вид) | II.3.2 | Суфлёр · телефония |
| II-2 | 4 | Макет интерфейса для работы суфлёра — подсказки на реплики клиента (канал телефония) | II.3.2 | Суфлёр · телефония |
| II-3 | 5 | Макет интерфейса для работы суфлёра — онлайн-чат (панель в АРМ) | II.4 | Онлайн-чат и АРМ КЦ · «АРМ + суфлёр» |
| II-4 | 6 | Макет интерфейса редактора диалоговых сценариев — визуальная карта | II.3.5.1 | Центр настроек AI Hub · «Редактор сценариев» |
| II-5 | 7 | Макет интерфейса тестирования диалогового сценария | II.3.5.1 | Центр настроек AI Hub · «Тест сценария» |
| II-6 | 8 | Макет интерфейса виджета модуля онлайн-чат и формы входа | II.5.3 | Онлайн-чат и АРМ КЦ · «Виджет» |
| II-7 | 9 | Макет интерфейса рабочего места оператора онлайн-чата (АРМ) | II.5.4 | Онлайн-чат и АРМ КЦ · «АРМ» |
| II-KC | — | Тест-диалог внутреннего пользователя КЦ (§2.4 п.6) | II.3.5.3 | Тест-диалог внутреннего пользователя КЦ |
| III-1 | 10 | Макет интерфейса модуля ИИ-ассистента — чат с источниками | III.3 | ИИ-ассистент · «Чат с источниками» |
| III-2 | 11 | Макет интерфейса модуля ИИ-ассистента — состояния интерфейса | III.3 | ИИ-ассистент · «Состояния UI» |
| III-3 | 12 | Макет интерфейса модуля ИИ-ассистента — генерация документа | III.3 | ИИ-ассистент · «Генерация документа» |
| III-4 | 13 | Макет интерфейса Центра настроек — базы знаний LLM и уточняющие вопросы | III.6 | Центр настроек AI Hub · «Базы знаний», «Понимание запросов» |
| III-5 | 14 | Макет интерфейса модуля ИИ-ассистента — саммаризация аудио и видео | III.3 | ИИ-ассистент · «Саммаризация» |
| III-6 | 15 | Макет интерфейса модуля ИИ-ассистента — инструменты код/SQL и RPA | III.6.5 | ИИ-ассистент · «Инструменты» |
| III-7 | 16 | Макет интерфейса Центра настроек — реестр RPA | III.6.3 | Центр настроек AI Hub · «Источники данных (RPA)» |
| III-8 | 17 | Макет интерфейса модуля ИИ-ассистента — перевод RU↔EN | III.3 | ИИ-ассистент · «Перевод RU↔EN» |
| IV-1 | 18 | Макет интерфейса модуля распознавания документов — очередь задач | IV.3 | Документы · OCR · «Очередь» |
| IV-2 | 19 | Макет интерфейса модуля распознавания документов — загрузка документов | IV.3 | Документы · OCR · «Загрузить» |
| IV-3 | 20 | Макет интерфейса модуля распознавания документов — проверка: просмотр текста поверх оригинала | IV.3 | Документы · OCR · «Проверка (HITL)» |
| IV-4 | 21 | Макет интерфейса Центра настроек — типы документов | IV.6 | Центр настроек AI Hub · «Типы документов» |
| II-8 | 22 | Макет интерфейса супервизора — маршруты и очереди | II.5.6 | Онлайн-чат и АРМ КЦ · «Супервизор» |
| II-9 | 23 | Макет интерфейса Post-chat — опрос после диалога | II.5.10 | Онлайн-чат и АРМ КЦ · «Post-chat» |
| II-10 | 24 | Макет интерфейса панели управления модуля онлайн-чат | II.5.2 | Онлайн-чат и АРМ КЦ · «Панель управления» |
| II-11 | 25 | Макет интерфейса оперативной панели КЦ | II.6 | Онлайн-чат и АРМ КЦ · «Оперативная панель» |
| II-12 | 26 | Макет интерфейса аналитики модуля онлайн-чат | II.6 | Онлайн-чат и АРМ КЦ · «Аналитика» |
| IV-5 | 27 | Макет интерфейса Центра настроек — экспорт документов | IV.6 | Центр настроек AI Hub · «Экспорт документов» |

Сводка canvas (8 файлов у Исполнителя): Портальный лаунчер AI Hub · Оболочка AI Hub · Центр настроек AI Hub · Суфлёр · телефония · Онлайн-чат и АРМ КЦ · Тест-диалог внутреннего пользователя КЦ · ИИ-ассистент · Документы · OCR.

## I.9. Информационная безопасность

[Прил.1 §8–9]: ИБ, протоколирование, on-premise

Раздел I.9 агрегирует требования §8–9 ТТ: RBAC, LDAPS, OWASP LLM, аудит и передачу событий в SIEM. Он обеспечивает:

- Таблицу §8.1–8.16 → отражение в ТЗ v1.4

- Требования §9.1–9.3 протоколирования и защиты журналов

- On-premise и транспорт (I.9.3)

Целевой эффект: внедряемая АС соответствует политикам ИБ банка и приказу ОАЦ № 66.

### I.9.1. Требования информационной безопасности (§8 ТТ)

[Прил.1 §8.1–8.16]: разграничение доступа, пароли, OWASP LLM

Подраздел I.9.1 трассирует каждый пункт §8 к разделам Hub и модулей; детализация LDAPS — I.10.

Внедряемая АС обеспечивает выполнение требований информационной безопасности в соответствии с [Прил.1 §8.1–8.16], а именно:

| Пункт ТТ | Требование (Прил.1) | Отражение в ТЗ v1.4 |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | Разграничение прав доступа на основе ролевой модели | I.4, I.5, FR по модулям |
| 8.2 | Идентификация и аутентификация; блокировка неиспользуемых УЗ | I.10, §7.1 |
| 8.3 | Генерация и смена учётных данных; длина, сложность, срок, история паролей; смена со старым паролем; хранение паролей в защищённом виде | I.10 (политика AD) |
| 8.4 | Изменение реквизитов доступа по умолчанию или их блокирование | I.10 |
| 8.5 | Настройки парольной политики (длина, сложность, историчность, период смены) | I.10 |
| 8.6 | Защита обратной связи при вводе пароля | I.10 |
| 8.7 | Функционал недоступен неавторизованным пользователям | I.5, RBAC |
| 8.8 | Защита от подбора реквизитов; лимит неудачных попыток и блокировка | I.10 |
| 8.9 | Блокировка по неактивности | I.10 |
| 8.10 | Антивирус на серверной части — ПО Заказчика | VII.3 |
| 8.11 | Обновления ПО, исправление ошибок и уязвимостей | Этапы 2, 7 календарного плана; VII.1 |
| 8.12 | Отсутствие уязвимостей в коде и библиотеках; статический/компонентный анализ; устранение до ввода | Этап 7 ИБ; VII.1 |
| 8.13 | Полномочное управление УЗ (создание, активация, блокировка, уничтожение) | I.4, API §8.16 |
| 8.14 | Соответствие приказу ОАЦ № 66 (Прил.3 к Положению о ТКЗ) | Настоящий раздел; аттестация — этап 4 |
| 8.15 | Технические меры по OWASP Top 10 for LLM Applications 2025 | I.3; FR по модулям LLM |
| 8.16 | API управления пользователями и полномочиями | I.4, интеграция AD |

### I.9.2. Протоколирование и аудит (§9 ТТ)

[Прил.1 §9.1–9.3]: журналы, SIEM, защита записей

Подраздел I.9.2 связывает §9 ТТ с VI.3 и ролями аналитиков §2.4 п.7, 10, 13.

Внедряемая АС обеспечивает протоколирование и аудит в соответствии с [Прил.1 §9.1–9.3], а именно:

§9.1 — система протоколирования:

| Пункт ТТ | Требование | Отражение в ТЗ v1.4 |
| --- | --- | --- |
| 9.1.1 | Функционирование в течение всего периода работы актива | VI.3 |
| 9.1.2 | Однозначная идентификация событий с привязкой по времени | VI.3 |
| 9.1.3 | Хранение событий ≥1 года (циклическое) | VI.3 |
| 9.1.4 | Доступность событий за срок хранения | VI.3 |
| 9.1.5 | Синхронизация времени актива | VI.3, VII.3 |
| 9.1.6 | Структурированный вид; экспорт/просмотр вне актива | VI.3 |
| 9.1.7 | Защита информации при регистрации событий | VI.3 |
| 9.1.8 | Реагирование на сбои регистрации | VI.3 |
| 9.1.9 | Передача событий ИБ в SIEM (KUMA) | VI.3 |

§9.2 — защита при регистрации событий:

| Пункт ТТ | Требование | Отражение в ТЗ v1.4 |
| --- | --- | --- |
| 9.2.1 | Доступ к управлению механизмами регистрации — только уполномоченным | I.4 п.1, ИБ |
| 9.2.2 | Просмотр журналов — по должностным обязанностям | RBAC; роль аналитик / read-only отчёты (§2.4 п.7, 10, 13) |
| 9.2.3 | Защита журналов от несанкционированной модификации и удаления | VI.3 |
| 9.2.4 | Мониторинг целостности журналов | VI.3 |
| 9.2.5 | Процедуры при переполнении журналов | VI.3 |
| 9.2.6 | Предупреждение о сбоях регистрации | VI.3 |

§9.3 — состав событий: перечни для ОС, СУБД, прикладного ПО, телекоммуникационного оборудования и СЗИ — по [Прил.1 §9.3.1–9.3.5]; профиль событий AI Hub и модулей — VI.3.2, INT-T-AUD.

### I.9.3. On-premise и транспорт

[Прил.1 §4.1.4, §5.1.26.2, §6.1.22]: изолированный контур

Фиксирует размещение модулей в контуре банка; egress допускается только для виджета онлайн-чата.

| Требование | Пункт ТТ | Отражение в ТЗ v1.4 |
| --- | --- | --- |
| Работа без доступа к Интернету (модули КЦ, кроме онлайн-чат) | §4.1.4 | FR-CC-04 |
| Развёртывание в контуре Заказчика (ассистент) | §5.1.26.2 | III.1 |
| Локальное развёртывание OCR, изолированная сеть | §6.1.22 | FR-OCR-22, IV.9 |
| LDAPS для аутентификации | §7.1, §8 | I.10 |

## I.10. Active Directory / LDAPS

[Прил.1 §5.1.33–34, §7.1, §8]: аутентификация и AD-группы

Раздел I.10 распределяет зоны ответственности по LDAPS, маппингу 13 ролей §2.4 на AD-группы и атрибутам профиля. Он обеспечивает:

- Матрицу «Исполнитель / Заказчик (ДРиРИТ)» по auth и группам

- Ссылку на As-Is структуру AD (docs/sources/active-directory/)

- Открытые вопросы prod LDAPS — VII.5 №4

Целевой эффект: единый вход сотрудников банка в Hub через согласованные группы AD без локальных паролей.

| Зона ответственности | Исполнитель | Заказчик (ДИТ) |
| --- | --- | --- |
| Модуль auth/authz по группам AD | Реализация в Hub | Создание и ведение групп под 13 ролей §2.4 |
| Маппинг ролей ТТ → AD-группы | Предложить матрицу (I.4) | Утвердить и назначить членство |
| Параметры LDAPS (хост, порт 636, сертификаты) | Подключение по параметрам | Предоставить endpoint и доверенные CA |
| Служебная УЗ для LDAP bind | Использование read-only | Выдать УЗ, ротация |
| Атрибуты профиля (Department, Company, Title, mail) | Отображение в Hub | Актуальность в AD |

Структура AD (факт): OU BANK → Users (древо подразделений), Groups, Computers; домен тестового экспорта DC=test,DC=asb. Параметры продуктивного LDAPS — уточняется Заказчиком.

# Часть II. Модуль Контакт-центра (§2.2.2, §4)

Модуль Контакт-центра является центральным элементом автоматизации работы операторов банка. Он объединяет голосовой канал (телефония Oktell), текстовые каналы (онлайн-чат, мессенджеры) и интеллектуальные подсказки на базе LLM (суфлёр). Все подсказки формируются исключительно на основе СУЗ (через RAG-индекс) и предоставляются оператору в реальном времени для повышения качества обслуживания клиентов. Управление модулем осуществляется ролями согласно I.4.1: администратор Контакт-центра, операторы, аналитики.

[Прил.1 §2.2.2]: модуль Контакт-центра включает модуль понимания запросов, интерфейсы для работы суфлёра (телефония и онлайн-чат), модуль онлайн-чат и функциональность мониторинга и отчётности (§4.7, модуль «Отчетность»).

## II.0. Сроки и поручения по интеграциям (КЦ)

Трассировка сроков и поручений → Part II (сроки и ответственные — также 0.3, VII.1, VII.3):

| Пункт | Договорённость | Отражение в Part II | См. также |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Спецификация интеграции СУЗ: поля, формат, триггеры, порядок обмена — T+20 раб. дней от подписания договора (Исполнитель) | FR-SUF-01, FR-UND-08; зависимость подсказок от актуального индекса | VI.1, II.3.6 |
| 1.2 | Проработка API/webhook СУЗ заказчиком — ~до 25.06.2026 после 1.1 | блокирует закрытие INT-T на prod; FR-SUF-04 не затронут | VII.5 №3 |
| 1.4 | Тестовый контур Bitrix (копия prod) — T+30 раб. дней (тест Bitrix) (Заказчик) | приёмка SUF-T/INT-T на стенде КЦ | II.7.1, VII.3 |
| 2.1 | Спецификация интеграции Oktell — T+20 раб. дней от подписания договора (Исполнитель) | FR-SUF-04, UC-SUF-T01, открытые вопросы II.3.4 | VI.2 |
| 2.3 | Тестовая линия Oktell в prod с маркировкой — T+45 раб. дней (тест Oktell) (ДИТ) | SUF-T-01, SUF-T-12, SUF-T-13; FR-SUF-04 | II.3.4, VII.3 |
| 3.1–3.5 | Тестовый сервер, BelVPN, доступ сотрудников | вне функционала Part II | VII.1, VII.3 |
| 4.2 | Дополнительное согласование модулей ИИ-ассистент и распознавания документов | вне Part II | Part III–IV, VII.5 №8 |

As-Is (Oktell/СУЗ): (дополняет I.2 и разделы II–VI):

| Тема | As-Is | To-Be (Part II) |
| --- | --- | --- |
| Oktell | v2.15.6.240503, on-prem, MS SQL 2016; тестового контура с линиями нет | FR-SUF-04; тест по п. 2.3 |
| Oktell ASR | Не встроен; MRCP/REST/WebSocket — документация «по запросу», ответы «—» | FR-ASR-*, модель T VI.2 |
| Oktell события | Ответ «—» на WebSocket/события; PDF администратора описывает WS | VII.5 №1 |
| Oktell скрипты оператору | Нет (всплывающих подсказок в Oktell) | Суфлёр Hub II.3 |
| Oktell API вызова | Нет | События + ASR on-prem, не управление вызовом |
| Oktell история | idchain, время, номер в таблицах MS SQL; схемы БД нет | Контекст звонка для суфлёра — INT-T |
| Oktell мониторинг | Zabbix (серверы, БД) | VI.2 |
| СУЗ API / webhook | API нет; push-событий нет (обновления на главной) | Модель B VI.1; VII.5 №3 |
| СУЗ контент | 1732 статьи; разделы до 5 уровней; версионность есть | FR-CC-06, FR-SUF-01 |
| СУЗ обновления | 10–30 изменений в среднем в день; раздел может правиться несколько раз в день | FR-UND-08, webhook/outbox VI.1 |
| СУЗ поиск (операторы) | Полнотекст + фильтры тег/категория | RAG-индекс для суфлёра, не замена UI СУЗ |

## II.1. Общие положения (§4.1)

[Прил.1 §4.1]: общие требования к модулю Контакт-центра

Раздел II.1 задаёт базовые требования к модулю КЦ: языки, on-prem, связь с модулем LLM, базы знаний и масштабируемость. Он обеспечивает:

- FR-CC-01…14: ИБ, i18n RU/EN, изоляция от Интернета (кроме чата)

- Привязку к RAG-индексу cc_production и политике «только СУЗ»

- Контекст As-Is КЦ (Oktell, Webim, СУЗ) перед таблицей FR

Целевой эффект: модуль КЦ развёрнут в контуре банка и готов к интеграции с Oktell, чатом и СУЗ по договорным KPI.

As-Is (сводка — II.0):

- На телефонии клиента встречает голосовой робот (IVR); скилл-группы и маршрутизация по транскрипту/тематике.

- В Oktell нет скриптов/всплывающих подсказок оператору — суфлёр реализуется отдельно (вкладка Hub, II.3).

- В Webim бот есть, но не задействован; оператор вручную ищет ответ в СУЗ/поисковике.

- Оператор выбирает тематику обращения; для услуг суфлёр может быть вкл/выкл.

- Оценки подсказок LLM — обязательны (аналогия с обязательными тематиками звонка).

- Источник ответов — СУЗ (объём статей — справочно для нагрузки RAG, не KPI as-is); интеграция модель B → RAG (VI.1).

- Кросс-канальной истории клиента нет (To-Be: §4.4 ТТ).

### II.1.1. Функциональные требования

[Прил.1 §4.1.1–4.1.14]: FR-CC-01…14

Таблица FR-CC описывает общие требования §4.1 в формате v1.4 (колонка «Реализация»).

| ID | Описание | Реализация | Пункт в ТТ | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-CC-01 | Модуль Контакт-центра должен функционировать в защищенной инфраструктуре банка, и обеспечивать соответствие требованиям конфиденциальности и защиты данных. | Вход: развёртывание модуля Контакт-центра в инфраструктуре банка. Механизм реализации: шифрование каналов, разграничение доступа по ролям, журнал аудита и политики ИБ по §8–9 ТТ. Выход: модуль работает в защищённом сегменте без выхода в Интернет (кроме виджета онлайн-чата). Приёмка: INT-T / аудит ИБ. | 4.1.1 | готово |
| FR-CC-02 | Интерфейс модуля Контакт-центра должен быть на русском языке. | Вход: оператор или администратор открывает любой экран модуля КЦ. Реализовано посредством: интерфейс по умолчанию на русском языке; локализованы Hub, АРМ и виджет. Выход: все надписи и сообщения отображаются на русском языке. Приёмка: CHAT-T / SUF-T smoke. | 4.1.2 | готово |
| FR-CC-03 | Модуль Контакт-центра должен работать на базе модуля LLM. | Вход: оператор или клиент задаёт вопрос в канале Контакт-центра. Реализовано посредством: система распознаёт запрос, ищет ответ в базе знаний cc_production и формирует ответ языковой моделью (промпт sufler_cc) в контуре банка. Выход: оператор или клиент получает подсказку или ответ из модуля LLM. Приёмка: SUF-T-01, CHAT-T-04. | 4.1.3 | готово |
| FR-CC-04 | Модуль Контакт-центра, за исключением модуля онлайн-чата, должен работать без доступа к сети Интернет. | Вход: штатная работа суфлёра, распознавания речи, поиска и языковой модели. Реализовано посредством: компоненты размещены в изолированном контуре банка; доступ в Интернет только у виджета онлайн-чата (§4.1.4). Выход: все части модуля КЦ, кроме чата, работают без доступа к сети Интернет. Приёмка: INT-T: проверка сетевой изоляции. | 4.1.4 | готово |
| FR-CC-05 | Разработчик может использовать в работе СУЗ через прямое взаимодействие с ней либо на основе СУЗ создать свою базу знаний LLM для использования ее в дальнейшем модулем Контакт-центра с возможностью обновления данных в режиме онлайн. | Вход: в СУЗ обновился контент (статья, FAQ, документ). Механизм реализации: изменения из Bitrix загружаются в индекс cc_production без прямых обращений к СУЗ во время диалога; переиндексация по расписанию. Выход: база знаний актуальна; операторы получают ответы по новым данным. Приёмка: UC-UND-01 на стенде Bitrix. | 4.1.5 | готово |
| FR-CC-06 | Модуль Контакт-центра должен предоставлять информацию только на основе СУЗ и не предоставлять иной информации по любым запросам клиентов вне тем деятельности Контакт-центра. | Вход: клиент задаёт вопрос вне тематики Контакт-центра. Механизм реализации: системный промпт и фильтр контента ограничивают поиск только базой cc_production; посторонние темы блокируются. Выход: клиент получает отказ или диалог передаётся оператору. Приёмка: ASS-T-23 / SUF-T: негативный сценарий. | 4.1.6 | готово |
| FR-CC-07 | Модуль Контакт-центра должен уметь предоставлять информацию на русском и английском языках, распознавать язык, используемый в сообщении клиентом, а также переключаться в рамках разговора с русского языка на английский и с английского языка на русский соответственно изменению языка запроса со стороны клиента. | Вход: клиент пишет или говорит на русском или английском языке. Реализовано посредством: система определяет язык реплики и формирует ответ на том же языке, с автопереключением при смене языка. Выход: ответ или подсказка на RU или EN в соответствии с языком клиента. Приёмка: SUF-T-12, CHAT-T-04. | 4.1.7 | готово |
| FR-CC-08 | Интерфейс управления базами знаний LLM для КЦ (§4.1.8, §4.5.1): создание/редактирование/удаление KB суфлёра; загрузка документов (.pdf, docx, …); управление структурой; без программирования — Центр настроек Hub → «Базы знаний КЦ» | Вход: администратор баз знаний КЦ открывает «Центр настроек» Hub. Механизм реализации: интерфейс управления базами суфлёра: создание, загрузка документов, индексация — без программирования (§4.5.1). Выход: администратор видит панель «Базы знаний КЦ». Приёмка: UC-UND-01, ASS-T-18 (админ KB). | 4.1.8, 4.5.1 | готово |
| FR-CC-09 | Модуль Контакт-центра должен поддерживать размещение произвольного числа виджетов с функционалом текстовых каналов для ведения переписки с пользователями, не ограничиваясь в количестве мест размещения (сайт, лендинг, М-банкинг, Интернет-банкинг и иные каналы банка). | Вход: администратор настраивает виджет онлайн-чата для новой точки размещения. Реализовано посредством: отдельный идентификатор виджета для сайта, М-банка или интернет-банка; код для встраивания и предпросмотр (II.5.3.1). Выход: администратор получает код встраивания и проверяет виджет в предпросмотре. Приёмка: CHAT-T-07, UC-A2. | 4.1.9 | готово |
| FR-CC-10 | Модуль Контакт-центра должен поддерживать регулярные обновления для совершенствования функционала и безопасности. | Вход: выпускается очередное обновление по политике банка. Механизм реализации: регулярная доставка патчей Hub с журналом изменений и регрессионным тестированием SUF-T / CHAT-T. Выход: обновления устанавливаются без простоя критичных каналов телефонии и чата. Приёмка: план сопровождения VII.1. | 4.1.10 | готово |
| FR-CC-11 | Модуль Контакт-центра должен поддерживать масштабируемость и способность обрабатывать увеличивающийся объем данных и документов при увеличении числа пользователей. | Вход: растёт число операторов и одновременных диалогов. Механизм реализации: горизонтальное масштабирование распознавания речи, поиска и модели; архивирование истории в долгосрочное хранилище. Выход: система выдерживает SLA p95 при 75 операторах (II.7.4). Приёмка: нагрузочное тестирование II.7.4. | 4.1.11 | готово |
| FR-CC-12 | Модуль Контакт-центра должен обеспечивать анализ сообщений и истории взаимодействия с клиентом, чтобы корректно интерпретировать запросы и находить релевантные ответы в базе знаний LLM. | Вход: клиент отправляет новое сообщение в диалоге. Механизм реализации: модуль понимания запросов учитывает историю обращения (FR-SUF-15) и ищет ответ в базе знаний. Выход: оператор видит релевантные подсказки с учётом контекста разговора. Приёмка: CHAT-T-13, SUF-T-01. | 4.1.12 | готово |
| FR-CC-13 | Модуль Контакт-центра должен включать в себя механизм загрузки и удаления текстовых документов в формате .pdf, docx, .rtf, .txt, .xlsx, .pptx, .png, .jpg, .jpeg для каждой выбранной базы знаний LLM с целью их последующей индексации и использования при генерации ответов модулем LLM. | Вход: администратор загружает или удаляет документ в выбранной базе знаний. Механизм реализации: документ разбивается на фрагменты и добавляется в векторный индекс соответствующей KB. Выход: файл доступен для поиска или удалён из индекса. Приёмка: UC-UND-01. | 4.1.13 | готово |
| FR-CC-14 | Модуль Контакт-центра должен указывать ссылки на источники, на основании которых сгенерирован конкретный ответ, с возможностью перехода по ссылкам на страницы подключаемой СУЗ и должна иметь возможность отключать отображение ссылок в определенных каналах. | Вход: система сформировала ответ языковой модели. Механизм реализации: в метаданных сохраняется ссылка на статью СУЗ; для клиента в чате ссылка скрыта политикой канала. Выход: оператор видит «СУЗ ↗» и может открыть источник; клиент в чате — без URL. Приёмка: SUF-T-02, CHAT-T-05. | 4.1.14 | готово |

## II.2. Модуль понимания запросов (§2.2.2.1, §4.2)

[Прил.1 §2.2.2.1, §4.2]: модуль понимания запросов — потоковое ASR (RU/EN), транскрипты, MRCP, отчётность

Модуль понимания запросов является ключевым компонентом Контакт-центра, отвечающим за преобразование голосовой речи клиентов и операторов в текст и семантическое сопоставление с базой знаний. Он обеспечивает:

- Распознавание речи в реальном времени (ASR) для звонков RU/EN

- Разделение речи оператора и клиента (диаризация)

- Поддержку двух языков и on-prem развёртывание QU

- Интеграцию с телефонией через MRCP v1/v2 (VI.2)

- Выгрузку транскриптов и нераспознанных записей в модуль «Отчетность»

Целевой эффект: операторы получают текстовую расшифровку диалога в реальном времени, а аналитики — данные для контроля качества ASR и QU.

As-Is: ASR не встроен в Oktell; offline-аналитика на телефонии — см. VI.2 и II.0. Статус интеграции MRCP/Oktell — открыто (согласование VII.5 №1–2). П. 2.1: спецификация Oktell от Исполнителя — T+20 раб. дней от подписания договора.

### II.2.1. Общие требования (§4.2.1)

[Прил.1 §4.2.1]: FR-UND — настройка QU без программирования

Требования к модулю понимания запросов: обучение на KB, пороги релевантности, эскалация и уточняющие вопросы.

| ID | Описание | Реализация | Пункт в ТТ | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-UND-01 | Модуль Контакт-центра должен включать в себя модуль понимания запросов пользователей. Модуль понимания запросов должен предоставлять возможность его настройки (управления) работниками Заказчика без навыков использования языков программирования. | Вход: администратор базы знаний открывает Центр настроек Hub. Механизм реализации: встроенный модуль понимания запросов (QU); настройка без программирования §4.2.1.1. Выход: администратор видит панель «Модуль понимания». Приёмка: UC-UND-01. | 4.2.1.1 | готово |
| FR-UND-02 | Модуль понимания запросов должен работать исключительно в инфраструктуре банка без доступа в сеть Интернет. | Вход: любой запрос, поступающий в модуль понимания запросов. Обеспечивается за счёт: развёртывание on-prem; без обращений к внешним API. Выход: ответ языковой модели выполняется в контуре банка. Приёмка: INT-T. | 4.2.1.2 | готово |
| FR-UND-03 | Для обучения модуль понимания запросов должен использовать обучающую выборку документов баз знаний LLM – накопленные в каждом документе баз знаний LLM примеры вопросов пользователей, каждый новый вопрос пользователя должен автоматически сопоставляться с накопленным массивом примеров вопросов и ответов. | Вход: новый вопрос пользователя в диалоге. Механизм реализации: автоматическое дополнение пар «вопрос–ответ» из диалогов в обучающую выборку KB. Выход: обучающая выборка обновлена. Приёмка: UC-UND-01. | 4.2.1.3 | готово |
| FR-UND-04 | Для работы модуля понимания запросов (распознавания синонимичных слов и словосочетаний, полной смены формулировки на семантически близкую) должно быть достаточно одной формулировки вопроса. | Вход: новый или эталонный вариант формулировки вопроса в обучающей выборке KB. Механизм реализации: сравнение запроса с эталоном по косинусной близости векторных представлений (embedding); для синонимов и перефразировок достаточно одного примера §4.2.1.4. Выход: семантическое совпадение с документом KB без обязательного совпадения по точному ключевому слову. Приёмка: модульные тесты модуля понимания запросов (QU). | 4.2.1.4 | готово |
| FR-UND-05 | Модуль понимания запросов должен поддерживать работу с русским и английским языками. | Вход: текст запроса на русском или английском языке. Механизм реализации: двуязычные модели модуля понимания запросов (RU/EN). Выход: распознанное намерение на обоих языках. Приёмка: SUF-T-12. | 4.2.1.5 | готово |
| FR-UND-06 | Модуль понимания должен автоматически учитывать порядок слов, использование синонимов или антонимов; результат каждого поиска в базе знаний LLM должен быть снабжен показателем релевантности в результатах поиска, отражающим вероятность того, что найденный документ базы знаний LLM соответствует вопросу пользователя. | Вход: поисковый запрос пользователя или администратора. Механизм реализации: семантическое ранжирование с показателем релевантности (%) в результатах. Выход: список документов с процентом релевантности. Приёмка: UC-UND-02. | 4.2.1.6 | готово |
| FR-UND-07 | Обучение модуля понимания не должно требовать указания ключевых слов или какой-либо другой ручной разметки примеров вопросов. | Вход: новые примеры вопросов в обучающей выборке. Механизм реализации: обучение без учителя с автоматической разметкой; без ручной разметки ключевых слов. Выход: модуль обучается без указания ключевых слов. Приёмка: UC-UND-01. | 4.2.1.7 | готово |
| FR-UND-08 | Обучение модуля понимания должно запускаться автоматически сразу после каждого обновления базы знаний LLM. | Вход: обновление базы знаний или поступление webhook из СУЗ. Механизм реализации: запуск задачи переобучения после переиндексации. Выход: в журнале зафиксировано «обучение запущено». Приёмка: UC-UND-01. | 4.2.1.8 | готово |
| FR-UND-09 | Добавление новых формулировок вопросов должно происходить полностью автоматически или через ручную валидацию администратором базы знаний LLM. | Вход: новая формулировка вопроса в диалоге. Механизм реализации: автодобавление или постановка на ручную валидацию (FR-UND-16). Выход: пример добавлен в выборку или отправлен на модерацию. Приёмка: UC-UND-01. | 4.2.1.9 | готово |
| FR-UND-10 | Список примеров в обучающей выборке должен также иметь возможность пополняться через загрузку СУЗ. | Вход: импорт FAQ и примеров из СУЗ. Механизм реализации: ETL: импорт FAQ и примеров из СУЗ в хранилище обучающей выборки. Выход: обучающая выборка пополнена. Приёмка: UC-UND-01. | 4.2.1.10 | готово |
| FR-UND-11 | При добавлении новых формулировок модуль понимания должен автоматически контролировать наличие повторяющихся примеров в обучающей выборке и при пополнении обучающей выборки повторяющимся примером вопроса заблокировать его добавление. | Вход: повторяющийся вопрос при пополнении выборки. Механизм реализации: проверка хеша и семантического сходства → отклонение дубликата. Выход: повторный пример заблокирован. Приёмка: модульные тесты модуля понимания запросов (QU). | 4.2.1.11 | готово |
| FR-UND-12 | Администратор базы знаний LLM должен иметь инструмент контроля над работой модуля понимания, который позволит определить какие документы будут найдены по запросу пользователя, с каким процентом релевантности и из какого примера вопроса. | Вход: администратор вводит тестовый запрос в интерфейсе KB. Механизм реализации: интерфейс предпросмотра результатов поиска §4.2.1.12. Выход: отображаются документы, процент релевантности и исходный пример вопроса. Приёмка: ASS-T-21 (аналог). | 4.2.1.12 | готово |
| FR-UND-13 | Администратор базы знаний LLM должен иметь возможность указать минимальную релевантность поиска, начиная с которой модуль Контакт-центра может использовать найденный документ для предоставления ответа пользователю. | Вход: администратор задаёт минимальный порог релевантности. Механизм реализации: конфигурация min_relevance для каждой KB. Выход: ниже порога срабатывает UC-UND-02. Приёмка: UC-UND-01. | 4.2.1.13 | готово |
| FR-UND-15 | Процесс обучения модуля понимания: журнал итераций, откат версии обучающей выборки | Вход: завершена очередная итерация обучения модуля понимания. Механизм реализации: версионируемый журнал обучения с возможностью отката выборки. Выход: доступны история итераций и откат выборки. Приёмка: UC-UND-01. | 4.2.1.15 | готово |
| FR-UND-16 | Ручная валидация новых примеров администратором с комментарием | Вход: автоматически добавлен новый пример вопроса. Механизм реализации: очередь модерации с полем комментария администратора. Выход: администратор утверждает или отклоняет пример. Приёмка: UC-UND-01. | 4.2.1.16 | готово |
| FR-UND-17 | Эскалация оператору при невозможности автоматического ответа | Вход: модуль понимания не может сформировать автоматический ответ. Механизм реализации: эскалация в канал оператора. Выход: оператор получает уведомление. Приёмка: UC-UND-02. | 4.2.1.17 | готово |
| FR-UND-14 | Должна быть возможность уточнения вопроса в случае, когда релевантности найденных документов недостаточно для прямого ответа, при этом должен предоставляться пользователю список вариантов ответа для выбора. | Вход: оценка релевантности найденных документов ниже порога. Механизм реализации: ветка сценария «уточняющие вопросы» (промпт sufler_cc). Выход: клиенту или оператору предлагаются кнопки-варианты или эскалация. Приёмка: UC-UND-02. | 4.2.1.14 | готово |

### II.2.2. ASR в канале телефония (§4.2.2)

[Прил.1 §4.2.2]: FR-ASR — потоковое ASR, WER ≥90%, хранение 1 год

ASR on-prem для телефонии: задержка ≤1 с, банковский словарь, QA-интерфейс для аналитиков.

| ID | Описание | Реализация | Пункт в ТТ | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-ASR-01 | В канале телефония должно быть обеспечено потоковое распознавание и преобразование русской и английской речи (слитной, разговорной, спонтанной) в текст независимо от пола и возраста говорящего. | Вход: активный звонок в Oktell с подключённым оператором. Обеспечивается за счёт: потоковое распознавание речи RU/EN on-prem. Выход: промежуточный и финальный транскрипт передаётся в модуль QU. Приёмка: SUF-T-01, INT-T. | 4.2.2.1 | готово |
| FR-ASR-02 | Должны использоваться модели распознавания, в составе которых должна быть акустическая модель, устойчивая по отношению к сложным акустическим условиям, и языковая модель с большим словарем, поддерживающим современную лексику. | Вход: аудиопоток активного звонка. Механизм реализации: акустическая и языковая модели с банковским словарём. Выход: устойчивое распознавание в сложных акустических условиях. Приёмка: тест WER (word error rate) ≥90%. | 4.2.2.2 | готово |
| FR-ASR-03 | При распознавании речи должна быть обеспечена высокая точность распознавания в каждом звонке – не менее 90% при различных уровнях фонового шума, акцентах и при нагрузке не менее 70 звонков в обработке операторами канала телефония одновременно с возможностью масштабирования. | Вход: не менее 70 одновременных звонков на стенде. Механизм реализации: кластер воркеров ASR; нагрузочное тестирование. Выход: точность ≥90% при шуме и нагрузке. Приёмка: II.7.4 / INT-T. | 4.2.2.3 | готово |
| FR-ASR-04 | Должно быть обеспечено преобразование речи в текст в реальном времени с задержкой не более 1 секунды. | Вход: очередной фрейм аудиопотока. Механизм реализации: конвейер потокового распознавания с задержкой ≤1 с. Выход: текст в реальном времени отображается в панели суфлёра. Приёмка: SUF-T-01 p95. | 4.2.2.4 | готово |
| FR-ASR-05 | Разработчик должен обеспечить наполнение и хранение в преобразованных в текст диалогов в течение 1 года с возможностью просмотра с целью анализа качества преобразования и релевантности предоставления ответов, с автоматической самоочисткой за период хранения более 1 года. | Вход: завершённый телефонный диалог. Механизм реализации: хранение транскриптов 1 год; автоматическое удаление по TTL. Выход: интерфейс просмотра для контроля качества (QA). Приёмка: FR-ASR-10 UI. | 4.2.2.5 | готово |
| FR-ASR-06 | Должна быть обеспечена возможность обработки звука, поступающего из нескольких источников одновременно для улучшения качества распознавания голоса собеседника (клиента) в сложных акустических условиях (звонки других пользователей, повышенный фоновый шум, разговоры клиентов, эхо-сигнал и т.д.) — использование алгоритмов подавления шума и эха, автоматической адаптации к изменяющимся акустическим условиям в процессе разговора, включая изменение уровня громкости и характеристики окружающей среды. | Вход: двухканальная запись или зашумлённый канал. Механизм реализации: подавление шума, эхоподавление (AEC), автоматическая регулировка усиления (AGC). Выход: очищенная дорожка речи клиента. Приёмка: INT-T: акустическая лаборатория. | 4.2.2.6 | готово |
| FR-ASR-07 | Распознавание речи должно быть оптимизировано для условий телефонного канала. | Вход: аудиопоток телефонного канала PSTN/VoIP 8 kHz. Механизм реализации: акустическая модель, настроенная под телефонный канал. Выход: распознавание, оптимизированное для телефонии. Приёмка: INT-T. | 4.2.2.7 | готово |
| FR-ASR-08 | Должен быть обеспечен точный перевод речи в текст с расстановкой автоматической пунктуации. | Вход: непрерывный поток речи. Механизм реализации: постобработка с автоматической расстановкой пунктуации. Выход: транскрипт с пунктуацией. Приёмка: SUF-T-01. | 4.2.2.8 | готово |
| FR-ASR-09 | Преобразование речи в текст должно проводиться с поддержкой специализированных словарей (понимание банковской терминологии, аббревиатур, сокращений). Формирование и наполнение этих словарей должно осуществляться как в ручном режиме, так и путем загрузки файлов со словарями (.txt, .xlsx, .docx и иные форматы). | Вход: банковский термин или аббревиатура в речи. Механизм реализации: загрузка пользовательского словаря (.txt, .xlsx) и ручное редактирование. Выход: повышение веса словарных статей (повышение веса словарных статей (hotword boost)). Приёмка: admin ASR UI. | 4.2.2.9 | готово |
| FR-ASR-10 | Должны быть предусмотрены интерфейсы, в которых пользователь мог бы видеть распознанные и не распознанные записи диалогов с возможностью их прослушивания, датой и временем совершения звонка, и текстом транскрибации (при его наличии) — для оценки качества преобразования речи в текст, релевантности предоставленных ответов, дообучения ПО и наполнения словарей без участия разработчика. | Вход: аналитик контроля качества (§2.4) открывает интерфейс ASR. Механизм реализации: единый список всех записей (распознанных и нераспознанных); прослушивание; транскрипт; метаданные: дата/время, канал, оператор, ID сессии, уверенность ASR, длительность; фильтр по низкой уверенности — опция, не ограничение списка. Выход: разбор любой записи для QA и дообучения. Приёмка: UC-REP-CC-02. | 4.2.2.10 | готово |
| FR-ASR-11 | Должна быть предоставлена возможность выгрузки нераспознанных записей диалогов для последующего анализа в модуль «Отчетность». | Вход: накопились нераспознанные сегменты речи. Механизм реализации: очередь экспорта нераспознанных → модуль «Отчётность» (подмножество полного архива §4.2.2.10). Выход: отчёт §4.7.3.2 для разбора качества ASR. Приёмка: UC-REP-CC-02. | 4.2.2.11 | готово |
| FR-ASR-12 | Должно быть обеспечено разделение речи оператора канала телефония и речи клиента для корректной передачи запроса в модуль LLM. | Вход: двухканальная запись разговора оператора и клиента. Механизм реализации: диаризация: разделение речи оператора и клиента. Выход: помеченные реплики передаются в LLM. Приёмка: SUF-T-01, FR-SUF-18. | 4.2.2.12 | готово |

### II.2.3. Пользовательские сценарии

[Прил.1 §4.2.1.8–14]: UC-UND-01…02

Сценарии администратора KB: пороги, переобучение после обновления СУЗ, ветка уточняющих вопросов.

| ID | Наименование | Реализация | Пункт в ТТ | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-UND-01 | Администратор базы знаний LLM задаёт пороги релевантности и запускает дообучение после обновления СУЗ | Вход: администратор базы знаний языковой модели открывает Центр настроек Hub. Механизм реализации: сохранение порогов модуля понимания запросов; webhook или outbox СУЗ запускает переиндексацию и автоматическое обучение модуля понимания. Выход: журнал обучения и актуальный статус индекса. Приёмка: UC-UND-01 на стенде с тестовым Bitrix. | 4.2.1.8–4.2.1.13 | готово |
| UC-UND-02 | При низкой релевантности система предлагает уточняющие вопросы клиенту/оператору по политике КЦ | Вход: реплика клиента или оператора получает оценку релевантности ниже заданного порога. Механизм реализации: поиск по индексу cc_production; ветка сценария «уточняющие вопросы» (промпт sufler_cc). Выход: список вариантов для клиента или эскалация оператору. Приёмка: тест-кейс с искусственно заниженным показателем релевантности. | 4.2.1.14–4.2.1.15 | готово |

### II.2.4. Дополнительные требования ASR (§4.2.2.13–19)

[Прил.1 §4.2.2.13–19]: MRCP, метаданные звонка, масштабирование

Интеграционные и эксплуатационные требования ASR; статус MRCP/WebSocket — открыто (VII.5).

| ID | Описание | Реализация | Пункт в ТТ | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-ASR-13 | Интеграция с телефонией через MRCP v1/v2 для потокового ASR | Вход: сессия MRCP от АТС Oktell. Механизм реализации: клиент MRCP v1/v2 (открыто VII.5). Выход: потоковое ASR из АТС. Приёмка: INT-T (открыто). | 4.2.2.13 | открыто |
| FR-ASR-14 | Передача метаданных звонка (ID, направление, длительность) в модуль понимания | Вход: событие начала звонка. Механизм реализации: передача call_id, направления и длительности в метаданные QU. Выход: обогащённый контекст сессии. Приёмка: SUF-T-01. | 4.2.2.14 | готово |
| FR-ASR-15 | Журналирование событий ASR для отчётности §4.7 | Вход: события распознавания речи в процессе звонка. Механизм реализации: структурированный журнал → показатели §4.7. Выход: журнал аудита событий ASR. Приёмка: CHAT-T-14 / INT-T. | 4.2.2.15 | готово |
| FR-ASR-16 | Настройка порогов confidence без программирования | Вход: администратор открывает настройки ASR в Hub. Механизм реализации: настройка порогов уверенности в интерфейсе Hub. Выход: пороги применяются без переразвёртывания. Приёмка: admin smoke. | 4.2.2.16 | готово |
| FR-ASR-17 | Выгрузка всех записей диалогов (распознанных и нераспознанных) для анализа в модуль «Отчётность» | Вход: администратор или аналитик запрашивает выгрузку архива ASR. Механизм реализации: экспорт всех записей за период (распознанных и нераспознанных) в модуль «Отчётность»; нераспознанные — также кандидаты для дообучения (подмножество). Выход: полный набор записей для анализа §4.7.3.2. Приёмка: UC-REP-CC-02. | 4.2.2.17 | готово |
| FR-ASR-18 | Интеграция с голосовыми подсистемами (Oktell) — см. VI.2 | Вход: интеграция с голосовой подсистемой Oktell. Механизм реализации: WebSocket/HTTP по спецификации VI.2 (открыто). Выход: события звонка и аудиопоток. Приёмка: INT-T (открыто). | 4.2.2.18 | открыто |
| FR-ASR-19 | Масштабирование ASR при ≥70 одновременных звонках | Вход: не менее 70 одновременных звонков. Механизм реализации: автомасштабирование ASR; HPA в Kubernetes. Выход: без деградации p95. Приёмка: II.7.4. | 4.2.2.19 | готово |

UC-ASR-01: звонок → dual-leg ASR → разделение реплик → транскрипт в суфлёр (FR-SUF-04).

## II.3. Интерфейс для работы суфлёра — канал телефония (§2.2.2.2, §4.3.1)

[Прил.1 §4.3.1, §4.6.2]: интерфейс суфлёра телефония — подсказки LLM оператору

Интерфейс суфлёра на канале телефония — standalone-панель Hub (не вкладка с ассистентом), показывающая пары «реплика клиента → подсказка» на базе RAG и промпта sufler_cc. Он обеспечивает:

- Подсказки на каждую реплику клиента (≤2 карточки, ≤500 символов)

- Permalink СУЗ и доп. материалы только оператору

- Обязательную обратную связь §4.3.1.9 и режим «Консультация / Услуга»

- Редактор сценариев и конфигурацию LLM (II.3.5)

Целевой эффект: оператор телефонии отвечает клиенту быстрее и точнее, опираясь на актуальную базу СУЗ без ручного поиска.

### II.3.1. Роли

[Прил.1 §2.4 п.2–7]: роли КЦ для суфлёра телефонии

Подмножество ролей §2.4; матрица AD — I.4.

Роли — подмножество [Прил.1 §2.4]: п. 2–7 (администратор базы знаний LLM, администратор модуля Контакт-центра, оператор канала телефония Контакт-центра, оператор онлайн-чата Контакт-центра, внутренний пользователь Контакт-центра, аналитик Контакт-центра). Матрица AD — I.4.

### II.3.2. Интерфейсы и макеты

[Прил.1 §4.6.2]: лаконичный UI — лента пар «реплика → подсказка»

Структура окна суфлёра, слайды II-1/II-2, canvas sufer-phone-mockup.

- Структура окна (лаконичный UI, FR-SUF-13): вертикальная лента пар «реплика клиента → подсказка(и)» — без дублирующих блоков «контекст» и отдельного полного транскрипта; каждая пара визуально связана (общая рамка / маркер), чтобы оператор сразу видел, к какой реплике относится ответ (§4.6.2.2.2).

- На одну реплику: не более 2 подсказок; основной текст ≤ 500 символов (§3.4); % релевантности — компактно; ссылка СУЗ — одна строка «СУЗ ↗», без развёрнутого блока статьи.

- Обратная связь по §4.3.1.9: три кнопки «Воспользовался / Не воспользовался / Неполный ответ» под соответствующей подсказкой; без кнопок «Отправить / Редактировать» (телефония — оператор отвечает голосом, §4.3.1).

- Режим «Консультация / Услуга» — в шапке панели; свернуть/развернуть окно суфлёра — §4.6.2.3.1.

- Подсказки на каждую реплику клиента (FR-SUF-11), не одна в начале диалога.

§4.6.2.2.3 — процент релевантности на каждой подсказке

- На каждой карточке подсказки отображается целое число 0–100 % (Pill в правом верхнем углу карточки, макет II-2, canvas sufer-phone-mockup).

- Источник: score retriever’а по индексу cc_production после QU-обработки реплики (FR-UND-06, FR-SUF-02); нормализация в проценты — конфигурация профиля sufler_cc (II.3.5.2, параметр min_relevance — FR-UND-13).

- Ранжирование: карточки внутри пары «реплика → подсказки» упорядочены сверху вниз по убыванию %; top-1 ≥ min_relevance.

- Ниже порога: карточка не показывается либо отображается сообщение «запрос не распознан» / срабатывает UC-UND-02 (FR-SUF-16).

- Приёмка: SUF-T-12, canvas sufer-phone (слайд II-2).

§4.6.2.3 — управление окном суфлёра

| Пункт ТТ | Реализация | FR / UC | Макет |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.6.2.3.1 | Окно суфлёра — standalone с системными кнопками ─ (свернуть в панель задач), □ (развернуть/восстановить), × (закрыть). Закрытие не завершает звонок; лента и call_id сохраняются до call.disconnected. Повторный вызов: (а) лаунчер Hub I-0 → «Суфлёр»; (б) иконка AI Hub в системном трее → «Открыть суфлёр»; (в) автоматически при call.connected (FR-SUF-09). Полное отключение подсказок на время звонка — переключатель «Суфлёр: вкл/выкл» в шапке (отдельно от режима «Услуга»). | FR-SUF-22, UC-SUF-T07 | II-1, canvas (сценарий «окно закрыто») |
| 4.6.2.3.2 | Окно располагается рядом с рабочим местом Oktell (пропорционально области оператора), не перекрывает транскрипт и элементы телефонии; допускается закрепление боковой панели контекста («Закреплена» / «Поверх окна» на макете). | FR-SUF-22 | II-1 |
| 4.6.2.3.3 | При переключении «Услуга» подсказки скрываются; повторное включение — переключение обратно на «Консультация» в шапке (UC-SUF-T05, FR-SUF-08). | FR-SUF-08, FR-SUF-12 | II-1 |

Слайд 3. Макет интерфейса для работы суфлёра — канал телефония (общий вид)

Макет: I.8 — canvas указан в колонке «Canvas».

Слайд 4. Макет интерфейса для работы суфлёра — подсказки на реплики клиента (канал телефония)

Макет: I.8 — canvas указан в колонке «Canvas».

### II.3.3. Пользовательские сценарии

[Прил.1 §4.3.1]: UC-SUF-T01…T07, UC-SUF-N01…N02

Звонок → ASR → подсказки в отдельном окне; оператор чата — суфлёр только в АРМ (Hub без суфлёра).

| ID | Наименование | Реализация | Пункт в ТТ | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-SUF-T01 | Звонок → поток ASR → подсказки на каждую реплику клиента в отдельном окне суфлёра (не Hub) | Вход: в Oktell начался активный звонок, поступает двухсторонний поток распознавания речи. Механизм реализации: модуль понимания запросов разделяет реплики; на каждую реплику клиента выполняется поиск и ответ языковой модели (sufler_cc). Выход: отдельная панель суфлёра с парами «реплика → подсказка» (не более двух). Приёмка: SUF-T-01, SUF-T-12. | 4.3.1.4, 4.6.2.2.2 | готово |
| UC-SUF-T02 | Оператор использует подсказку и даёт обратную связь | Вход: оператор телефонии озвучивает клиенту текст подсказки суфлёра. Механизм реализации: в событии сессии фиксируется факт использования подсказки; обратная связь — §4.3.1.9. Выход: подсказка остаётся в ленте с отметкой об использовании. Приёмка: SUF-T-07. | 4.3.1.9 | готово |
| UC-SUF-T03 | Permalink СУЗ доступен только оператору канала телефония | Вход: оператор нажимает «СУЗ ↗» под карточкой подсказки. Механизм реализации: открывается постоянная ссылка из метаданных поиска (§4.3.1.8); клиенту ссылка не передаётся. Выход: статья СУЗ открывается в новой вкладке или окне оператора. Приёмка: SUF-T-02. | 4.3.1.8 | готово |
| UC-SUF-T04 | Обратная связь «Воспользовался / Не воспользовался / Неполный ответ» по подсказке | Вход: оператор нажимает кнопки обратной связи под подсказкой (§4.3.1.9). Механизм реализации: событие FeedbackEvent передаётся в модуль «Отчётность» (§4.7). Выход: зафиксирована оценка «Воспользовался / Не воспользовался / Неполный ответ». Приёмка: SUF-T-07. | 4.3.1.9 | готово |
| UC-SUF-T05 | Режим «Услуга» — отключение окна суфлёра с возможностью повторного включения | Вход: оператор проставляет отметку «Услуга» (не консультация) в шапке рабочего места (§4.6.2.3.3). Механизм реализации: окно суфлёра отключается; политика sufler_cc прекращает формирование подсказок; оператор может повторно включить суфлёр в ходе звонка. Выход: подсказки скрыты до повторного включения. Приёмка: UC-SUF-T05, SUF-T-13. | 4.6.2.3.3 | готово |
| UC-SUF-T06 | На каждой подсказке отображается % релевантности; карточки ранжированы по убыванию | Вход: активный звонок; клиент произносит реплику по теме из cc_production; min_relevance задан администратором (FR-UND-13). Механизм реализации: QU → retriever → LLM; score нормализуется в 0–100 %; на каждой карточке — Pill «NN %»; сортировка сверху вниз (FR-SUF-02, FR-UND-06). Выход (UI): ≤2 карточки с %; top-1 ≥ min_relevance; при score ниже порога — нет карточки или UC-UND-02. Приёмка: SUF-T-12, canvas sufer-phone (II-2). | 4.6.2.2.3, 4.2.1.6 | готово |
| UC-SUF-T07 | Оператор свернуть / развернуть / закрыть окно суфлёра и вызвать снова в ходе звонка | Вход: активный звонок Oktell; окно суфлёра открыто (FR-SUF-09). Механизм реализации: (1) ─ — свернуть в панель задач, звонок продолжается; (2) □ — развернуть/восстановить; (3) × — закрыть окно, лента сохраняется; (4) повторный вызов — лаунчер I-0, трей, авто при новом call.connected; (5) toggle «Суфлёр: вкл/выкл» — полное отключение подсказок без закрытия окна (§4.6.2.3.1). Окно не перекрывает Oktell (§4.6.2.3.2). Выход: оператор контролирует видимость суфлёра; при «Услуга» — UC-SUF-T05 (§4.6.2.3.3). Приёмка: SUF-T-13, SUF-T-16, canvas sufer-phone (сценарий «окно закрыто»). | 4.6.2.3.1, 4.6.2.3.2, 4.6.2.3.3 | готово |
| UC-SUF-N01 | Оператор онлайн-чата: Hub без суфлёра | Вход: оператор онлайн-чата (§2.4 п.5) в рабочей сессии. Обеспечивается за счёт: Hub не содержит суфлёр; подсказки — только правая панель АРМ (II.4). Выход: нет смешения с «Ассистент»/«Документы». Приёмка: SUF-T-05. | 4.3.2 | готово |
| UC-SUF-N02 | Внутренний пользователь КЦ: без суфлёра в Hub | Вход: внутренний пользователь (§2.4 п.6). Обеспечивается за счёт: Hub без суфлёра; тест-диалог — отдельное окно (II.3.5.3, II-KC). Выход: LLM без клиентского канала. Приёмка: SUF-T-06. | 4.3.1 | готово |

### II.3.4. Функциональные требования (суфлёр телефония)

[Прил.1 §4.3.1]: FR-SUF-01…16

Таблица FR-SUF: RAG-only, p95 ≤2 с, многоязычность, контекст истории клиента.

| ID | Описание | Реализация | Пункт в ТТ | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-SUF-01 | Подсказки только из production-индекса СУЗ (RAG) | Вход: реплика клиента в канале телефонии. Механизм реализации: RAG API только cc_production; извлечение из базы знаний LLM (§4.3.1.5); без HTTP-обращений к Bitrix в режиме штатной эксплуатации. Выход: карточки подсказок в панели суфлёра. Приёмка: SUF-T-01. | 4.3.1.5 | готово |
| FR-SUF-02 | Ранжирование подсказок от наибольшей к наименьшей релевантности; при смене тематики диалога — пересчёт (§4.6.2.2.3) | Вход: новая реплика клиента в телефонии или смена тематики диалога. Механизм реализации: retriever возвращает score; сортировка по убыванию; % релевантности на каждой карточке (§4.6.2.2.3); сброс при смене намерения. Выход: не более двух ранжированных карточек. Приёмка: SUF-T-01, SUF-T-12. | 4.6.2.2.3 | готово |
| FR-SUF-03 | Permalink СУЗ + доп. материалы к подсказке (шаблоны, фрагменты документов, таблицы, изображения из контекста запроса) — только оператору (§4.3.1.7) | Вход: оператор нажимает «СУЗ ↗» под карточкой подсказки. Механизм реализации: метаданные RAG: постоянная ссылка и вложения §4.3.1.7. Выход: «СУЗ ↗» и дополнительные материалы видны только оператору. Приёмка: SUF-T-02. | 4.3.1.7 | готово |
| FR-SUF-04 | Преобразование речи клиента в текст должно иметь возможность начинаться с момента соединения клиента с оператором канала телефония (§4.3.1.2) | Вход: клиент соединён с оператором канала телефония; событие call.connected / phoneevent_commstarted. Механизм реализации: ASR запускается с момента соединения; преобразование речи клиента в текст начинается без ожидания ручного действия оператора. Разделение реплик — FR-ASR-12 (§4.2.2.12); потоковая обработка обеих сторон — FR-SUF-18 (§4.3.1.3). Выход: поток транскрипта речи клиента с первой секунды соединения. Приёмка: INT-T (ASR), SUF-T-01. | 4.3.1.2 | открыто |
| FR-SUF-05 | Чат: события диалога передаются в суфлёр (см. II.4) | Вход: клиент отправляет сообщение в онлайн-чат. Реализовано посредством: webhook → сервис суфлёра (II.4, §4.3.2.2). Выход: событие поступает в конвейер обработки чата. Приёмка: SUF-T-03. | 4.3.2.2 | готово |
| FR-SUF-06 | Время формирования подсказки 1–2 с на каждую реплику телефонии (§4.3.1.4; p95 ≤2 с при 75 одновременных операторах на тестовом стенде КЦ) | Вход: зафиксирована финальная реплика клиента после ASR (asr.final); канал — телефония. Механизм реализации: асинхронный конвейер QU → RAG → LLM; отображение карточек не позднее 1–2 с после финализации реплики; p95 ≤2 с при 75 операторах. SLA онлайн-чата — §4.3.2.3. Выход: карточка подсказки формируется за ≤2 с. Приёмка: II.7.4, SUF-T-01, SUF-T-12. | 4.3.1.4 | готово |
| FR-SUF-07 | Обязательная обратная связь оператора по подсказкам (§4.3.1.9) | Вход: оператор канала телефония оценивает подсказку в окне разговора с клиентом. Механизм реализации: три кнопки «Воспользовался / Не воспользовался / Неполный ответ» под каждой карточкой; событие FeedbackEvent → модуль «Отчётность» (§4.7). Выход: оценка зафиксирована. Приёмка: SUF-T-07, UC-SUF-T04. | 4.3.1.9 | готово |
| FR-SUF-08 | Режим «Услуга» отключает окно суфлёра с возможностью повторного включения (§4.6.2.3.3) | Вход: оператор проставляет отметку «Услуга» (не консультация). Механизм реализации: окно суфлёра отключается; политика sufler_cc прекращает формирование подсказок; оператор может повторно включить суфлёр в ходе звонка. Выход: подсказки скрыты до повторного включения. Приёмка: UC-SUF-T05. | 4.6.2.3.3 | готово |
| FR-SUF-09 | Отдельный интерфейс суфлёра (не вкладка Hub) — телефония §2.4 п.4 | Вход: оператор канала телефонии §2.4 п.4 начинает смену. Обеспечивается за счёт: RBAC: нет вкладок «Ассистент»/«Документы» в Hub; суфлёр — standalone-окно (§4.6.2.1, не FAB-панель Hub). Выход: оператор работает только в окне суфлёра. Приёмка: SUF-T-01, SUF-T-13. | 4.6.2.1 | готово |
| FR-SUF-10 | Чат: панель суфлёра в АРМ, не во вкладке Hub | Вход: оператор онлайн-чата открывает АРМ. Реализовано посредством: суфлёр в правой панели АРМ, не во вкладке Hub (§4.3.2.4). Выход: панель суфлёра в рабочем месте чата. Приёмка: SUF-T-03. | 4.3.2.4 | готово |
| FR-SUF-11 | Подсказки формируются на каждую новую реплику клиента в активной сессии телефонии; привязка к строке транскрипта (§4.6.2.2.2); обновление карточек по мере поступления ASR — не одна подсказка в начале диалога | Вход: каждая новая реплика клиента в активном звонке. Механизм реализации: событие asr.final; подавление дублей 300 мс; привязка к строке транскрипта. Выход: пара «реплика → подсказка» в ленте. Приёмка: SUF-T-01, SUF-T-12. | 4.3.1.4, 4.6.2.2.2 | готово |
| FR-SUF-12 | Фокус оператора на суфлёре без смешения с ассистентом/документами | Вход: активный звонок Oktell (телефония) или активный диалог чата. Реализовано посредством: телефония — отдельное окно суфлёра; чат — АРМ с панелью суфлёра, без Hub «Ассистент»/«Документы». Выход: оператор не переключается на личный ассистент в той же сессии. Приёмка: SUF-T-13. | 4.6.2.3, 8.1 | готово |
| FR-SUF-14 | Многоязычность: автоопределение RU/EN (≥99%); для EN-запроса оператору три блока: (1) вопрос + перевод, (2) ответ EN для клиента, (3) ответ RU для проверки (§4.3.1.10–11) | Вход: реплика клиента на русском или английском языке. Механизм реализации: определение языка запроса ≥99%; для EN-запросов — три блока ответа. Выход: перевод, ответ EN для клиента и ответ RU для проверки оператором. Приёмка: SUF-T-12. | 4.3.1.10–11, 4.3.2.9 | готово |
| FR-SUF-15 | Контекст истории клиента: единая история по идентификаторам (телефон, channel ID); summary; настраиваемая глубина через промпты (§4.3.1.13–14, §4.3.2.11–12) | Вход: идентификатор клиента: телефон или channel ID. Механизм реализации: загрузка истории и вставка summary в промпт. Выход: контекст повторных обращений учтён. Приёмка: CHAT-T-13. | 4.3.1.13–14, 4.3.2.11 | готово |
| FR-SUF-16 | При нераспознанном запросе телефонии — сообщение оператору «запрос не распознан» (аналог FR-SUF-C03 для чата) | Вход: намерение запроса в телефонии не распознано. Механизм реализации: порог модуля QU не достигнут. Выход: оператор видит «запрос не распознан». Приёмка: SUF-T: негативный сценарий. | 4.3.1.12 | готово |
| FR-SUF-18 | Должна обрабатываться речь клиента и оператора канала телефония в режиме реального времени (входящие и исходящие вызовы), обеспечивая точный перевод речи в текст с привязкой к контексту разговора (§4.3.1.3) | Вход: активный входящий или исходящий звонок; двухсторонний аудиопоток клиент + оператор. Механизм реализации: потоковое ASR on-prem (dual-leg, FR-ASR-12); partial/final транскрипты ≤1 с (FR-ASR-04) с меткой говорящего; привязка к call_id и контексту диалога. Старт ASR клиента — FR-SUF-04 (§4.3.1.2). Выход: актуальная лента реплик клиента и оператора в окне суфлёра. Приёмка: INT-T (ASR), SUF-T-01, SUF-T-12. | 4.3.1.3 | готово |
| FR-SUF-13 | Лаконичный UI оператора: структура «реплика клиента → подсказка(и)» в одном блоке; не более 2 подсказок на реплику; текст ≤ 500 символов; % релевантности на каждой карточке (§4.6.2.2.3); ссылка СУЗ компактно («СУЗ ↗»); обратная связь только §4.3.1.9; нет элементов чата («Отправить», «Редактировать») на телефонии | Вход: активная сессия телефонии; на каждую реплику клиента сформирован набор подсказок RAG+LLM. Механизм реализации: компактный интерфейс: ≤2 карточки, упорядоченные по убыванию score (FR-SUF-02); на каждой — Pill «NN %» (§4.6.2.2.3); текст ≤500 символов; без элементов чата. Управление окном — FR-SUF-22 (§4.6.2.3). Выход: лента пар «реплика → подсказка(и) с %» без перегруза. Приёмка: SUF-T-12, SUF-T-14, canvas sufer-phone. | 4.6.2.2.2, 4.6.2.2.3, 4.6.2.3.1 | готово |
| FR-SUF-22 | Управление окном суфлёра оператором канала телефония (§4.6.2.3) | Вход: оператор в активном звонке; окно суфлёра открыто (FR-SUF-09). Механизм реализации: (1) свернуть/развернуть/закрыть — системные кнопки title bar (§4.6.2.3.1); (2) повторный вызов после закрытия — лаунчер I-0, трей, авто при call.connected; (3) отключение подсказок — toggle «Суфлёр: вкл/выкл» в шапке без завершения звонка; (4) размещение — окно не перекрывает Oktell (§4.6.2.3.2); (5) режим «Услуга» — §4.6.2.3.3 (FR-SUF-08). Выход: оператор управляет видимостью и доступностью суфлёра в ходе разговора. Приёмка: SUF-T-13, SUF-T-16, UC-SUF-T07. | 4.6.2.3.1, 4.6.2.3.2, 4.6.2.3.3 | готово |

#### Открытые вопросы для Заказчика

Исходные материалы **[docs/sources/oktell/](../../sources/oktell/)** достаточны для As-Is (версия 2.15.6, MS SQL, IVR, отсутствие встроенного ASR) и для черновика интеграции (VI.2, tz-oktell-sufler-telephony.md). Статус открыто у FR-SUF-04 означает: нет согласованной спецификации интеграции и подтверждения на контуре банка, а не отсутствие документов как таковых.

Уже в [docs/sources/oktell/](../../sources/oktell/):

| Документ | Что даёт для ТЗ |
| --- | --- |
| Материалы заказчика (As-Is Oktell) | Нет тестового контура, ASR не встроен, «событийная модель не поддерживает», MRCP/REST «по запросу» |
| Руководство_Администратора_2026.pdf | WebSocket, HTTP :4055, MRCP v1/v2; запись в 2 файла (dual-leg) |
| Описание функциональных возможностей системы_2026.pdf | ПТК КЦ: REST, MRCP, запись, интеграции — уровень возможностей |

Противоречие источников (требует техсессии): материалы заказчика — «событийная модель не поддерживает»; PDF администратора — WebSocket с push-событиями. См. VII.5 №1.

| Ссылка | Вопрос | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| FR-SUF-04 / VII.5 №1 | Целевой формат INT-T: WebSocket (phoneevent_*) vs HTTP :4055 vs иной — с учётом ответа «событийная модель не поддерживается» | ДРиРИТ + вендор Oktell |
| FR-SUF-04 / VII.5 №2 | Закрытие §4.2.2: MRCP v2 (поток из Oktell) vs dual-leg ASR on-prem у суфлёра (модель T); задержка ≤1 с | Исполнитель + ДИТ |
| FR-SUF-04 | Dual-leg: включена ли запись 2 файла на коммутацию в prod; latency доступа leg-файлов / аудио для ASR | ДРиРИТ + админ Oktell |
| FR-SUF-04 | Направление Web-интеграции (Oktell→CRM / CRM→Oktell), URL, сервисная УЗ Web-API | ДРиРИТ |
| FR-SUF-04 | Тестовая линия в prod с маркировкой (согласованные сроки, T+45 раб. дней (тест Oktell)) | ДРиРИТ |

Запросить у ДИТ / вендора Oktell (в [oktell/README.md](../../sources/oktell/README.md) — ожидаемые, ещё не приложены):

- Руководство по интеграции Oktell (полное): phoneevent_*, subscribeevent, JSON-схемы сообщений

- Подтверждение конфигурации dual-leg записи и способ доставки leg-аудио в контур суфлёра (real-time vs post-call)

- Контакты администратора Oktell и участник техсессии по VII.5 №1–2

- Архитектурная схема / информационный обмен ПТК КЦ (при наличии)

### II.3.5. Настройки (редактор сценариев, LLM Контакт-центра)

[Прил.1 §4.5–4.6, §3.3]: Scenarios Studio, профиль sufler_cc

Embed редактора сценариев в Центре настроек; ≥50 сценариев к внедрению.

#### II.3.5.1. Редактор диалоговых сценариев

Embed Scenarios & Prompts Studio (sufler_cc) в Центре настроек Hub (/ai-hub/admin → «Редактор сценариев»). Роль: администратор диалоговых сценариев и промптов (§2.4 п.6).

| ID | Описание | Реализация | Пункт в ТТ | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-SCR-01 | ≥ 50 диалоговых сценариев в production к внедрению | Вход: ввод модуля Контакт-центра в промышленную эксплуатацию. Механизм реализации: администратор публикует не менее 50 диалоговых сценариев суфлёра в рабочем каталоге. Выход: библиотека сценариев готова к работе операторов и бота первой линии. Приёмка: CHAT-T-10. | 4.5.2.1 | готово |
| FR-SCR-02 | Произвольная сложность ветвления и интеграций сценария | Вход: автор редактирует схему сценария в Studio. Механизм реализации: редактор поддерживает ветвления, вызовы внешних систем и API без программирования. Выход: опубликованная версия сценария доступна в промышленной среде. Приёмка: admin smoke. | 4.5.2.2.1 | готово |
| FR-SCR-03 | Редактирование действующих сценариев без простоя | Вход: срочное исправление действующего сценария. Механизм реализации: новая версия публикуется параллельно со старой и переключается без простоя сервиса. Выход: операторы продолжают работу с обновлённым сценарием. Приёмка: admin smoke. | 4.5.2.2.2 | готово |
| FR-SCR-04 | Визуальный конструктор сценариев без программирования | Вход: администратор открывает редактор сценариев в Hub. Механизм реализации: визуальный конструктор: перетаскивание блоков, настройка переходов без кода. Выход: готовый сценарий сохранён и доступен для публикации. Приёмка: admin smoke. | 4.5.2.2.3 | готово |
| FR-SCR-05 | Анализ эффективности сценариев, низкая релевантность | Вход: накоплена статистика низкой релевантности ответов по сценариям. Механизм реализации: анализ путей прохождения сценария и проблемных веток. Выход: отчёт для аналитика в модуле «Отчётность» (§4.7). Приёмка: CHAT-T-14. | 4.5.2.2.4 | готово |
| FR-SCR-06 | Сценарии для канала телефония и онлайн-чат | Вход: обращение клиента в канале телефония или онлайн-чат. Механизм реализации: единый движок сценариев с разными точками входа по каналу. Выход: для каждого канала подключается нужный сценарий. Приёмка: CHAT-T-10, CC-SCR. | 4.5.2.3 | готово |
| FR-SCR-07 | Обратная связь оператора по завершении сценария | Вход: сценарий завершён или клиент получил ответ. Механизм реализации: система запрашивает у оператора оценку полезности подсказки. Выход: событие обратной связи передано в отчётность. Приёмка: SUF-T-07. | 4.5.2.4 | готово |
| FR-SCR-08 | Уточняющие вопросы и эскалация оператору | Вход: система не уверена в ответе (низкая релевантность). Механизм реализации: уточняющие вопросы клиенту или передача диалога оператору. Выход: клиент выбирает вариант из списка или получает оператора. Приёмка: UC-UND-02. | 4.5.2.5 | готово |
| FR-SCR-12 | Создание, редактирование и удаление промптов без программирования | Вход: администратор диалоговых сценариев (§2.4 п.6) открывает Hub → «Редактор сценариев» (sufler_cc) и выбирает сценарий или узел на вкладке «Карта». Механизм реализации: вкладка «Промпты» embed Scenarios & Prompts Studio: CRUD system prompt сценария, task prompt узлов и библиотеки reusable snippets («Эскалация оператору», «Низкая релевантность») — без IDE; удаление с подтверждением; версионирование при публикации. Выход: промпты сохранены и доступны для test-run (4.5.2.7–8). Приёмка: admin smoke. | 4.5.2.6 | готово |
| FR-SCR-09 | Тестирование сценариев и отчёт об ошибках (test-run) | Вход: администратор запускает тестовый прогон сценария. Механизм реализации: прогон в тестовой среде без влияния на клиентов. Выход: предпросмотр диалога и список ошибок при необходимости. Приёмка: admin smoke. | 4.5.2.7–4.5.2.8 | готово |
| FR-SCR-10 | Визуальная карта сценария в редакторе | Вход: администратор публикует новую версию сценария. Механизм реализации: версия фиксируется в журнале изменений; доступен откат к предыдущей. Выход: на схеме редактора отображается актуальная карта сценария. Приёмка: admin smoke. | 4.6.4.3 | готово |
| FR-SCR-11 | Тест LLM сценария в контролируемой среде (sandbox) | Вход: администратор переносит сценарий между средами. Механизм реализации: экспорт и импорт сценария в файле JSON. Выход: сценарий перенесён между тестовой и промышленной средой. Приёмка: admin smoke. | 4.6.4.4 | готово |

Слайд 6. Макет интерфейса редактора диалоговых сценариев — визуальная карта

Макет: I.8 — canvas указан в колонке «Canvas».

Слайд 7. Макет интерфейса тестирования диалогового сценария

Макет: I.8 — canvas указан в колонке «Canvas».

#### II.3.5.2. Конфигурация LLM Контакт-центра (sufler_cc)

| Слой | Раздел Hub | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Параметры модели (КЦ) | §3.3, preset «строгий суфлёр» (низкая temperature) |
| 1–2 | Редактор сценариев | Промпты узлов, сценарии «Услуга» |
| 3 | Базы знаний / webhook СУЗ | read-only + журнал индексации |
| 4–5 | Политики суфлёра | Пороги релевантности тел./чат, max карточек, режим «Услуга» |
| 6 | Тест сценария | sandbox + отчёт 4.5.2.8 |

#### II.3.6.1. Сквозной бюджет времени (ASR + RAG + LLM)

| Звено | Требование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ASR partial/final | ≤1 с (FR-ASR-04); INT-T-OKT-03: 2–5 с после фразы | Этап ASR, не итог подсказки |
| RAG + LLM | 1–2 с на реплику (§4.3.1.4) | p95 ≤2 с, 75 операторов параллельно |
| Нагрузочный тест | Эмулятор диалогов + сценарии КЦ | II.7.4 |

#### II.3.5.3. Интерфейс внутреннего пользователя КЦ

[Прил.1 §2.4 п.6]: отдельное окно тестового диалога с LLM (не АРМ оператора). Макет — Тест-диалог внутреннего пользователя КЦ (I.8, II-KC).

| Блок | Описание |
| --- | --- |
| Вход | Внутренний пользователь КЦ задаёт тестовые запросы |
| механизм реализации | Тот же RAG/LLM, preset sufler_cc, без клиентского канала |
| Выход | Ответ + релевантность + permalink СУЗ |
| Приёмка | SUF-T-14 (тест-диалог без клиентского UI) |

Макет II-KC. Тест-диалог внутреннего пользователя КЦ (§2.4 п.6)

Макет: I.8 — canvas указан в колонке «Canvas».

### II.3.6. KPI и интеграции

[Прил.1 §4.3.1.4, §4.7]: SLA подсказок, интеграции СУЗ/Oktell

Сводка KPI (p95 ≤2 с, галлюцинации ≤3%) и зависимостей приёмки от сроков интеграций.

| Показатель | Значение | Пункт в ТТ |
| --- | --- | --- |
| Время подсказки (p95) | ≤ 2 с | 4.3.1 |
| Длина карточки | ≤ 500 символов (ориентир) | §3.4 |
| Доля галлюцинаций | ≤ 3% на стенде | 4.3.1 |
| Источник КЦ | 100% СУЗ (production-индекс) | 4.1.6 |

| Интеграция | Назначение | Раздел |
| --- | --- | --- |
| СУЗ → RAG | Production-индекс для подсказок и permalink | VI.1 |
| Oktell → SuflerTelephony | Сессия звонка, ASR dual-leg, события | VI.2 |
| модуль понимания запросов | Транскрипт, разделение каналов | II.2 |

As-Is (Oktell): MS SQL 2016; ASR не встроен; API управления вызовом — нет; событийная модель — открыто (VII.5); тестового контура нет (II.0).

Зависимости приёмки Part II:

| Критерий | Блокирующий артефакт | Срок |
| --- | --- | --- |
| SUF-T-01, SUF-T-12, SUF-T-13 | Тестовая линия Oktell в prod (п. 2.3) | T+45 раб. дней (тест Oktell) |
| SUF-T-03…07, CHAT-T | Подсказки из актуального индекса СУЗ | тест Bitrix п. 1.4 — T+30 раб. дней (тест Bitrix) |
| INT-T (§4.6) | Спецификации п. 1.1, 2.1 | T+20 раб. дней от подписания договора (Исполнитель) |

## II.4. Интерфейс для работы суфлёра — онлайн-чат (§2.2.2.3, §4.3.2)

[Прил.1 §4.3.2]: суфлёр в канале онлайн-чат — подсказки в АРМ оператора

Суфлёр онлайн-чата обрабатывает текстовые сообщения клиентов и выводит ранжированные подсказки в правой панели АРМ (не во вкладке Hub). Он обеспечивает:

- Webhook сообщений чата → RAG → LLM → карточки в АРМ

- Постоянное поле ручного ответа в АРМ (§4.3.2.6) — независимо от работы суфлёра

- Редактирование ответа оператором без передачи URL СУЗ клиенту

- Обратную связь «Воспользовался / Не воспользовался / Неполный ответ» (§4.3.2.5)

- Graceful degradation панели подсказок при недоступности суфлёра (поле ввода сохраняется)

Целевой эффект: оператор чата сокращает время ответа и сохраняет качество консультаций на уровне телефонии.

Слайд 5. Макет интерфейса для работы суфлёра — онлайн-чат (панель в АРМ)

Макет: I.8 — canvas указан в колонке «Canvas».

[Прил.1 §4.3.2]: модуль суфлёр в канале онлайн-чат обрабатывает текстовые сообщения клиентов для релевантных подсказок оператору онлайн-чата Контакт-центра; обратная связь обязательна.

- Подсказки LLM в ходе диалога; ссылки на статьи СУЗ — только оператору (клиенту в чате ссылки на СУЗ не отправляются).

- Поле ручного ответа в нижней зоне ленты диалога («Введите ответ клиенту…», «Отправить») — всегда доступно в активном диалоге, независимо от статуса панели суфлёра справа (§4.3.2.6, UC-SUF-C04); canvas Онлайн-чат и АРМ КЦ · «АРМ + суфлёр» (II-3).

- Обратная связь по подсказкам — обязательна: три кнопки «Воспользовался / Не воспользовался / Неполный ответ» (§4.3.2.5).

### II.4.1. Пользовательские сценарии

[Прил.1 §4.3.2]: UC-SUF-C01…C04

Сообщение клиента → подсказка; ответ без permalink; ручной ответ — постоянная возможность; при сбое суфлёра — деградация панели подсказок (поле ввода без изменений).

| ID | Наименование | Реализация | Пункт в ТТ | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-SUF-C01 | Сообщение клиента → подсказка в АРМ | Вход: платформа чата передаёт webhook сообщения клиента (session_id, текст). Механизм реализации: событие поступает в суфлёр → поиск по cc_production → языковая модель (§4.3.2.2). Выход: одна или две карточки подсказок в правой панели АРМ. Приёмка: SUF-T-03, CHAT-T-04. | 4.3.2.2 | готово |
| UC-SUF-C02 | Ответ клиенту без permalink СУЗ | Вход: оператор нажимает «Вставить» или редактирует черновик ответа. Механизм реализации: ссылки на СУЗ удаляются; фиксируется «текст суфлёра» и «отправлено оператором». Выход: клиент получает сообщение без постоянной ссылки на СУЗ. Приёмка: SUF-T-04, CHAT-T-05. | 4.3.2.7 | готово |
| UC-SUF-C03 | Суфлёр недоступен — деградация панели подсказок | Вход: поиск или языковая модель не ответили в срок или вернули ошибку. Механизм реализации: graceful degradation панели суфлёра (баннер «суфлёр недоступен», карточки подсказок не формируются); поле ручного ответа в АРМ остаётся доступным как в штатном режиме (UC-SUF-C04, FR-SUF-C09) — оператор не переключается в отдельный «режим ручной работы», а продолжает пользоваться постоянной зоной ввода. Выход: оператор отвечает клиенту через поле ввода; в правой панели — «суфлёр недоступен». Приёмка: CHAT-T-04 (негативный сценарий), CHAT-T-21. | 4.3.2.6 | готово |
| UC-SUF-C04 | Ручной ответ оператора — постоянная возможность | Вход: оператор онлайн-чата (§2.4 п.5) ведёт активный диалог; клиент ожидает ответ — независимо от доступности суфлёра, наличия подсказок и результата QU/RAG/LLM. Механизм реализации: в нижней зоне ленты диалога АРМ постоянно отображаются поле «Введите ответ клиенту…», кнопка «Отправить» и вспомогательные действия (шаблоны, вложения — §4.4); оператор набирает и отправляет текст без использования «Вставить в ответ» или без ожидания подсказки; допускается продолжить диалог самостоятельно, без дальнейшего участия модуля Контакт-центра (§4.3.2.6). Выход: клиент получает сообщение оператора; в журнале диалога: source=operator_manual, при отсутствии подсказки — hint_used=false. Приёмка: CHAT-T-21, SUF-T-17, UC-SUF-C04. | 4.3.2.6 | готово |

### II.4.2. Функциональные требования

[Прил.1 §4.3.2]: FR-SUF-C01…C09

FR для панели суфлёра в АРМ: вставка в ответ, авто-диалог, фокус на панели.

| ID | Описание | Реализация | Пункт в ТТ | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-SUF-C01 | При сообщении клиента формируются подсказки в правой панели АРМ | Вход: платформа чата передаёт webhook сообщения клиента (session_id, текст). Механизм реализации: событие поступает в суфлёр → поиск по cc_production → языковая модель (§4.3.2.2). Выход: одна или две карточки подсказок в правой панели АРМ. Приёмка: SUF-T-03, CHAT-T-04. | 4.3.2.2 | готово |
| FR-SUF-C02 | Оператор редактирует предложенный ответ или генерирует новый перед отправкой; «Вставить» без URL СУЗ клиенту; лог: текст суфлёра vs финальный текст оператора (§4.3.2.6) | Вход: оператор нажимает «Вставить» или редактирует черновик ответа. Механизм реализации: ссылки на СУЗ удаляются; фиксируется «текст суфлёра» и «отправлено оператором». Выход: клиент получает сообщение без постоянной ссылки на СУЗ. Приёмка: SUF-T-04, CHAT-T-05. | 4.3.2.6, 4.3.2.7 | готово |
| FR-SUF-C03 | При недоступности суфлёра — деградация панели подсказок; диалог продолжается через постоянное поле ручного ответа (§4.3.2.6) | Вход: поиск или языковая модель не ответили в срок или вернули ошибку. Механизм реализации: graceful degradation панели суфлёра (баннер «суфлёр недоступен»); поле ручного ответа не скрывается и не блокируется (FR-SUF-C09, UC-SUF-C04). Выход: оператор отвечает через зону ввода АРМ; клиент получает сообщение. Приёмка: CHAT-T-04 (негативный сценарий), CHAT-T-21. | 4.3.2.6 | готово |
| FR-SUF-C04 | Должна фиксироваться обратная связь по подсказкам суфлёра в АРМ онлайн-чата (§4.3.2.5) | Вход: оператор онлайн-чата оценивает подсказку в правой панели АРМ. Механизм реализации: три кнопки «Воспользовался / Не воспользовался / Неполный ответ» под каждой карточкой; событие FeedbackEvent → модуль «Отчётность» (§4.7). Выход: оценка зафиксирована; кнопки отображаются под каждой подсказкой. Приёмка: CHAT-T-05, SUF-T-07. | 4.3.2.5 | готово |
| FR-SUF-C05 | Авто-диалог по сценарию с оповещением оператора (§4.3.2.8) | Вход: оператор выбирает ответ, содержащий диалоговый сценарий. Механизм реализации: система формирует оповещение «клиенту будет отправлен сценарий диалога»; после подтверждения модуль КЦ начинает автоматическую переписку по выбранному сценарию. Выход: бот ведёт диалог; оператор наблюдает в АРМ. Приёмка: CHAT-T-06, admin smoke. | 4.3.2.8 | готово |
| FR-SUF-C06 | Ранжирование подсказок с учётом тематики диалога, а не только названия статьи СУЗ (§4.3.2.4) | Вход: новое сообщение клиента или смена тематики переписки. Механизм реализации: retriever учитывает контекст диалога; при смене намерения — пересчёт подсказок; заголовок статьи СУЗ не подменяет тематику диалога. Выход: 1–2 карточки, ранжированные по релевантности с %. Приёмка: CHAT-T-04, SUF-T-03. | 4.3.2.4 | готово |
| FR-SUF-C07 | При активном диалоге оператор работает в АРМ чата; переключение в модули Hub не применимо (§4.3.2.4) | Вход: оператор онлайн-чата ведёт диалог в АРМ. Механизм реализации: фокус на правой панели суфлёра и ленте диалога; чат использует отдельное АРМ, не вкладку Hub «Ассистент»/«Документы» (FR-SUF-10, UC-SUF-N01). Выход: оператор не покидает АРМ чата для работы с подсказками. Приёмка: SUF-T-03, CHAT-T-03. | 4.3.2.4 | готово |
| FR-SUF-C08 | Панель суфлёра в АРМ: пары «сообщение клиента → подсказка»; «Вставить в ответ» под карточкой (§4.3.2.4, §4.3.2.6) | Вход: сформированы подсказки по сообщению клиента. Механизм реализации: компактная правая панель — блоки «клиент → подсказка(и)» без лишних элементов; одна кнопка «Вставить в ответ» под каждой карточкой (FR-SUF-C02); % релевантности на карточках. Выход: оператор вставляет или редактирует текст перед отправкой. Приёмка: SUF-T-04, CHAT-T-04, canvas online-chat (II-3). | 4.3.2.4, 4.3.2.6 | готово |
| FR-SUF-C09 | В АРМ онлайн-чата поле ручного ответа оператора должно быть доступно всегда в активном диалоге (§4.3.2.6) | Вход: оператор принял или ведёт диалог в АРМ; суфлёр в штатном режиме, формирует подсказки, недоступен или не распознал запрос. Механизм реализации: нижняя зона ленты диалога — поле «Введите ответ клиенту…», «Отправить», черновик до отправки; видимость и доступность не зависят от статуса панели суфлёра; отправка возможна без «Вставить в ответ» и без ожидания LLM. Выход (UI): поле ввода активно при любом статусе суфлёра; макет II-3, II-7 (I.8). Приёмка: CHAT-T-21, SUF-T-17, UC-SUF-C04. | 4.3.2.6 | готово |

### II.4.3. Стыковка с платформой чата (§8.1 integration TZ)

[integration TZ §8.1]: обмен чат ↔ суфлёр

Sequence-диаграмма потоков сообщений и обратной связи оператора.

| Направление | Содержание |
| --- | --- |
| Чат → Суфлёр | Каждое сообщение клиента (session_id, канал, текст, время) |
| Суфлёр → АРМ | Ранжированные подсказки, % релевантности, permalink СУЗ |
| Оператор → Суфлёр | Воспользовался / Не воспользовался / Неполный ответ; отключение для диалога |

sequenceDiagram
 participant Client as Клиент
 participant Chat as Платформа_чата
 participant ARM as АРМ_оператора
 participant Sufler as Суфлёр
 participant RAG as RAG_индекс

 Client->>Chat: Сообщение
 Chat->>ARM: Отображение_в_диалоге
 Chat->>Sufler: Событие_диалога
 Sufler->>RAG: Поиск_в_cc_production
 RAG-->>Sufler: Статьи_и_фрагменты
 Sufler-->>ARM: Подсказки_со_ссылками_для_оператора
 ARM->>Chat: Ответ_оператора_без_ссылок_СУЗ
 Chat->>Client: Доставка_ответа

## II.5. Модуль онлайн-чат (§2.2.2.4, §4.4)

[Прил.1 §4.4]: виджеты, мессенджеры, АРМ, очереди

Модуль онлайн-чат — полноценная платформа текстового обслуживания: виджет на сайте/ИБ, мессенджеры TG/Viber/VK и API-каналы в едином АРМ оператора. Он обеспечивает:

- Три блока каналов (мессенджеры, соцсети, API) и единую историю клиента

- Очереди, автоназначение, офлайн-режим и супервайзинг

- Интеграцию суфлёра (II.4) и бота первой линии

- 22 пользовательских сценария (UC-K/O/S/A/R) и FR-CHAT-01…20

Целевой эффект: банк получает единое окно оператора чата с AI-подсказками и управляемыми очередями по всем текстовым каналам.

### II.5.1. Контекст, каналы, состав системы

[Прил.1 §4.4, §4.1.9]: каналы и цели модуля чата

Цели AHT/качества; diagram состава; As-Is vs To-Be по каналам.

Цели:

| Цель | Метрика | Пункт в ТТ |
| --- | --- | --- |
| Единое окно оператора чата | 3 блока каналов (§4.4): мессенджеры TG/Viber; соцсети VK/OK; API-каналы | 4.4 |
| Снижение AHT | Подсказки суфлёра + шаблоны | 4.3.2 |
| Качество ответов | Обязательная тематика и фидбек LLM | 4.4, 4.3 |
| Нагрузка чата | одновременные диалоги / диалоги в час (не «зв/ч») | 4.4.6, 4.8 |

#### II.5.1.1. Три блока каналов (v1.4)

| Блок | Каналы | Пункт ТТ |
| --- | --- | --- |
| Мессенджеры | Telegram, Viber | §4.4 |
| Социальные сети | ВКонтакте, Одноклассники (+ иные по согласованию) | §4.4 |
| API-каналы | REST/webhook-адаптеры; регистрация в панели администратора (§4.4.6 — без «plug-and-play» маркетинга, конкретная реализация) | §4.4.6 |

Сохранение переписки: все сообщения — единое хранилище с channel_id, client_id, timestamps; переходы между каналами — см. FR-CHAT-07.

Состав (целевой):

flowchart LR
 subgraph clients [Каналы клиента]
 W[Виджет сайт/ИБ/лендинги]
 MSG[Мессенджеры TG/Viber]
 SOC[Соцсети VK/OK]
 API[API-каналы]
 end
 subgraph chat [Модуль онлайн-чат]
 Q[Очереди и автоназначение]
 ARM[АРМ оператора]
 ADM[Панель администратора]
 end
 subgraph cc [Модуль Контакт-центра]
 SF[Суфлёр чат II.4]
 SCR[Сценарии sufler_cc]
 end
 SUZ[(СУЗ RAG)]
 clients --> Q --> ARM
 ARM --> SF --> SUZ
 ADM --> Q
 SCR --> ARM

| Канал | As-Is | To-Be |
| --- | --- | --- |
| Telegram / Viber / VK | Единое окно | Сохранить + виджеты |
| Сайт / ИБ | Отдельно от мессенджеров | Виджеты §4.1.9 |
| OK, API | По ТТ в scope | Неограниченные API-каналы |

### II.5.2. Роли и администрирование

[Прил.1 §2.4 п.3–7]: роли модуля онлайн-чат

Администратор КЦ, оператор чата, супервизор; AD-группы — открыто.

| Роль §2.4 | Договорное имя | Детализация v1.4 |
| --- | --- | --- |
| п.3 | администратор модуля Контакт-центра | полнота прав администратора (§4.4) |
| п.4 | оператор канала телефония Контакт-центра | роли п.4 и п.5 разделены; один оператор не совмещает телефонию и чат |
| п.5 | оператор онлайн-чата Контакт-центра | UC-O8 (обзор коллег), черновик/блокировка (FR-CHAT-09/10) |
| п.6 | администратор диалоговых сценариев и промптов | редактор сценариев Hub |
| п.7 | аналитик Контакт-центра | отчётность II.6, UC-REP-CC-01/02 |
| п.2 | администратор базы знаний LLM | СУЗ, пороги QU II.2 |

Матрица AD — I.4. Группы LDAPS prod — открыто (VII.5 №4).

Слайд 24. Макет интерфейса панели управления модуля онлайн-чат

Макет: I.8 — canvas указан в колонке «Canvas».

### II.5.3. Виджет и форма входа

[Прил.1 §4.4]: виджет, CSP, форма входа

Точки размещения, настраиваемые поля; тема на закрытии — не на входе.

- Произвольные точки размещения виджета (§4.1.9); настраиваемые поля формы (§4.4).

- Статус очереди на форме — опционально (II.5.3.1); расшифровка ИБ (§8 ТТ) — см. I.10.

- Фото/имена в шапке диалога (§4.4); мессенджеры и соцсети — §4.4.6.

#### II.5.3.1. Настройки виджета (v1.4)

| Параметр | По умолчанию | Пункт ТТ |
| --- | --- | --- |
| Тема на форме входа | выкл. (назначает оператор при закрытии) | §4.4, UC-O4 |
| Статус очереди / ETA | выкл. (не «драконить» клиента) |  |
| Приветствие / прощание | настраиваемые тексты | §4.4 |
| Проверка орфографии | вкл. (оператор) | §4.4 |
| §4.4.10 / §4.4.23 | один виджет — несколько сайтов; разный дизайн | §4.4.10, §4.4.23 |

Слайд 8. Макет интерфейса виджета модуля онлайн-чат и формы входа

Макет: I.8 — canvas указан в колонке «Canvas».

### II.5.4. АРМ оператора

[Прил.1 §4.4]: рабочее место оператора чата

Черновик клиента, блокировка, статусы online/обед/offline; canvas online-chat.

- Черновик сообщения клиента до отправки (FR-CHAT-09).

- Поле ручного ответа оператора — постоянно в нижней зоне ленты диалога; не скрывается при сбое суфлёра (FR-SUF-C09, UC-SUF-C04).

- Блокировка клиента (FR-CHAT-10); UC-O8 — обзор диалогов коллег read-only.

- Статус «обед», offline (FR-CHAT-11); суфлёр и обязательный фидбек — II.4.

Слайд 9. Макет интерфейса рабочего места оператора онлайн-чата (АРМ)

Макет: I.8 — canvas указан в колонке «Canvas».

### II.5.5. Очереди, офлайн, отказы

[Прил.1 §4.4.6]: очереди и классификация отказов

Online/offline, перегрузка, потерянные диалоги — FR-CHAT-15.

| Состояние | Поведение | Пункт в ТТ |
| --- | --- | --- |
| Online | Автоназначение активных операторов | 4.4.6 |
| Offline клиента | Диалог в офлайн-очереди, ответ при возврате | 4.4, UC-K4 |
| Перегрузка | Очередь + сообщение клиенту (FR-CHAT-13) | 4.4 |
| Отказ / потерянный | Классификация по порогам (FR-CHAT-15) | 4.4 |
| Нет оператора | Сценарий отказа по FR-CHAT-15 | 4.4 |

### II.5.6. Сводная таблица UC (22 сценария)

[Прил.1 §4.4]: UC-K1…UC-CHAT-R2

Полный реестр пользовательских сценарий чата для CHAT-T.

| ID | Наименование | Реализация | Пункт в ТТ | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-K1 | Начало чата на сайте | Вход: клиент открывает виджет, заполняет форму (тема по умолчанию не задаётся) и создаёт сессию чата. Механизм реализации: маршрутизация в очередь отдела; назначение оператору в статусе «в сети». Выход: диалог отображается в АРМ оператора и в виджете клиента. Приёмка: CHAT-T-01. | 4.4 | готово |
| UC-K2 | Обращение через мессенджер | Вход: клиент обращается через Telegram, Viber или VK. Механизм реализации: адаптер канала сохраняет переписку с идентификатором channel_id. Выход: диалог обрабатывается в том же АРМ, что и веб-чат. Приёмка: CHAT-T-12. | 4.4 | готово |
| UC-K3 | Повторное обращение (единая история) | Вход: клиент с тем же client_id или телефоном обращается через другой канал. Реализовано посредством: поиск истории обращений; краткое резюме в АРМ (FR-SUF-15). Выход: повторная тема подсвечивается оператору. Приёмка: CHAT-T-13. | 4.4 | готово |
| UC-K4 | Клиент офлайн / отказ / потерянный | Вход: клиент закрыл вкладку или истёк таймаут 5–10 минут. Механизм реализации: очередь сообщений при отключении; классификация (FR-CHAT-15). Выход: ответ доставляется при повторном подключении или статус «потерянный». Приёмка: CHAT-T-15, CHAT-T-20. | 4.4 | готово |
| UC-O1 | Приём назначенного диалога | Вход: оператор в статусе «в сети» получает push или видит очередь «Мои диалоги». Механизм реализации: автоматическое назначение (FR-CHAT-03). Выход: активный диалог в центральной колонке АРМ. Приёмка: CHAT-T-02. | 4.4 | готово |
| UC-O2 | Ответ с суфлёром и фидбеком | Вход: клиент отправил сообщение в чат. Механизм реализации: UC-SUF-C01 и обязательная обратная связь (§4.3.2.5). Выход: ответ клиенту без ссылки на СУЗ. Приёмка: CHAT-T-04, CHAT-T-05. | 4.3.2.5, 4.3.2.7 | готово |
| UC-O3 | Перевод диалога | Вход: оператор нажимает «Перевести» и выбирает отдел или оператора. Механизм реализации: смена назначенного оператора с сохранением истории. Выход: новый оператор получает уведомление. Приёмка: CHAT-T-09. | 4.4 | готово |
| UC-O4 | Закрытие диалога с тематикой | Вход: оператор завершает обслуживание и нажимает «Закрыть». Обеспечивается за счёт: система требует выбрать тематику из выпадающего списка (не при входе клиента); данные сохраняются в базе диалогов, архивная копия — в долгосрочном хранилище. Выход: диалог закрыт; клиенту показывается короткий опрос после обращения (§4.4.26). Приёмка: CHAT-T-06. | 4.4 | готово |
| UC-O5 | Диалог из общей очереди | Вход: оператор берёт диалог из «Общей очереди». Механизм реализации: действует лимит активных диалогов на оператора. Выход: диалог открывается в том же АРМ. Приёмка: CHAT-T-02. | 4.4 | готово |
| UC-O6 | Внутренний чат операторов | Вход: оператор отправляет сообщение другому оператору без участия клиента. Реализовано посредством: отдельный канал внутренних сообщений. Выход: панель внутренней переписки операторов. Приёмка: CHAT-T (smoke). | 4.4 | готово |
| UC-O7 | Авто-диалог по сценарию | Вход: клиент обращается к боту первой линии по промпту sufler_cc (§4.3.2.8). Механизм реализации: сценарий бота до эскалации оператору. Выход: оператор получает уведомление о подключении к диалогу. Приёмка: CHAT-T-10, CHAT-T-16. | 4.3.2.8 | готово |
| UC-O8 | Обзор диалогов коллег (read-only) | Вход: оператор открывает вкладку «Диалоги коллег». Обеспечивается за счёт: RBAC — режим только чтения. Выход: просмотр диалогов коллег без поля ввода. Приёмка: CHAT-T-17. | 4.4 | готово |
| UC-S1 | Супервизор: наблюдение | Вход: пользователь с ролью супервизор (I.4.2) открывает панель наблюдения. Механизм реализации: поток диалога оператора в режиме только чтения. Выход: экран «Супервизор». Приёмка: CHAT-T-09. | 4.4 | готово |
| UC-S2 | Супервизор: перераспределение | Вход: супервизор перетаскивает или назначает диалог другому оператору или отделу. Механизм реализации: смена маршрута (FR-CHAT-18). Выход: очереди обновлены. Приёмка: CHAT-T-09. | 4.4 | готово |
| UC-S3 | История отдела | Вход: супервизор задаёт фильтр по отделу и периоду. Механизм реализации: запрос к хранилищу диалогов. Выход: список диалогов и экспорт. Приёмка: CHAT-T-06. | 4.4 | готово |
| UC-A1 | Отдел и маршрутизация | Вход: администратор Контакт-центра настраивает структуру обслуживания. Механизм реализации: создание, изменение и удаление отделов и групп навыков (§4.4). Выход: панель администратора маршрутизации. Приёмка: CHAT-T-07. | 4.4 | готово |
| UC-A2 | Виджет на сайте | Вход: администратор настраивает код встраивания, домены CSP и дизайн (§4.4.10/23). Реализовано посредством: конфигурация виджета (II.5.3.1). Выход: код для встраивания и предпросмотр. Приёмка: CHAT-T-07. | 4.1.9, 4.4 | готово |
| UC-A3 | Автоназначение | Вход: администратор настраивает правила автоматического распределения диалогов между операторами. Механизм реализации: очередь назначает обращения по очереди (round-robin) или оператору с наименьшей текущей загрузкой. Выход: диалог автоматически попадает к оператору (сценарии UC-O1, UC-O5). Приёмка: CHAT-T-02. | 4.4 | готово |
| UC-A4 | Подключение бота | Вход: администратор включает сценарий бота первой линии. Механизм реализации: промпт sufler_cc и FR-CHAT-17. Выход: активируется сценарий UC-O7. Приёмка: CHAT-T-10. | 4.4 | готово |
| UC-A5 | Канал мессенджера | Вход: администратор регистрирует адаптер Telegram, Viber или VK в панели. Реализовано посредством: интеграция через REST или webhook (§4.4.6). Выход: канал отображается в блоке «Мессенджеры». Приёмка: CHAT-T-12. | 4.4 | готово |
| UC-CHAT-R1 | Оперативная панель супервизора | Вход: супервизор или аналитик открывает оперативную панель (§4.7.3.1). Механизм реализации: показатели очередей и соблюдения SLA в реальном времени. Выход: экран «Оперативная панель». Приёмка: CHAT-T-11. | 4.7.3 | готово |
| UC-CHAT-R2 | Отчёт за период (дашборд чата) | Вход: аналитик задаёт фильтры по каналу и периоду. Обеспечивается за счёт: агрегация данных в PostgreSQL. Выход: выгрузка отчёта в xlsx или pdf. Приёмка: CHAT-T-14. | 4.7.4 | готово |

Слайд 22. Макет интерфейса супервизора — маршруты и очереди

Макет: I.8 — canvas указан в колонке «Canvas».

### II.5.7. Функциональные требования

[Прил.1 §4.4]: FR-CHAT-01…20

FR модуля чата в формате v1.4.

| ID | Описание | Реализация | Пункт в ТТ | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-CHAT-01 | Виджет и неограниченное число точек размещения | Вход: администратор настраивает встраивание виджета. Механизм реализации: несколько widget_id, домены CSP §4.1.9. Выход: код для встраивания на каждый сайт. Приёмка: CHAT-T-07, UC-A2. | 4.1.9, 4.4 | готово |
| FR-CHAT-02 | Единое АРМ оператора онлайн-чата | Вход: оператор входит в АРМ через учётную запись банка. Механизм реализации: единое рабочее место: очереди, диалог и суфлёр. Выход: оператор видит все каналы в одном АРМ. Приёмка: CHAT-T-02. | 4.4 | готово |
| FR-CHAT-03 | Очереди, автоназначение, лимит диалогов на оператора | Вход: новый диалог клиента поступает в очередь отдела. Механизм реализации: назначение по очереди (round-robin) или по текущей загрузке; лимит диалогов на оператора. Выход: диалог в «Мои диалоги» или в «Общей очереди». Приёмка: CHAT-T-02, UC-O1/O5. | 4.4 | готово |
| FR-CHAT-04 | Офлайн-обращения и ответ при возврате клиента | Вход: клиент отключился от чата. Механизм реализации: очередь офлайн-сообщений; доставка при повторном подключении. Выход: сообщения ожидают доставки или статус «потерянный». Приёмка: CHAT-T-15, UC-K4. | 4.4 | готово |
| FR-CHAT-05 | Отделы / скилл-группы и маршрутизация | Вход: администратор настраивает структуру обслуживания. Механизм реализации: создание, изменение и удаление отделов и групп навыков. Выход: таблицы маршрутизации §4.4. Приёмка: CHAT-T-07, UC-A1. | 4.4 | готово |
| FR-CHAT-06 | Интеграция Telegram, Viber, VK, OK, API | Вход: клиент пишет через Telegram, Viber, VK или API. Механизм реализации: адаптеры каналов сохраняют переписку в едином хранилище. Выход: одно рабочее место для всех каналов. Приёмка: CHAT-T-12, UC-K2. | 4.4 | готово |
| FR-CHAT-07 | Единая история клиента между каналами | Вход: клиент с тем же идентификатором обращается через другой канал. Механизм реализации: API истории + summary (FR-SUF-15). Выход: повторная тема подсвечена оператору. Приёмка: CHAT-T-13, UC-K3. | 4.4 | готово |
| FR-CHAT-08 | Обязательная тематика при закрытии | Вход: оператор нажимает «Закрыть» диалог. Реализовано посредством: обязательный выбор тематики из выпадающего списка (не на форме входа). Выход: диалог закрыт; клиенту показывается опрос после обращения (§4.4.26). Приёмка: CHAT-T-06, UC-O4. | 4.4 | готово |
| FR-CHAT-09 | Черновик сообщения клиента до отправки | Вход: клиент набирает текст, но ещё не отправил сообщение. Механизм реализации: предпросмотр черновика до отправки оператору. Выход: индикатор набора текста и черновик сообщения. Приёмка: CHAT-T-18. | 4.4 | готово |
| FR-CHAT-10 | Блокировка клиента с журналированием | Вход: супервизор или оператор инициирует блокировку клиента. Механизм реализации: чёрный список и журнал аудита. Выход: клиент заблокирован. Приёмка: CHAT-T-19. | 4.4 | готово |
| FR-CHAT-11 | Статусы оператора online / обед / offline | Вход: оператор меняет статус «в сети» / «обед» / «не в сети». Механизм реализации: статус влияет на получение новых диалогов. Выход: статус отображается в шапке АРМ. Приёмка: CHAT-T-02. | 4.4.6 | готово |
| FR-CHAT-12 | Настраиваемые поля формы входа | Вход: администратор настраивает форму входа в виджет. Механизм реализации: настраиваемые поля при начале диалога (тема по умолчанию не задаётся). Выход: поля формы в виджете. Приёмка: CHAT-T-07. | 4.4 | готово |
| FR-CHAT-13 | Настраиваемый статус очереди для клиента | Вход: клиент ожидает ответа в очереди. Механизм реализации: настраиваемый текст статуса очереди для клиента. Выход: сообщение о статусе в виджете. Приёмка: CHAT-T-01. | 4.4 | готово |
| FR-CHAT-14 | Обзор диалогов коллег UC-O8 | Вход: оператор открывает вкладку «Диалоги коллег». Обеспечивается за счёт: RBAC: только чтение диалогов коллег. Выход: просмотр без поля ввода. Приёмка: CHAT-T-17, UC-O8. | 4.4 | готово |
| FR-CHAT-15 | Классификация отказ/потерянный/офлайн | Вход: таймаут, отключение клиента или отказ от диалога. Механизм реализации: классификация: потерянный / отклонённый / офлайн. Выход: метки статуса и отчёты. Приёмка: CHAT-T-15/20, UC-K4. | 4.4 | готово |
| FR-CHAT-16 | Внутренний чат операторов | Вход: оператор отправляет сообщение другому оператору. Механизм реализации: отдельный канал внутренних сообщений без участия клиента. Выход: панель внутренней переписки операторов. Приёмка: CHAT-T smoke, UC-O6. | 4.4 | готово |
| FR-CHAT-17 | Бот первой линии с эскалацией | Вход: администратор включает сценарий бота первой линии. Механизм реализации: бот первой линии с передачей оператору. Выход: активируется сценарий UC-O7. Приёмка: CHAT-T-10, UC-O7. | 4.4 | готово |
| FR-CHAT-18 | Супервайзинг и перераспределение | Вход: супервизор открывает экран наблюдения. Механизм реализации: просмотр и переназначение диалогов. Выход: экран супервизора (canvas). Приёмка: CHAT-T-09, UC-S1/S2. | 4.4 | готово |
| FR-CHAT-19 | Вход через AD / LDAPS | Вход: оператор входит в рабочее место (АРМ). Механизм реализации: AD/LDAPS SSO (открыто VII.5). Выход: авторизованная сессия. Приёмка: CHAT-T-02 (открыто). | 4.4, §8 ТТ | открыто |
| FR-CHAT-20 | ИБ виджета: CSP, домены, вложения | Вход: супервизор или аналитик открывает оперативную панель. Механизм реализации: показатели очередей и SLA в реальном времени (SSE). Выход: экран «Оперативная панель». Приёмка: CHAT-T-11, UC-CHAT-R1. | §8–9 ТТ | готово |

#### Открытые вопросы для Заказчика

| Ссылка | Вопрос | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| FR-CHAT-19 / VII.5 №4 | Вход в АРМ онлайн-чата через AD / LDAPS | ДРиРИТ |

### II.5.8. Матрица поставки (§6.1 integration TZ)

[integration TZ §6.1]: scope поставки чата

Сводка: виджет, АРМ, очереди, суфлёр, мессенджеры — в scope.

| Блок | Требование 4.4 | Поставка |
| --- | --- | --- |
| Виджет | Да | ✓ |
| АРМ оператора | Да | ✓ |
| Очереди / автоназначение | Да | ✓ |
| Суфлёр в АРМ | 4.3.2 | ✓ |
| Мессенджеры + API | Да | ✓ |
| Единая история | Да | ✓ |
| Отчётность КЦ | 4.7 | ✓ |

### II.5.9. Возможности сообщений по каналам (§6.3)

[integration TZ §6.3]: цитирование, вложения по каналам

Матрица возможностей виджет vs Telegram/Viber/VK.

| Действие | Виджет | Telegram | Viber | VK / OK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цитирование | Да | Да* | Нет* | Ограничено* |
| Редактирование | Да | Да* | Нет* | Нет* |
| Вложения | По ИБ | Да* | Да* | Да* |

Точная матрица уточняется при подключении канала.

### II.5.10. Дополнительные функции §4.4 {#ii510-дополнительные-функции-§444}

[Прил.1 §4.4.26–39]: post-chat, шаблоны, hold

Опрос после диалога, e-mail транскрипта, шаблоны ответов оператора.

| Пункт ТТ | Функция | Реализация (v1.4) | Макет |
| --- | --- | --- | --- |
| §4.4.26–27 | Опрос оценки оператора после диалога | Post-chat виджет: 1–5 звёзд + комментарий | online-chat «Post-chat» |
| §4.4.28 | Отправка транскрипта на e-mail | Кнопка «Отправить на e-mail» в АРМ / post-chat | online-chat «Post-chat» |
| §4.4.29 | Звуковые уведомления клиента | Настройка в виджете (вкл/выкл) | online-chat «Виджет» |
| §4.4.31 | Шаблоны ответов оператора | Панель «Шаблоны» в АРМ | online-chat «АРМ» |
| §4.4.39 | Hold + таймауты | Таймер hold; авто-закрытие по политике КЦ | online-chat «АРМ» |
| §4.4.x | Смайлики, вложения | Пикер emoji; вложения с антивирусом (FR-CHAT-20) | online-chat «АРМ» |

Слайд 23. Макет интерфейса Post-chat — опрос после диалога

Макет: I.8 — canvas указан в колонке «Canvas».

## II.6. Модуль «Отчетность» (§4.7)

[Прил.1 §4.7]: мониторинг и отчётность модуля Контакт-центра

Модуль «Отчетность» собирает метрики релевантности подсказок LLM, производительности каналов и качества ASR для роли аналитик Контакт-центра (§2.4 п.7). Он обеспечивает:

- Real-time дашборд очередей и SLA (§4.7.3.1)

- Отчёты релевантности/полезности по обратной связи операторов

- Конструктор отчётов и выгрузку xlsx/pdf

- Приём нераспознанных ASR-записей (§4.2.2.11)

Целевой эффект: руководство КЦ принимает решения по качеству обслуживания и дообучению сценариев на основе объективных данных.

Scope v1.4: функциональность §4.7 — подраздел II.6 (не отдельный Part §2.2). Потребитель: аналитик Контакт-центра (§2.4 п.7).

Слайд 25. Макет интерфейса оперативной панели КЦ

Макет: I.8 — canvas указан в колонке «Canvas».

Слайд 26. Макет интерфейса аналитики модуля онлайн-чат

Макет: I.8 — canvas указан в колонке «Canvas».

### II.6.1. Функциональные требования

[Прил.1 §4.7]: FR-RPT-CC-01…12

FR отчётности КЦ: мониторинг, корректность ответов, производительность.

| ID | Описание | Реализация | Пункт в ТТ | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-RPT-CC-01 | Модуль Контакт-центра должен иметь возможность для мониторинга всех этапов обработки запросов и корректности ответов. | Вход: аналитик Контакт-центра открывает модуль «Отчётность». Механизм реализации: мониторинг этапов обработки: понимание запроса → поиск в базе знаний → ответ модели. Выход: операционная панель с текущим состоянием процессов. Приёмка: CHAT-T-14. | 4.7.1 | готово |
| FR-RPT-CC-02 | Модуль Контакт-центра должен автоматически формировать отчеты с результатами по релевантности и полезности ответов модуля LLM на основе отметок, проставленных операторами канала телефония и онлайн-чата в разрезе ролей пользователей. | Вход: накоплены события обратной связи от операторов. Механизм реализации: группировка по каналу: телефония и онлайн-чат. Выход: отчёт о релевантности и полезности подсказок (§4.7.2). Приёмка: CHAT-T-14. | 4.7.2 | готово |
| FR-RPT-CC-03 | дашборд real-time: активные диалоги, очереди, SLA по каналам (тел./чат) в режиме реального времени: | Вход: супервизор открывает оперативную панель. Механизм реализации: показатели обновляются в реальном времени: активные диалоги, очереди, соблюдение SLA. Выход: экран «Оперативная панель» (§4.7.3.1). Приёмка: CHAT-T-11, UC-CHAT-R1. | 4.7.3.1 | готово |
| FR-RPT-CC-04 | анализ корректности: сравнение ответа LLM vs финальный текст оператора; фидбек «воспользовался/нет/неполный/неверно» ответов модуля LLM: | Вход: аналитик сравнивает текст подсказки и финальный ответ оператора. Механизм реализации: сопоставление «текст суфлёра» и «отправлено оператором» с учётом оценок. Выход: отчёт о корректности ответов (§4.7.3.2). Приёмка: CHAT-T-05. | 4.7.3.2 | готово |
| FR-RPT-CC-05 | производительность: время подсказки p95, AHT, загрузка операторов: | Вход: наступило расписание или запрос ad-hoc. Реализовано посредством: формирование отчёта по расписанию: день / неделя / месяц или по запросу. Выход: готовый файл отчёта для скачивания. Приёмка: CHAT-T-14. | 4.7.3.3 | готово |
| FR-RPT-CC-06 | автоуведомления при отклонении порогов и закономерностях: | Вход: система фиксирует отклонение порога или закономерность по тематике (§4.7.4.5.1). Механизм реализации: автоматическая отправка уведомления (email/дашборд); аналитик не «собирает» рассылку вручную. Выход: уведомление доставлено. Приёмка: CHAT-T-14. | 4.7.3.4, 4.7.4.5.1 | готово |
| FR-RPT-CC-07 | отчёт релевантности по каналам и тематикам: | Вход: аналитик настраивает собственный отчёт. Реализовано посредством: конструктор: выбор показателей, формата и шаблона (§4.7.4.4). Выход: шаблон сохранён для повторного использования. Приёмка: UC-REP-CC-01. | 4.7.4.1 | готово |
| FR-RPT-CC-08 | отчёт полезности по отметкам операторов ответов: | Вход: заданы фильтры: канал, период, тематика, роль оператора. Механизм реализации: агрегация FeedbackEvent; показатели §4.7.4.2.1–2: доля «полезно» / «неполно» / «неверно», динамика по периодам, разрез телефония/онлайн-чат. Выход: отчёт xlsx/pdf. Приёмка: UC-REP-CC-01. | 4.7.4.2 | готово |
| FR-RPT-CC-09 | отчёт некорректных ответов LLM: причины, частота, примеры диалогов: | Вход: накоплены случаи некорректных ответов LLM (оценка «неверно», расхождение подсказки и финального ответа оператора). Механизм реализации: классификация причин, частота, примеры диалогов с контекстом. Выход: отчёт §4.7.4.3 (не ASR-записи). Приёмка: UC-REP-CC-02. | 4.7.4.3 | готово |
| FR-RPT-CC-10 | периодические отчёты для аналитиков/руководителей для аналитиков и управленцев: | Вход: аналитик формирует отчёт по операторам. Механизм реализации: группировка показателей по каждому оператору. Выход: сводная оценка работы оператора. Приёмка: CHAT-T-14. | 4.7.4.4 | готово |
| FR-RPT-CC-11 | отчеты должны быть доступны в разных форматах (.xlsx, .pdf) и содержать сводные данные по каналам, качеству обслуживания и показателям LLM, чтобы их можно было использовать для улучшения клиентского сервиса. | Вход: аналитик запрашивает отчёт с разбивкой по каналам обслуживания. Механизм реализации: сбор показателей телефонии и онлайн-чата: объём обращений, качество, использование подсказок. Выход: сводная панель по каналам; выгрузка в Excel/PDF для улучшения сервиса. Приёмка: CHAT-T-14. | 4.7.4.4.1 | готово |
| FR-RPT-CC-13 | отчёт по закономерностям с разбивкой по тематике обращения: | Вход: накоплена история обращений. Механизм реализации: анализ повторных обращений, переключений каналов, тематика §4.7.4.5. Выход: отчёт + триггер автоуведомления. Приёмка: CHAT-T-14. | 4.7.4.5 | готово |
| FR-RPT-CC-14 | конструктор отчётов §4.7.8.1–4.7.8.4: | Вход: аналитик создаёт шаблон. Механизм реализации: выбор показателей, фильтров, формата; сохранение шаблона. Выход: конструктор §4.7.8. Приёмка: UC-REP-CC-01. | 4.7.8.1–4.7.8.4 | готово |
| FR-RPT-CC-15 | единая история каналов в отчётах: | Вход: клиент обращался в телефонию и чат. Механизм реализации: сквозная история §4.3.1.13–14 в отчётных срезах. Выход: единая карточка клиента. Приёмка: CHAT-T-13. | 4.3.1.13, 4.3.1.14 | готово |
| FR-RPT-CC-12 | выявление закономерностей (повторные обращения, «бьётся» в каналы): | Вход: накоплена история обращений клиентов. Механизм реализации: анализ повторных обращений и переключений между каналами. Выход: отчёт о закономерностях для улучшения маршрутизации. Приёмка: CHAT-T-14. | 4.7.4.5 | готово |

### II.6.2. Пользовательские сценарии

[Прил.1 §4.7.4]: UC-REP-CC-01…02

Конструктор отчётов аналитика; выгрузка нераспознанного ASR.

| ID | Наименование | Реализация | Пункт в ТТ | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-REP-CC-01 | Аналитик КЦ: конструктор отчётов → фильтры канал/период → xlsx/pdf | Вход: аналитик Контакт-центра (§2.4 п.7) открывает конструктор отчётов. Механизм реализации: конструктор (§4.7.4.4) — фильтры по каналу, периоду и тематике. Выход: файл xlsx или pdf на панели мониторинга. Приёмка: FR-RPT-CC-03…11. | 4.7.4.4 | готово |
| UC-REP-CC-02 | Просмотр и выгрузка всех записей ASR (распознанных и нераспознанных) → отчётность | Вход: аналитик контроля качества открывает интерфейс ASR (FR-ASR-10) или запрашивает выгрузку (FR-ASR-17). Механизм реализации: доступ к полному архиву записей за период; фильтр по низкой уверенности — опционально; ETL в модуль «Отчётность». Выход: отчёт §4.7.3.2; прослушивание любой записи с метаданными (дата/время, оператор, ID сессии). Приёмка: CHAT-T-14 / INT-T. | 4.2.2.10, 4.2.2.17, 4.7.3.2 | готово |

## II.7. Приёмка модуля Контакт-центра (SUF-T, CHAT-T)

[Прил.1 §4.3, §4.4, §4.6–4.8]: критерии приёмки КЦ

Раздел II.7 фиксирует наборы SUF-T, CHAT-T, MDL и нагрузочное тестирование на тестовом контуре КЦ + AI Hub. Он обеспечивает:

- Условия стенда (согласованные сроки: Bitrix T+30, Oktell T+45)

- 14 критериев SUF-T и 20 CHAT-T с трассировкой к UC/FR

- Нагрузочный тест 75 операторов, p95 ≤2 с (II.7.4)

Целевой эффект: приёмка модуля КЦ объективна и привязана к готовности интеграций СУЗ/Oktell.

Стенды приёмки: тестовый контур КЦ (Bitrix/SUZ, Oktell, Webim) + тестовый AI Hub (не prod). Абсolutные даты согласованные сроки заменены относительными вехами от даты подписания договора — VII.1.

Критерии приёмки интерфейсов суфлёра и модуля онлайн-чат; детализация UC — §II.3–II.5.

### II.7.0. Пошаговые сценарии приёмки (v1.4)

[Протокол 06.07.2026 п. 9]: каждый -T- содержит развёрнутое описание проверки.

#### SUF-T-01 — подсказка в отдельном окне суфлёра

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| ID | SUF-T-01 |
| Название | Подсказка по транскрипту в отдельном окне |
| Предусловия | Тест Oktell T+45; оператор телефонии; активный звонок; индекс RAG актуален |
| Шаги | 1. Оператор принимает входящий звонок. 2. Клиент произносит реплику. 3. Наблюдать окно суфлёра (не Hub). |
| Ожидаемый результат | В окне суфлёра — реплика клиента + 1–5 подсказок с % релевантности; время ≤ 2 с |
| Стенд | test Oktell + test AI Hub |
| Связь | UC-SUF-T01, §4.3.1.4, §4.6.2.2.2 |

#### SUF-T-02 — ссылка СУЗ с названием статьи

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| ID | SUF-T-02 |
| Предусловия | Активный звонок; подсказка содержит источник СУЗ |
| Шаги | 1. Дождаться подсказки. 2. Проверить текст ссылки (название статьи, не «СУЗ»). 3. Клик — новая вкладка браузера. |
| Ожидаемый результат | Кликабельная ссылка с title раздела; открытие вне окна суфлёра |
| Стенд | test Oktell |
| Связь | UC-SUF-T03, §4.6.2.3.3 |

#### SUF-T-07 — обратная связь по подсказке

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| ID | SUF-T-07 |
| Предусловия | Подсказка отображена |
| Шаги | 1. Нажать «Воспользовался» / «Не воспользовался» / «Неполный ответ» под подсказкой. 2. Проверить модуль «Отчётность». |
| Ожидаемый результат | FeedbackEvent сохранён; отражается в отчёте полезности |
| Стенд | test Hub |
| Связь | UC-SUF-T04, §4.3.1.9 |

#### SUF-T-08 — SLA подсказки

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| ID | SUF-T-08 |
| Предусловия | Нагрузочный стенд; ≥10 RPS |
| Шаги | 1. Серия реплик клиента. 2. Замер времени до появления подсказки. |
| Ожидаемый результат | p95 ≤ 2 с |
| Стенд | test Oktell + Hub staging |
| Связь | FR-SUF-06, §4.6.2.3 |

#### SUF-T-12 — динамические подсказки

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| ID | SUF-T-12 |
| Шаги | 1. Новая реплика клиента. 2. Проверить обновление карточки подсказки. |
| Ожидаемый результат | Новая/обновлённая карточка ≤ 2 с |
| Связь | FR-SUF-11 |

#### CHAT-T-01 — диалог с сайта

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| ID | CHAT-T-01 |
| Предусловия | Виджет на тестовом сайте; оператор онлайн |
| Шаги | 1. Клиент открывает виджет. 2. Отправляет сообщение. 3. Оператор отвечает из АРМ. |
| Ожидаемый результат | Диалог создан; ответ доставлен клиенту |
| Стенд | test Bitrix/Webim |
| Связь | UC-K1, §4.4 |

#### CHAT-T-03 — АРМ: данные и история

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| ID | CHAT-T-03 |
| Шаги | 1. Открыть диалог в АРМ. 2. Проверить панель клиента (URL входа, ID, браузер). 3. Прокрутить историю вверх. |
| Ожидаемый результат | Точка входа (URL); полная история; многострочное поле ввода оператора |
| Связь | UC-O1, §4.4.6 |

#### CHAT-T-04 — подсказка суфлёра в чате

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| ID | CHAT-T-04 |
| Шаги | 1. Клиент пишет вопрос. 2. Проверить правую панель суфлёра в АРМ. |
| Ожидаемый результат | Подсказка из RAG/СУЗ; оператор видит, клиент — нет |
| Связь | UC-O2, §4.3.2 |

#### CHAT-T-09 — супервизор

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| ID | CHAT-T-09 |
| Шаги | 1. Супервизор входит в режим наблюдения. 2. Переводит диалог в общую очередь. |
| Ожидаемый результат | Наблюдение без вмешательства; перевод без привязки к оператору |
| Связь | UC-S1, UC-S2 |

#### CHAT-T-13 — единая история каналов

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| ID | CHAT-T-13 |
| Шаги | 1. Клиент обращался по телефону. 2. Продолжает в чате. 3. Оператор открывает историю. |
| Ожидаемый результат | Видна сквозная история §4.3.1.13–14 |
| Связь | UC-K3, §4.3.1.13 |

### II.7.1. SUF-T (интерфейсы суфлёра, §4.3, §4.6)

[Прил.1 §4.3, §4.6]: SUF-T-01…14

Критерии приёмки суфлёра телефония/чат на интеграционном стенде.

Условия стенда: критерии SUF-T на интеграционном контуре — после выполнения согласованных поручений (II.0, II.3.6): тест Bitrix T+30 раб. дней (тест Bitrix), тестовый звонок Oktell T+45 раб. дней (тест Oktell).

| ID | Критерий | UC / FR | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| SUF-T-01 | Oktell: подсказка по транскрипту в отдельном окне суфлёра (не Hub) | UC-SUF-T01 | готово |
| SUF-T-02 | Permalink СУЗ только оператору | UC-SUF-T03 | готово |
| SUF-T-03 | Чат: подсказка в АРМ при сообщении клиента | UC-SUF-C01 | готово |
| SUF-T-04 | Клиент чата не получает URL СУЗ | UC-SUF-C02 | готово |
| SUF-T-05 | Оператор чата: Hub без суфлёра; подсказки только в АРМ | UC-SUF-N01 | готово |
| SUF-T-06 | Внутренний пользователь КЦ: отдельное окно тест-диалога, не Hub-суфлёр | UC-SUF-N02 | готово |
| SUF-T-07 | Обратная связь сохраняется в отчётности | UC-SUF-T04 | готово |
| SUF-T-08 | p95 подсказки ≤ 2 с на стенде | FR-SUF-06 | готово |
| SUF-T-09 | ≥ 50 сценариев production с картой | FR-SCR-01 | готово |
| SUF-T-10 | Test-run 4.5.2.7–8 для сценариев реестра | FR-SCR-09 | готово |
| SUF-T-11 | CC-SCR-001…010: ветки как в Прил.2 | FR-SCR-01 | готово |
| SUF-T-12 | Динамические подсказки: новая реплика → карточки с % релевантности ≤ 2 с; top-1 ≥ min_relevance | FR-SUF-02, FR-SUF-11, FR-UND-06, UC-SUF-T06 | готово |
| SUF-T-13 | Активный звонок/диалог: фокус в отдельном окне суфлёра или АРМ чата (не Hub «А+Д») | FR-SUF-12 | готово |
| SUF-T-14 | UI: пары «реплика → подсказка»; ≤2 подсказки; % на каждой; без лишних элементов телефонии | FR-SUF-13, UC-SUF-T06 | готово |
| SUF-T-16 | Управление окном суфлёра: свернуть / развернуть / закрыть / повторный вызов; toggle «Суфлёр: вкл/выкл» | FR-SUF-22, UC-SUF-T07 | готово |
| SUF-T-17 | АРМ чата: поле ручного ответа доступно всегда (суфлёр OK / недоступен / без подсказки) | FR-SUF-C09, UC-SUF-C04 | готово |

### II.7.2. MDL (профиль sufler_cc)

[Прил.1 §3.3.1]: MDL-01 — temperature профиля КЦ

Проверка изменения параметров LLM профиля sufler_cc с test-run.

| ID | Критерий | UC / FR | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| MDL-01 | Изменение temperature профиля sufler_cc с проверкой test-run | UC-MDL-02, §3.3.1 | готово |

### II.7.3. CHAT-T (модуль онлайн-чат, §4.4)

[Прил.1 §4.4, §4.3.2.6]: CHAT-T-01…21

Критерии приёмки платформы чата; CHAT-T-08 (AD) — открыто.

| ID | Критерий | UC | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| CHAT-T-01 | Клиент с сайта начинает диалог и получает ответ | UC-K1 | готово |
| CHAT-T-02 | Автоназначение / очередь | UC-O1, UC-O5 | готово |
| CHAT-T-03 | АРМ: данные клиента и история | UC-O1 | готово |
| CHAT-T-04 | Подсказка суфлёра из СУЗ | UC-O2 | готово |
| CHAT-T-05 | Ответ клиенту без ссылок СУЗ | UC-O2 | готово |
| CHAT-T-06 | Закрытие диалога, история сохранена | UC-O4 | готово |
| CHAT-T-07 | Админ: отдел, виджет | UC-A1, UC-A2 | готово |
| CHAT-T-08 | Вход в АРМ через AD | §4.4, FR-CHAT-19 | открыто |
| CHAT-T-09 | Супервизор: наблюдение и перевод | UC-S1, UC-S2 | готово |
| CHAT-T-10 | Бот первой линии | UC-A4 | готово |
| CHAT-T-11 | Оперативная панель | UC-CHAT-R1 | готово |
| CHAT-T-12 | Мессенджер: сообщение → АРМ → ответ | UC-K2, UC-A5 | готово |
| CHAT-T-13 | Единая история между каналами | UC-K3 | готово |
| CHAT-T-14 | Отчёт за период | UC-CHAT-R2 | готово |
| CHAT-T-15 | Офлайн-обращение | UC-K4 | готово |
| CHAT-T-16 | Авто-диалог 4.3.2.8 | UC-O7 | готово |
| CHAT-T-17 | UC-O8: просмотр диалога коллеги read-only | UC-O8 | готово |
| CHAT-T-18 | Черновик сообщения клиента в виджете до отправки | FR-CHAT-09 | готово |
| CHAT-T-19 | Блокировка клиента, повтор отклонён | FR-CHAT-10 | готово |
| CHAT-T-20 | Классификация отказ/потерянный/офлайн | FR-CHAT-15, UC-K4 | готово |
| CHAT-T-21 | Поле ручного ответа в АРМ — всегда доступно (§4.3.2.6) | UC-SUF-C04, UC-SUF-C03 | готово |

#### Открытые вопросы для Заказчика

| Ссылка | Вопрос | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| CHAT-T-08 / VII.5 №4 | Проверка входа в АРМ через AD на стенде приёмки | ДРиРИТ |

### II.7.4. Нагрузочное тестирование КЦ

[Прил.1 §4.3.1.4, §4.8;]: 75 операторов, p95 ≤2 с

Параметры нагрузочного теста КЦ: эмулятор диалогов + фиксация метрик в модуле «Отчетность».

Целевой эффект: подтверждается способность контура выдерживать пиковую нагрузку телефонии согласно §4.8 ТТ.

| Параметр | Значение | Стенд |
| --- | --- | --- |
| Одновременные операторы телефонии | 75 | тестовый контур КЦ + AI Hub |
| Время подсказки | p95 ≤2 с на реплику | эмулятор ASR/диалогов |
| Параллельно | сценарии КЦ (CC-SCR) + чат | см. Приложение B |

Метод: генератор диалогов (скрипт заказчика/исполнителя) + фиксация метрик в модуле «Отчетность». Детальные 300+ тест-кейсов — отдельный документ приёмки этапа 6 (не дублировать в ТЗ).

# Часть III. Модуль ИИ-ассистент (§2.2.3, §5)

Модуль ИИ-ассистент предоставляет сотрудникам банка (back-office) интеллектуальный чат с LLM во вкладке «Ассистент» оболочки AI Hub. Он поддерживает работу с внутренними и внешними источниками, генерацию документов, саммаризацию, RPA и SQL/код по политике ИБ. Модуль не предназначен для операторов Контакт-центра в штатной сессии; управление — ролями §2.4 п.8–10 и администратором базы знаний LLM (п.2).

Прил.1 §2.2.3, §5: интерфейс для работы модуля ИИ-ассистента — диалог с LLM, KB, QU §5.2, отчётность §5.4.

## III.0. Сроки и поручения (модуль ИИ-ассистент)

Трассировка сроков и поручений → Part III:

| Пункт | Договорённость | Отражение в Part III | См. также |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Дополнительное согласование модулей ИИ-ассистент и распознавания документов | Детализация источников данных, каталога интеграций, политики SQL/код | VII.5 №8 |
| 3.1–3.5 | Тестовый сервер, BelVPN, доступ сотрудников | Стенд для ASS-T; AD stub на dev | VII.3 |

As-Is (контекст для модуля):

| Тема | As-Is | To-Be (Part III) |
| --- | --- | --- |
| Целевая аудитория | Сотрудники back-office; операторы КЦ — не основная аудитория | Вкладка «Ассистент» по ролям §2.4 п.8–10 |
| Источники знаний | СУЗ — единственный официальный источник КЦ; для ассистента каталог шире СУЗ | Отдельные индексы KB; assistant_suz ≠ production-индекс КЦ |
| СУЗ API | Нет (см. II.0) | Опциональный индекс СУЗ для ассистента — модель B / загрузка |
| AD / LDAPS | Группы под 13 ролей §2.4 — не согласованы | I.10, VII.5 №4 |
| Согласование по ассистенту | Требует уточнения | Закрытие открытых вопросов §III.6, VII.5 |

## III.1. Назначение и границы

[Прил.1 §5.1, §5.2]: назначение модуля ИИ-ассистент

Раздел III.1 определяет границы модуля: вкладка «Ассистент», отдельные индексы KB (assistant_*), KPI (p95 ≤2 с, 2000 пользователей). Он обеспечивает:

- Таблицу «входит / не входит» (суфлёр КЦ, OCR, cc_production — вне scope)

- KPI §5.1.17, §5.1.35, историю 10 дней

- Ссылку на REST API (tz-ai-assistant-belarusbank.md)

Целевой эффект: сотрудники банка получают безопасный AI-инструмент для рабочих задач без смешения с контуром КЦ.

Трассировка: пункты 5.1.1–5.1.41.4, 5.2.1–5.2.14, 5.3–5.4 Приложения 1.

### Границы модуля

| Входит | Не входит |
| --- | --- |
| Вкладка «Ассистент» в AI Hub | Суфлёр оператора КЦ (Part II) |
| Функции модуля LLM через [Платформа] | Детальная спецификация платформы (Part V) |
| KB, RAG, Query Understanding (§5.2) | Production-индекс КЦ (cc_production) — отдельный контур |
| Word/PDF/Excel/PPT/BPMN, текст, презентации, диаграммы | Онлайн-чат с клиентами (II.5) |
| RPA, парсинг, код/SQL (политика ИБ) | Модуль распознавания документов (Part IV) |
| Саммаризация документов, аудио, видео | — |
| Панель администрирования, отчётность §5.4 | — |
| До 2000 одновременных пользователей (§5.1.35) | — |

KPI [Прил.1]:

| Показатель | Значение | Пункт в ТТ |
| --- | --- | --- |
| Время ответа | ≤ 2 сек (p95) | 5.1.17 |
| Длина ответа | ≤ 500 символов (ориентир UI) | §3.4 |
| Галлюцинации | ≤ 3% | §3.6 |
| Одновременные пользователи | до 2000 | 5.1.35 |
| История в UI | 10 дней | 5.1.25 |

Детализация REST API и оркестрации — tz-ai-assistant-belarusbank.md (не дублируется в согласуемом ТЗ).

## III.2. Роли

[Прил.1 §2.4 п.2, 8–10]: роли модуля ИИ-ассистент

Роли ассистента — подмножество §2.4: администратор KB, администратор модуля, пользователь, аналитик. Операторы КЦ (п.4–5) не входят в аудиторию ассистента по умолчанию.

Целевой эффект: доступ к чату и настройкам соответствует организационной структуре банка через AD.

Роли модуля — подмножество [Прил.1 §2.4]

| № §2.4 | Роль (дословно) | Вкладка «Ассистент» | Центр настроек | Основные действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Администратор базы знаний LLM | по AD | KB, QU, промпты, LLM | CRUD KB, импорт, пороги QU, assistant_bank |
| 8 | Администратор модуля ИИ-ассистент | по AD | модуль целиком | Источники, мониторинг §5.1.37, capabilities |
| 9 | Пользователь ИИ-ассистента | да | — | Чат, выбор KB, вложения, обратная связь |
| 10 | Аналитик ИИ-ассистента | read-only* | отчётность §5.4 | Отчёты, конструктор, экспорт |

Просмотр отчётов и агрегированных журналов без отправки сообщений в чат.

Примечание (границы с КЦ): роли п. 4–5 (оператор канала телефония / онлайн-чата Контакт-центра) не являются ролями модуля ИИ-ассистент. Оператор онлайн-чата не видит вкладку «Ассистент» в Hub (UC-ASS-N01, ASS-T-UI-02); оператор телефонии — отдельное окно суфлёра по FR-SUF-09 (не вкладка Hub); «Ассистент» — только при явном назначении роли п. 9.

Роль Аналитик ИИ-ассистента (п. 10) закрывает отчётность §5.4; отдельная проектная роль «Аудитор» (I.4.2) — read-only журналы ИБ, не подменяет п. 10.

## III.3. Интерфейсы и макеты

[Прил.1 §5.1.18–19]: UI вкладки «Ассистент», слайды III-1…III-8

Описание зон чата (toolbar, лента, инструменты, обратная связь) и сквозных слайдов I.8. Макеты — иллюстрация, не ослабляют ТТ.

Целевой эффект: UI согласуется с заказчиком по нумерованным слайдам до разработки.

Принцип: требования к UI — из [Прил.1 §5.1.18–19]; макеты и слайды — иллюстрация для согласования, не ослабляют ТТ. Сквозная нумерация — I.8 (слайды 10–17); canvas ИИ-ассистент + экраны Центра настроек AI Hub (III-4, III-7).

### Зоны вкладки «Ассистент»

| Зона | Элементы |
| --- | --- |
| Toolbar | Выбор базы знаний (список по AD/подразделению), «+ Новый», «История» (10 дней), переключатель RU/EN |
| Лента | User / Assistant; блок «Источники (N)» с %; классификация запроса |
| Ввод | TextArea, «Прикрепить» (pdf/docx/xlsx, аудио, видео), «Инструменты» |
| Инструменты | Генерация doc, RPA, Код/SQL, перевод RU↔EN (текст запроса/ответа, не формат файла — §5.1.21–22) |
| Обратная связь | Полезно / Неполный / Неверно (tooltip: воспользовался / неполный ответ / не воспользовался — §5.1.19) |

### Сводная таблица слайдов

| ID | Слайд | Экран | Пункт в ТТ |
| --- | --- | --- | --- |
| III-1 | 10 | Чат с источниками | 5.1.18–20 |
| III-2 | 11 | Состояния интерфейса (пустой / стриминг / ошибка / уточнение) | 5.1.23, 5.2.13 |
| III-3 | 12 | Генерация документа (modal) | 5.1.8–9 |
| III-4 | 13 | Центр настроек — KB и QU | 5.1.41, 5.2.11–12 |
| III-5 | 14 | Саммаризация аудио/видео | 5.1.38 |
| III-6 | 15 | Инструменты: код/SQL, RPA | 5.1.10, 5.1.39 |
| III-7 | 16 | Центр настроек — реестр RPA | 5.1.39 |
| III-8 | 17 | Перевод RU↔EN, двуязычный ответ | 5.1.21–22 |

Слайд 10. Макет интерфейса модуля ИИ-ассистента — чат с источниками

Макет: I.8 — canvas указан в колонке «Canvas».

Слайд 11. Макет интерфейса модуля ИИ-ассистента — состояния интерфейса

Макет: I.8 — canvas указан в колонке «Canvas».

Слайд 12. Макет интерфейса модуля ИИ-ассистента — генерация документа

Макет: I.8 — canvas указан в колонке «Canvas».

Слайд 13. Макет интерфейса Центра настроек — базы знаний LLM и уточняющие вопросы

Макет: I.8 — canvas указан в колонке «Canvas».

Слайд 14. Макет интерфейса модуля ИИ-ассистента — саммаризация аудио и видео

Макет: I.8 — canvas указан в колонке «Canvas».

Слайд 15. Макет интерфейса модуля ИИ-ассистента — инструменты код/SQL и RPA

Макет: I.8 — canvas указан в колонке «Canvas».

Слайд 16. Макет интерфейса Центра настроек — реестр RPA

Макет: I.8 — canvas указан в колонке «Canvas».

Слайд 17. Макет интерфейса модуля ИИ-ассистента — перевод RU↔EN

Макет: I.8 — canvas указан в колонке «Canvas».

Слайд 11 иллюстрирует состояния UI (не отдельный экран «ошибка»): чат, пустой placeholder «Выберите базу знаний…», стриминг «Ассистент печатает…», callout ошибки + «Повторить», ветка уточнения при низкой релевантности.

Обратная связь (слайд 10, UC-ASS-17):

| Кнопка UI | Tooltip (Прил.1) | Поведение |
| --- | --- | --- |
| Полезно | Воспользовался | Оценка сохранена; кнопки блокируются |
| Неполный | Неполный ответ | Callout + chip-уточнения; placeholder «Уточните запрос…» |
| Неверно | Не воспользовался | Зафиксировано; пользователь может переформулировать |

Событие FeedbackEvent → отчётность §5.4 (ASS-T-14).

## III.4. Пользовательские сценарии

[Прил.1 §5.1–5.2]: UC-ASS-01…23, UC-ASS-N01

Реестр сценариев пользователя и администратора ассистента: от входа AD до RPA, SQL и отказа по ИБ.

Целевой эффект: покрытие ASS-T трассируется к конкретным UC.

| UC | Наименование | Реализация | Пункт в ТТ | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-ASS-01 | Вход AD, выбор KB, новый диалог | Вход: пользователь нажимает FAB → «Ассистент» и выбирает базу знаний по AD/department. Механизм реализации: аутентификация LDAPS и фильтрация баз знаний по области доступа. Выход: пустой чат с выбранной базой знаний (session_id, kb_id). Приёмка: ASS-T-01. | 5.1.3.1, 5.1.33–34 | готово |
| UC-ASS-02 | Вопрос → ответ с источниками и % | Вход: пользователь вводит текст запроса. Механизм реализации: поиск по индексу assistant_* и ответ языковой модели (assistant_bank). Выход: ответ с блоком «Источники (N)» и процентом релевантности. Приёмка: ASS-T-02. | 5.1.7, 5.1.20 | готово |
| UC-ASS-03 | Комбинированные внутр./внешн. источники | Вход: запрос требует данных из внутренних и внешних источников (белый список, согласованный с ИБ). Механизм реализации: оркестрация инструментов (§5.1.30). Выход: сводный ответ из согласованных источников. Приёмка: ASS-T-03 (если egress согласован). | 5.1.4, 5.1.30 | готово |
| UC-ASS-04 | Саммаризация pdf/docx/xlsx | Вход: пользователь загружает файл pdf, docx или xlsx. Механизм реализации: конвейер IDP: разбиение на фрагменты и суммаризация (§5.1.38). Выход: текстовое резюме документа в чате. Приёмка: ASS-T-04. | 5.1.12, 5.1.38 | готово |
| UC-ASS-04a | Саммаризация аудио/видео | Вход: пользователь загружает аудио или видеофайл. Механизм реализации: распознавание речи on-prem и суммаризация. Выход: резюме содержимого в чате. Приёмка: ASS-T-04a. | 5.1.38 | готово |
| UC-ASS-05 | Генерация Word/PDF/Excel/PPT/BPMN | Вход: пользователь выбирает шаблон и формулирует промпт для генерации документа. Механизм реализации: языковая модель и библиотека шаблонов (§5.1.8–9). Выход: файл docx, pdf, xlsx, ppt или bpmn для скачивания. Приёмка: ASS-T-05. | 5.1.8–9 | готово |
| UC-ASS-06 | Генерация текста (записка, справка, отчёт) | Вход: пользователь запрашивает «записку» или «справку». Механизм реализации: предустановленный шаблон (§5.1.8.1). Выход: черновик текста, доступный для редактирования. Приёмка: ASS-T-05. | 5.1.8.1 | готово |
| UC-ASS-07 | Генерация презентации / диаграммы | Вход: пользователь запрашивает презентацию или диаграмму. Механизм реализации: генерация по шаблонам (§5.1.8.2–3). Выход: файл ppt или bpmn для скачивания. Приёмка: ASS-T-05. | 5.1.8.2–3 | готово |
| UC-ASS-08 | Запуск RPA с confirm | Вход: пользователь инициирует команду RPA. Механизм реализации: диалог подтверждения и whitelist сценариев (§5.1.10) с согласованием ИБ. Выход: статус запуска RPA-задачи. Приёмка: ASS-T-08 (открыто). | 5.1.10 | готово |
| UC-ASS-09 | Код / SQL / тест-кейсы (RBAC, ИБ) | Вход: пользователь запрашивает SQL-запрос или фрагмент кода. Обеспечивается за счёт: вызов инструмента в песочнице только чтение и журнал аудита (III.6.5). Выход: блок кода в интерфейсе. Приёмка: ASS-T-09 (открыто). | 5.1.39 | открыто |
| UC-ASS-10 | Парсинг по параметрам пользователя | Вход: пользователь задаёт параметры извлечения данных из документа. Механизм реализации: извлечение по параметрам (§5.1.11). Выход: структурированный результат в чате. Приёмка: ASS-T smoke. | 5.1.11 | готово |
| UC-ASS-11 | Перевод RU↔EN, двуязычный ответ (текста, не файла) | Вход: пользователь запрашивает перевод текста (не файла) RU↔EN. Механизм реализации: FR-ASS-25, двуязычный блок EN+RU. Выход: ответ на целевом языке. Приёмка: ASS-T-11. | 5.1.21–22 | готово |
| UC-ASS-12 | Уточняющие вопросы / варианты ответа | Вход: оценка релевантности ответа ниже порога. Механизм реализации: уточняющие вопросы и кнопки-варианты (§5.2.13). Выход: пользователю предлагаются варианты уточнения. Приёмка: ASS-T-02 (ветка сценария). | 5.1.32, 5.2.13 | готово |
| UC-ASS-13 | Запрос не распознан | Вход: намерение запроса не распознано модулем понимания. Механизм реализации: порог модуля QU. Выход: сообщение «Запрос не распознан» (§5.1.23). Приёмка: ASS-T-13. | 5.1.23 | готово |
| UC-ASS-14 | Повторные одинаковые реплики | Вход: подряд поступают одинаковые реплики пользователя. Механизм реализации: дедупликация (§5.2.14). Выход: повторы объединены или проигнорированы. Приёмка: модульные тесты и ASS-T. | 5.2.14 | готово |
| UC-ASS-15 | Контекст предыдущих диалогов | Вход: пользователь включил учёт контекста прошлых диалогов (авто или вручную). Механизм реализации: слой истории (III.11). Выход: прошлые диалоги учитываются в промпте. Приёмка: ASS-T-15. | 5.1.24 | готово |
| UC-ASS-16 | История обращений (10 дней) | Вход: пользователь открывает боковую панель истории. Механизм реализации: хранение сессий за 10 дней (§5.1.25). Выход: список прошлых сессий для продолжения. Приёмка: ASS-T-16. | 5.1.25 | готово |
| UC-ASS-17 | Обратная связь | Вход: ассистент сформировал ответ. Механизм реализации: не менее трёх кнопок обратной связи → отчётность (§5.4). Выход: событие событие обратной связи (FeedbackEvent). Приёмка: ASS-T-14. | 5.1.19 | готово |
| UC-ASS-18 | Админ: CRUD KB, импорт | Вход: администратор выполняет CRUD базы знаний и импорт файлов. Механизм реализации: администрирование баз знаний (III.6). Выход: обновлённый индекс поиска. Приёмка: ASS-T-18. | 5.1.41 | готово |
| UC-ASS-19 | Админ: External Data Adapter | Вход: администратор настраивает External Data Adapter. Механизм реализации: конфигурация адаптеров (§5.1.30–31) с согласованием ИБ. Выход: новый источник в реестре. Приёмка: открыто VII.5. | 5.1.30–31 | открыто |
| UC-ASS-20 | Админ: панель мониторинга ассистента | Вход: администратор открывает панель мониторинга (§5.1.37). Механизм реализации: показатели по SSE. Выход: панель мониторинга администратора. Приёмка: ASS-T-20. | 5.1.37 | готово |
| UC-ASS-21 | Админ: preview QU, порог релевантности | Вход: администратор вводит тестовый запрос и задаёт порог релевантности. Механизм реализации: тестовый прогон поиска (§5.2.11). Выход: список документов по запросу с процентом релевантности. Приёмка: ASS-T-21. | 5.2.11–12 | готово |
| UC-ASS-22 | Просмотр журнала (аналитик / ИБ) | Вход: аналитик или служба ИБ открывает журнал (§5.1.27). Механизм реализации: интерфейс аудита только для чтения. Выход: фильтрация и экспорт записей. Приёмка: ASS-T-22. | 5.1.27 | готово |
| UC-ASS-23 | Отказ по ИБ / фильтр контента | Вход: запрос отклонён фильтром информационной безопасности (§5.1.14–15). Механизм реализации: политика контента. Выход: сообщение об отказе в обработке. Приёмка: ASS-T-23. | 5.1.14–15 | готово |
| UC-ASS-N01 | Оператор чата: вкладка «Ассистент» скрыта | Вход: пользователь с ролью оператор чата (§2.4 п.5) входит в Hub. Обеспечивается за счёт: RBAC скрывает вкладку «Ассистент». Выход: доступно только рабочее место чата. Приёмка: матрица I.4.3. | §2.4 п.5, I.4 | готово |

## III.5. Функциональные требования

[Прил.1 §5.1–5.2]: FR-ASS и FR-QU

Раздел III.5 содержит полный набор FR-ASS-01…42 и FR-QU для модуля ассистента в формате v1.4.

Целевой эффект: функциональность §5.1–5.2 ТТ детализирована для согласования и приёмки ASS-T.

### III.5.1. Общие требования (§5.1)

[Прил.1 §5.1.1–5.1.41]: FR-ASS-01…42

Общие FR ассистента: LLM, источники, генерация, ИБ, UI, масштабирование.

| ID | Описание | Реализация | Пункт в ТТ | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-ASS-01 | Модуль ИИ-ассистент должен включать функции модуля LLM. | Вход: пользователь открывает модуль ИИ-ассистент в Hub. Реализовано посредством: использование общего сервиса языковой модели платформы. Выход: ассистент работает на общей модели банка. Приёмка: ASS-T smoke. | 5.1.1 | готово |
| FR-ASS-02 | Распознавание и понимание запросов (модуль QU §5.2). | Вход: пользователь вводит текстовый запрос. Механизм реализации: модуль понимания запросов (QU) §5.2 выполняет маршрутизацию и поиск. Выход: определено намерение запроса и подобран контекст. Приёмка: ASS-T-02. | 5.1.2 | готово |
| FR-ASS-03 | Единый чат: промпт и контекстный диалог. | Вход: пользователь нажимает FAB → «Ассистент». Механизм реализации: сессия и системный/задачный промпт §5.1.3.1. Выход: контекстный диалог в едином чате. Приёмка: ASS-T-01, UC-ASS-01. | 5.1.3.1 | готово |
| FR-ASS-04 | Персонализация под пользователя / структурное подразделение банка. | Вход: пользователь входит через учётную запись AD. Механизм реализации: фильтрация баз знаний по department/области доступа §5.1.3.2. Выход: список доступных KB персонализирован. Приёмка: ASS-T-01. | 5.1.3.2 | готово |
| FR-ASS-05 | Поиск во внутренних и внешних источниках данных. | Вход: запрос требует данных из нескольких источников. Механизм реализации: внутренние и внешние адаптеры (белый список, согласованный с ИБ). Выход: сводный ответ из согласованных источников. Приёмка: ASS-T-03, UC-ASS-03. | 5.1.4 | открыто |
| FR-ASS-06 | Интеграция с внутренними банковскими системами. | Вход: запрос к внутренним банковским системам. Обеспечивается за счёт: внутренние адаптеры §5.1.5 (открыто egress). Выход: данные из целевых систем банка. Приёмка: VII.5. | 5.1.5 | открыто |
| FR-ASS-07 | Сбор и агрегация информации с автоматической сводкой. | Вход: вопрос по нескольким документам. Механизм реализации: поиск и суммаризация языковой моделью §5.1.6. Выход: сводное резюме в чате. Приёмка: ASS-T-02. | 5.1.6 | готово |
| FR-ASS-08 | Контекстная фильтрация и ранжирование по релевантности (% в UI). | Вход: результаты поиска по базе знаний. Механизм реализации: ранжирование по релевантности; отображение процента §5.1.7. Выход: отсортированный список источников. Приёмка: ASS-T-02, UC-ASS-02. | 5.1.7 | готово |
| FR-ASS-09 | Генерация текста (записки, справки, отчёты…). | Вход: пользователь запрашивает «записку» или «справку». Механизм реализации: генерация по шаблону §5.1.8.1. Выход: редактируемый черновик текста. Приёмка: ASS-T-05, UC-ASS-06. | 5.1.8.1 | готово |
| FR-ASS-10 | Генерация презентаций по шаблонам. | Вход: пользователь запрашивает презентацию. Механизм реализации: генерация по шаблону ppt §5.1.8.2. Выход: файл ppt для скачивания. Приёмка: ASS-T-05, UC-ASS-07. | 5.1.8.2 | готово |
| FR-ASS-11 | Генерация BPMN, ER, блок-схем. | Вход: пользователь запрашивает BPMN, ER или блок-схему. Механизм реализации: генератор диаграмм §5.1.8.3. Выход: файл диаграммы для скачивания. Приёмка: ASS-T-05, UC-ASS-07. | 5.1.8.3 | готово |
| FR-ASS-12 | Генерация изображений. | Вход: пользователь запрашивает генерацию изображения. Механизм реализации: модель генерации изображений (открыто + ИБ). Выход: сгенерированное изображение. Приёмка: VII.5. | 5.1.8.4 | открыто |
| FR-ASS-13 | Создание файлов Word, PDF, Excel, PPT, BPMN. | Вход: пользователь выбирает формат экспорта. Реализовано посредством: формирование docx/pdf/xlsx/ppt/bpmn §5.1.9. Выход: файл для скачивания. Приёмка: ASS-T-05, UC-ASS-05. | 5.1.9 | готово |
| FR-ASS-14 | Интеграция RPA (запуск по команде с confirm). | Вход: пользователь инициирует команду RPA. Механизм реализации: диалог подтверждения и белый список сценариев §5.1.10. Выход: статус запуска RPA-задачи. Приёмка: ASS-T-08, UC-ASS-08. | 5.1.10 | открыто |
| FR-ASS-15 | Парсинг по параметрам пользователя. | Вход: пользователь задаёт параметры извлечения данных. Механизм реализации: извлечение по параметрам пользователя §5.1.11. Выход: структурированный результат в чате. Приёмка: UC-ASS-10. | 5.1.11 | готово |
| FR-ASS-16 | Анализ документов, PDF/Excel, резюме и аналитика. | Вход: пользователь загружает документ pdf/docx/xlsx. Механизм реализации: анализ и суммаризация §5.1.12. Выход: аналитика и резюме в чате. Приёмка: ASS-T-04, UC-ASS-04. | 5.1.12 | готово |
| FR-ASS-17 | Адаптация терминологии, обучение на истории. | Вход: история диалогов подразделения накоплена. Механизм реализации: адаптация промптов на истории подразделения §5.1.13. Выход: тон ответов адаптирован под подразделение. Приёмка: ASS-T smoke. | 5.1.13 | готово |
| FR-ASS-18 | Защита ПДн и тайны. | Вход: запрос содержит персональные данные. Механизм реализации: маскирование и политика фильтрации §5.1.14. Выход: отказ или ответ с редактированием ПДн. Приёмка: ASS-T-23, UC-ASS-23. | 5.1.14 | готово |
| FR-ASS-19 | Фильтры типа контента. | Вход: запрос относится к запрещённой категории контента. Механизм реализации: блокировка запрещённых категорий §5.1.15. Выход: сообщение о блокировке. Приёмка: ASS-T-23. | 5.1.15 | готово |
| FR-ASS-20 | Статистика по подразделениям, ролям, типам запросов. | Вход: администратор открывает статистику. Механизм реализации: показатели по подразделениям, ролям и типам запросов §5.1.16. Выход: панель мониторинга статистики. Приёмка: ASS-T-20. | 5.1.16 | готово |
| FR-ASS-21 | Время ответа ≤ 2 сек. | Вход: любой запрос пользователя. Механизм реализации: SLA: p95 времени ответа ≤2 с. Выход: ответ в установленный срок. Приёмка: нагрузочное тестирование ассистента. | 5.1.17 | готово |
| FR-ASS-22 | UI: запросы к KB и источникам. | Вход: пользователь открывает интерфейс чата. Реализовано посредством: панель запросов к KB и источникам §5.1.18. Выход: интерфейс ввода запроса. Приёмка: ASS-T-02. | 5.1.18 | готово |
| FR-ASS-23 | Обратная связь (≥3 кнопки). | Вход: ассистент сформировал ответ. Механизм реализации: не менее трёх кнопок обратной связи §5.1.19. Выход: событие событие обратной связи (FeedbackEvent). Приёмка: ASS-T-14, UC-ASS-17. | 5.1.19 | готово |
| FR-ASS-24 | Ссылки на источники в ответе. | Вход: сформирован ответ на основе RAG. Механизм реализации: карточки источников и ссылки §5.1.20. Выход: блок «Источники (N)». Приёмка: ASS-T-02. | 5.1.20 | готово |
| FR-ASS-25 | Перевод RU↔EN и двуязычный ответ (текста запроса/ответа, §5.1.21–22). | Вход: пользователь запрашивает перевод текста RU↔EN. Механизм реализации: перевод и двуязычный блок §5.1.21–22. Выход: ответ на целевом языке с блоком проверки. Приёмка: ASS-T-11, UC-ASS-11. | 5.1.21–22 | готово |
| FR-ASS-26 | Сообщение «запрос не распознан». | Вход: намерение запроса не распознано. Механизм реализации: порог модуля QU не достигнут. Выход: сообщение «Запрос не распознан». Приёмка: ASS-T-13, UC-ASS-13. | 5.1.23 | готово |
| FR-ASS-27 | Контекст предыдущих диалогов (auto/manual). | Вход: пользователь включил учёт контекста прошлых диалогов. Механизм реализации: прошлые диалоги включаются в промпт §5.1.24. Выход: ответ с учётом истории. Приёмка: ASS-T-15, UC-ASS-15. | 5.1.24 | готово |
| FR-ASS-28 | История в UI за 10 дней. | Вход: пользователь открывает боковую панель истории. Механизм реализации: список сессий за 10 дней §5.1.25. Выход: можно продолжить прошлый диалог. Приёмка: ASS-T-16, UC-ASS-16. | 5.1.25 | готово |
| FR-ASS-29 | SSL, on-prem, лимиты размера/типа файлов. | Вход: пользователь загружает вложение по HTTPS. Механизм реализации: SSL, ограничения типа и размера файлов §5.1.26. Выход: безопасное вложение принято. Приёмка: ASS-T-04. | 5.1.26 | готово |
| FR-ASS-30 | Логирование операций пользователей. | Вход: любое действие пользователя в ассистенте. Механизм реализации: журнал аудита всех операций §5.1.27. Выход: журнал для аналитика и службы ИБ. Приёмка: ASS-T-22, UC-ASS-22. | 5.1.27 | готово |
| FR-ASS-31 | Безопасный доступ к внешним источникам. | Вход: запрос к внешнему источнику. Обеспечивается за счёт: прокси egress и согласование ИБ §5.1.28. Выход: данные из внешнего источника после санитизации. Приёмка: VII.5. | 5.1.28 | открыто |
| FR-ASS-32 | Классификация запросов (операция/справка…). | Вход: текст запроса пользователя. Механизм реализации: классификатор намерений §5.1.29. Выход: маршрутизация: операция или справка. Приёмка: ASS-T-02. | 5.1.29 | готово |
| FR-ASS-33 | Адаптеры внутр./внешн. систем. | Вход: регистрация нового адаптера. Механизм реализации: реестр внутренних и внешних адаптеров §5.1.30–31. Выход: настроенный коннектор. Приёмка: VII.5, UC-ASS-19. | 5.1.30–31 | открыто |
| FR-ASS-34 | Уточняющие вопросы при неясном запросе. | Вход: запрос пользователя неоднозначен. Механизм реализации: уточняющие вопросы и кнопки-варианты §5.1.32 / §5.2.13. Выход: пользователю предложены варианты уточнения. Приёмка: ASS-T-02, UC-ASS-12. | 5.1.32 | готово |
| FR-ASS-35 | Аутентификация; авторизация через AD. | Вход: пользователь открывает Hub. Обеспечивается за счёт: аутентификация AD/LDAPS и RBAC §5.1.33–34. Выход: доступ к ассистенту в рамках роли. Приёмка: ASS-T-01, UC-ASS-01. | 5.1.33–34 | открыто |
| FR-ASS-36 | Поддержка до 2000 одновременных пользователей. | Вход: рост числа одновременных пользователей. Механизм реализации: масштабирование до 2000 сессий. Выход: без нарушения SLA. Приёмка: нагрузочное тестирование §5.1.35. | 5.1.35 | готово |
| FR-ASS-37 | Обучение на новых данных KB / источниках. | Вход: обновлена база знаний или источник. Механизм реализации: автоматическая переиндексация и переобучение §5.1.36. Выход: актуальный поиск. Приёмка: ASS-T-18. | 5.1.36 | готово |
| FR-ASS-38 | Панель администрирования (источники, мониторинг). | Вход: администратор открывает /ai-hub/admin. Механизм реализации: управление источниками и мониторинг по SSE §5.1.37. Выход: панель мониторинга администратора. Приёмка: ASS-T-20, UC-ASS-20. | 5.1.37 | готово |
| FR-ASS-39 | Саммаризация документов, аудио, видео. | Вход: пользователь загружает документ, аудио или видео. Обеспечивается за счёт: конвейер IDP и распознавание речи on-prem §5.1.38. Выход: резюме содержимого в чате. Приёмка: ASS-T-04/04a, UC-ASS-04. | 5.1.38 | готово |
| FR-ASS-40 | Код, SQL, тест-кейсы (совместно с ИБ — §III.6, VII.5). | Вход: пользователь запрашивает SQL или фрагмент кода. Механизм реализации: песочница только чтение и политика ИБ §5.1.39. Выход: блок кода в интерфейсе. Приёмка: ASS-T-09, UC-ASS-09. | 5.1.39 | открыто |
| FR-ASS-41 | Замена LLM без смены UI. | Вход: меняется поставщик или версия языковой модели. Механизм реализации: слой абстракции §5.1.40. Выход: интерфейс без изменений, новая модель подключена. Приёмка: регрессионное тестирование ASS-T. | 5.1.40 | готово |
| FR-ASS-42 | Админ KB без программирования. | Вход: администратор открывает интерфейс управления KB. Реализовано посредством: CRUD и импорт без программирования §5.1.41. Выход: управление базами знаний. Приёмка: ASS-T-18, UC-ASS-18. | 5.1.41 | готово |

Маркеры реализации: [Платформа] — общий слой LLM/RAG; «+ согласование ИБ» — FR-ASS-12; «+ ИБ [Заказчик]» — FR-ASS-18, FR-ASS-40.

### III.5.2. Модуль понимания запросов (§5.2)

[Прил.1 §5.2.1–5.2.14]: FR-QU-01…14

FR QU ассистента; детализация — также III.9.

См. детализацию III.9.

| ID | Описание | Реализация | Пункт в ТТ | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-QU-01 | Модуль QU, настройка без кода. | Вход: администратор базы знаний ассистента. Механизм реализации: модуль QU с настройкой без кода §5.2.1. Выход: интерфейс настроек модуля понимания. Приёмка: ASS-T-21. | 5.2.1 | готово |
| FR-QU-02 | Обучающая выборка из KB. | Вход: документы базы знаний. Механизм реализации: обучающая выборка из пар вопрос–ответ KB §5.2.2. Выход: автоматически сформированные примеры. Приёмка: ASS-T-18. | 5.2.2 | готово |
| FR-QU-03 | Синонимы; достаточно одной формулировки. | Вход: перефразированный запрос пользователя. Механизм реализации: сопоставление по близости векторных представлений (embedding) §5.2.3. Выход: достаточно одного эталонного примера в выборке. Приёмка: модульные тесты модуля понимания запросов (QU). | 5.2.3 | готово |
| FR-QU-04 | RU и EN. | Вход: текст на RU или EN. Механизм реализации: двуязычный модуль QU §5.2.4. Выход: распознавание на обоих языках. Приёмка: ASS-T-11. | 5.2.4 | готово |
| FR-QU-05 | Синонимы/антонимы; % релевантности. | Вход: поисковый запрос. Механизм реализации: учёт синонимов и антонимов; процент релевантности §5.2.5. Выход: ранжированный список результатов. Приёмка: ASS-T-02. | 5.2.5 | готово |
| FR-QU-06 | Без ручной разметки ключевых слов. | Вход: новые примеры в обучающей выборке. Механизм реализации: обучение без ручной разметки ключевых слов §5.2.6. Выход: автоматическое обучение. Приёмка: ASS-T-18. | 5.2.6 | готово |
| FR-QU-07 | Автообучение при обновлении KB. | Вход: опубликовано обновление KB. Механизм реализации: автоматический запуск переобучения §5.2.7. Выход: задача обучения поставлена в очередь. Приёмка: ASS-T-18. | 5.2.7 | готово |
| FR-QU-08 | Авто/ручная валидация формулировок. | Вход: новая формулировка вопроса. Механизм реализации: автоматическое добавление или ручная валидация §5.2.8. Выход: пример утверждён. Приёмка: ASS-T-18. | 5.2.8 | готово |
| FR-QU-09 | Пополнение выборки из внутренних источников (загрузка / импорт KB). | Вход: импорт из внутренних источников. Механизм реализации: импорт в KB §5.2.9. Выход: обучающая выборка расширена. Приёмка: ASS-T-18. | 5.2.9 | готово |
| FR-QU-10 | Дедупликация примеров вопросов. | Вход: дубликат вопроса в обучающей выборке. Механизм реализации: контроль дубликатов §5.2.10. Выход: повторный пример отклонён. Приёмка: модульные тесты модуля понимания запросов (QU). | 5.2.10 | готово |
| FR-QU-11 | Preview поиска для админа KB. | Вход: администратор вводит тестовый запрос. Механизм реализации: интерфейс предпросмотра поиска §5.2.11. Выход: документы с процентом релевантности. Приёмка: ASS-T-21, UC-ASS-21. | 5.2.11 | готово |
| FR-QU-12 | Минимальный порог релевантности. | Вход: администратор задаёт минимальный порог. Механизм реализации: конфигурация min relevance §5.2.12. Выход: порог применён к поиску. Приёмка: ASS-T-21. | 5.2.12 | готово |
| FR-QU-13 | Уточнение + варианты ответа. | Вход: низкий score релевантности. Механизм реализации: уточняющие вопросы и варианты ответа §5.2.13. Выход: кнопки-варианты для пользователя. Приёмка: UC-ASS-12. | 5.2.13 | готово |
| FR-QU-14 | Повторные реплики подряд. | Вход: подряд поступают одинаковые реплики. Механизм реализации: дедупликация §5.2.14. Выход: повторы объединены или проигнорированы. Приёмка: UC-ASS-14. | 5.2.14 | готово |

## III.6. Настройки модуля

[Прил.1 §5.1.41, §5.3, §5.1.30–39]: три уровня настроек

Настройки ассистента распределены по рабочему UI, Центру настроек Hub и платформе/внешним системам.

Целевой эффект: администраторы управляют KB, источниками и capabilities без участия разработчиков.

Три уровня: рабочий UI (вкладка) · Центр настроек AI Hub · платформа / внешние системы.

### III.6.1. Рабочий UI — выбор базы знаний

[Прил.1 §5.1.3.2, §5.1.41]: выбор KB по AD/подразделению

Параметры сессии пользователя: KB, новый диалог, вложения, перевод RU↔EN.

| Параметр | Кто меняет | Описание | Пункт в ТТ |
| --- | --- | --- | --- |
| Выбор KB | Пользователь (п. 9) | Список KB, отфильтрованный по AD-группам и подразделению (department / scope KB) | 5.1.3.2, 5.1.41 |
| Новый диалог | Пользователь | Сброс контекста сессии | 5.1.3.1 |
| Прикрепление файла | Пользователь | pdf/docx/xlsx, аудио, видео в рамках лимитов §5.1.26.3 | 5.1.12, 5.1.38 |
| Перевод RU↔EN | Пользователь | Инструмент «Перевод» — текст, не конвертация формата файла | 5.1.21–22 |

Связь KB ↔ подразделение: scope KB задаёт администратор базы знаний LLM (п. 2) в Центре настроек; пользователь видит только разрешённые KB. Персонализация промптов по подразделению — §5.1.3.2, III.10.1 (тип Scope).

### III.6.2. Центр настроек — раздел «Ассистент»

[Прил.1 §5.1.37, §5.3]: CRUD KB, adapters, RPA, SQL

Таблица параметров Центра настроек и ролей §2.4.

| Параметр | Роль §2.4 | Пункт в ТТ |
| --- | --- | --- |
| CRUD KB, импорт документов | п. 2, п. 8 | 5.1.41 |
| Scope KB по AD-группам / подразделениям | п. 2 | 5.1.41, 5.1.3.2 |
| External Data Adapters | п. 8 | 5.1.30–31 |
| Шаблоны Word/PDF/Excel/PPT/BPMN | п. 2 | 5.1.9 |
| Порог релевантности QU | п. 2 | 5.2.12 |
| Preview QU | п. 2 | 5.2.11 |
| Реестр RPA (whitelist) | п. 8 | 5.1.10 |
| Политика SQL / код | ИБ + п. 8 | 5.1.39 |
| Фильтры контента | п. 8 + ИБ | 5.1.15 |
| Лимиты файлов | п. 8 | 5.1.26.3 |
| Панель мониторинга | п. 8 | 5.1.37 |
| Навыки и инструменты (capabilities) | п. 2, п. 8 | 5.1.8–12, 5.1.10 |
| Промпты assistant_bank | п. 2 | 5.3.2 |
| Параметры модели LLM | п. 2 | §3.3 |

System prompt assistant_bank — III.10.1; промпты КЦ sufler_cc — II.3.5.1 (не смешивать).

### III.6.3. Реестр источников данных

: каталог внутренних/внешних источников

АНИС, СУЗ, DWH, RPA; fallback через загрузку файлов при отсутствии API.

каталог внутренних и внешних источников; при отсутствии API — fallback через загрузку файлов / регламентную выгрузку.

| Источник | Тип | Интеграция As-Is | To-Be | Fallback без API | Пункт в ТТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АНИС (нормативно-информационная система) | Внутренний | Регламенты банка | Индекс assistant_anis через External Data Adapter | Выгрузка регламентов в KB | 5.1.4 |
| Загруженные документы (pdf/docx/xlsx…) | Внутренний | — | Импорт в KB админом | Загрузка файлов в KB / сессию | 5.1.41, 5.1.12 |
| СУЗ (Bitrix) | Внутренний | API нет (VI.1) | Опциональный индекс assistant_suz | Выгрузка по модели B; ручной импорт | 5.1.4, 5.1.30 |
| Регламенты / портал / DWH | Внутренний | уточнить на согласовании | External Data Adapter | Загрузка + регламентная синхронизация | 5.1.4–5, 5.1.30 |
| Банковские системы (RPA, API) | Внутренний | По каталогу Заказчика | Адаптеры | Ручная выгрузка в KB | 5.1.5, 5.1.31 |
| Внешние источники (интернет) | Внешний | Политика ИБ | Secure adapter, whitelist | Не используется без адаптера и ИБ | 5.1.28–30 |
| OCR / IDP | Внутренний | — | Опционально file_id → поля в чат | — | — |

Правило: production-индекс КЦ (cc_production) не смешивается с индексами ассистента.

### III.6.4. «Навыки и инструменты» (capabilities)

[Прил.1 §5.1.8–12, §5.1.10]: capabilities профиля assistant_bank

Deep links на KB, RPA, SQL, перевод; выключенный capability скрыт в UI.

Путь: /ai-hub/admin → Навыки и инструменты · профиль assistant_bank · роли п. 2, п. 8; ИБ — approve SQL/RPA.

| Capability | Deep link | Пункт в ТТ |
| --- | --- | --- |
| Поиск по KB (RAG) | Базы знаний | 5.1.4, 5.1.41 |
| Внешние источники | III.6.3 | 5.1.28–31 |
| Генерация документов | Шаблоны | 5.1.8–9 |
| RPA | Реестр RPA | 5.1.10 |
| SQL / код | Политика SQL §III.6.5 | 5.1.39 |
| Саммаризация файлов | Лимиты файлов | 5.1.12, 5.1.38 |
| Перевод RU↔EN | Промпты → task | 5.1.21–22 |
| Уточняющие вопросы | III.9 | 5.2.13 |
| Контекст истории | III.11 слой 5 | 5.1.24 |

Capability выключена → инструмент не отображается в панели ассистента.

### III.6.5. Политика SQL / код (§5.1.39)

[Прил.1 §5.1.39]: whitelist SQL, sandbox код, аудит

Раздел «Политика SQL / код» настраивается совместно с ИБ. Здесь задаются:

- Разрешённые БД/схемы (read-only whitelist)

- AD-группы доступа к инструменту «Код/SQL»

- Обязательное логирование tool calls в audit log

генерация SQL и кода возможна только в согласованных границах без риска для prod-данных.

Настраивается совместно с ИБ; детализация вопросов — VII.5.

| Параметр | Описание | Роль |
| --- | --- | --- |
| Разрешённые БД / схемы | Whitelist SQL read-only | ИБ |
| Режим SQL | read-only / запрещено | ИБ |
| Sandbox код | Генерация тест-кейсов без prod-доступа | ИБ + п. 8 |
| AD-группы | Кто видит «Код/SQL» в панели | ИБ |
| Аудит tool calls | Обязательное логирование | [Платформа] |

## III.7. Интеграции и API

[Прил.1 §5.1.5, §5.1.30–31, §7.1]: AD, RPA, SIEM, REST

Сводка интеграций ассистента; полный контракт /api/v1/assistant — в дочернем ТЗ.

Целевой эффект: контур ассистента подключён к корпоративным системам по согласованным адаптерам.

| Система | Сторона | Содержание | Пункт в ТТ |
| --- | --- | --- | --- |
| AD / LDAPS | [Заказчик] | SSO, группы → роли §2.4 | 5.1.34, I.10 |
| СУЗ (опционально) | [Заказчик] + [Исполнитель] | Индекс assistant_suz ≠ cc_production | 5.1.4, VI.1 |
| RPA | [Заказчик] API + [Исполнитель] UI | Whitelist сценариев §III.6.2 | 5.1.10 |
| Банковские системы | [Заказчик] | Адаптеры External Data | 5.1.5, 5.1.31 |
| Внешние источники | Совместно | Secure adapters | 5.1.28–30 |
| OCR | [Исполнитель] | file_id → поля в чат | — |
| SIEM (KUMA) | [Заказчик] | События ИБ | 5.1.27, VI.3 |
| ASR (аудио/видео) | [Исполнитель] | Саммаризация §5.1.38 | 5.1.38 |

REST API (сводка): префикс /api/v1/assistant — сессии, сообщения, KB, tools, SSE-стриминг. Полный контракт — tz-ai-assistant-belarusbank.md §8.

Интеграция «только API» (без UI) — вне вкладки «Ассистент»; потребители — по согласованному контракту и RBAC [Заказчик].

## III.8. Приёмка (ASS-T)

[Прил.1 §5.1.17, §5.4]: критерии ASS-T

Таблица ASS-T-01…RPT-02 с условиями стенда (согласование §4.2, AD prod).

Целевой эффект: приёмка ассистента формализована и не зависит от приёмки КЦ.

Условия стенда: после согласования §III.0 п. 4.2; AD/LDAPS prod — VII.5 №4.

| ID | Критерий | UC / FR | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| ASS-T-01 | AD-вход пользователя ассистента | UC-ASS-01 | готово |
| ASS-T-02 | Вопрос по KB: ответ + ≥1 источник с % | UC-ASS-02 | готово |
| ASS-T-03 | Чужой dept / KB: 403 или пустой retrieval | FR-ASS-35 | готово |
| ASS-T-04 | Вложение pdf: саммаризация | UC-ASS-04 | готово |
| ASS-T-04a | Вложение аудио/видео: саммаризация | UC-ASS-04a | готово |
| ASS-T-05 | Генерация Word | UC-ASS-05 | готово |
| ASS-T-06 | Excel/PPT/BPMN по шаблону | UC-ASS-05 | готово |
| ASS-T-07 | RPA с confirm | UC-ASS-08 | открыто |
| ASS-T-08 | SQL read-only по политике ИБ | UC-ASS-09 | открыто |
| ASS-T-09 | Код + тест-кейс в sandbox | UC-ASS-09 | открыто |
| ASS-T-10 | Перевод RU↔EN | UC-ASS-11 | готово |
| ASS-T-11 | Уточняющие вопросы при низком % | UC-ASS-12 | готово |
| ASS-T-12 | «Запрос не распознан» | UC-ASS-13 | готово |
| ASS-T-13 | История 10 дней | UC-ASS-16 | готово |
| ASS-T-14 | Обратная связь → отчётность | UC-ASS-17 | готово |
| ASS-T-15 | Аудит: session_id, без лишних ПДн | UC-ASS-22 | готово |
| ASS-T-16 | 50 concurrent smoke, p95 ≤ 5 сек на стенде | FR-ASS-36 | готово |
| ASS-T-16a | p95 ответа ≤ 2 сек (согласованная выборка) | 5.1.17 | готово |
| ASS-T-17 | Статистика подразделения | FR-ASS-20 | готово |
| ASS-T-18 | Админ: preview QU | UC-ASS-21 | готово |
| ASS-T-QU-01 | Автообучение QU при update KB | FR-QU-07 | готово |
| ASS-T-QU-02 | Порог релевантности → уточнение | FR-QU-12 | готово |
| ASS-T-UI-01 | Слайды 10–17 согласованы | §III.3 | готово |
| ASS-T-UI-02 | Оператор чата: «Ассистент» скрыта | UC-ASS-N01 | готово |
| ASS-T-UI-03 | Блок «Источники»: % и «Открыть» | UC-ASS-02 | готово |
| ASS-T-PRM-01 | Публикация промпта assistant_bank | UC-PRM-01 | готово |
| ASS-T-MDL-01 | Изменение temperature §3.3.1 | UC-MDL-01 | готово |
| ASS-T-LLM-01 | «Проверить конфигурацию» — test-run | UC-LLM-01 | готово |
| ASS-T-RPT-01 | Отчёт релевантности за период | FR-RPT-ASS-01 | готово |
| ASS-T-RPT-02 | Конструктор: свой шаблон | FR-RPT-ASS-08 | готово |

RBAC границы с КЦ: оператор чата — ASS-T-UI-02; оператор телефонии без роли п. 9 — FR-SUF-09 (ASS-T-UI-04 перенесён в Part II, не дублируется).

## III.9. Модуль понимания запросов модуля ИИ-ассистент (§5.2)

[Прил.1 §5.2]: Query Understanding ассистента

QU ассистента: семантический поиск по KB, автообучение, пороги, уточняющие вопросы — настраивается администратором KB (п.2) без кода.

Целевой эффект: релевантность ответов ассистента управляема через preview и пороги в Центре настроек.

flowchart LR
 User[User_query] --> QU[Query_Understanding]
 QU --> RAG[RAG_Retriever]
 RAG --> KB[Knowledge_Bases]
 QU --> Clarify[Clarify_or_Answer]
 Admin[KB_Admin] --> QU
 KB -->|update| QU

| Действие админа | UI | Пункт в ТТ |
| --- | --- | --- |
| Preview: документы по запросу | Центр настроек | 5.2.11 |
| Минимальный порог % | Центр настроек | 5.2.12 |
| Валидация формулировок | Центр настроек | 5.2.8 |
| Загрузка примеров из источников | Импорт KB | 5.2.9 |

Порог QU 5.2.12 (когда отвечать) ≠ пороги retrieval §3.3.5–3.3.6 — см. III.11.1.

## III.10. Промпты и отчётность ассистента

[Прил.1 §5.3–5.4]: промпты assistant_bank, отчётность §5.4

Области KB/QU, промпты Studio и отчётность аналитика (п.10).

Целевой эффект: контент и качество ответов ассистента настраиваются и измеряются end-to-end.

| Область | Где настраивается | System prompt |
| --- | --- | --- |
| KB, QU | Центр настроек → «Базы знаний» / «Понимание запросов» | — |
| Промпты ассистента | III.10.1 | assistant_bank |
| Сценарии КЦ | II.3.5.1 | sufler_cc |
| Отчётность | «Мониторинг» + конструктор | — |

### III.10.1. Интерфейс «Промпты ассистента»

[Прил.1 §5.3.2]: embed Studio, assistant_bank, роль п.2

3 колонки: библиотека System/Task/Scope, редактор Markdown, preview с % релевантности.

Путь: /ai-hub/admin → Промпты ассистента · embed Studio · assistant_bank · роль п. 2 · §5.3.2.

Компоновка (3 колонки): библиотека (System / Task / Scope по KB / подразделению) · редактор Markdown + переменные {{kb}}, {{user}}, {{dept}} · preview с тестовым запросом и % релевантности.

| ID | Описание | Реализация | Пункт в ТТ | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-KB-01 | CRUD KB, промпты — без программиста | Вход: администратор открывает интерфейс KB. Реализовано посредством: CRUD баз знаний и промптов без программирования §5.3.1.1. Выход: панель администрирования KB. Приёмка: ASS-T-18. | 5.3.1.1 | готово |
| FR-PRM-01 | Самостоятельное создание промптов | Вход: администратор создаёт новый промпт. Механизм реализации: библиотека промптов §5.3.2.1. Выход: новый шаблон промпта. Приёмка: ASS-T-PRM-01. | 5.3.2.1 | готово |
| FR-PRM-02 | CRUD промптов без кода | Вход: администратор редактирует промпт. Реализовано посредством: CRUD без переразвёртывания §5.3.2.2. Выход: опубликованный промпт. Приёмка: ASS-T-PRM-01. | 5.3.2.2 | готово |
| FR-REL-01 | Уровни релевантности для LLM | Вход: администратор задаёт уровни релевантности. Механизм реализации: уровни релевантности для LLM §5.3.3.1. Выход: конфигурация порогов. Приёмка: ASS-T-21. | 5.3.3.1 | готово |
| FR-REL-02 | Автоотслеживание релевантности, отчёты | Вход: поступают запросы пользователей. Механизм реализации: автоматическое отслеживание релевантности §5.3.3.2 → §5.4. Выход: отчёты о релевантности. Приёмка: ASS-T-14. | 5.3.3.2 | готово |

UC-PRM-01: админ KB → редактирование System → preview → «Опубликовать» → критерий ASS-T-PRM-01.

### III.10.2. Отчётность (§5.4)

Потребитель: аналитик ИИ-ассистента (§2.4 п. 10).

| ID | Описание | Реализация | Пункт в ТТ | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-RPT-CC-01 | Средняя релевантность; разбивка по типам запросов | Вход: аналитик ИИ-ассистента §2.4 п.10 открывает отчётность. Механизм реализации: средняя релевантность с разбивкой по типам запросов §5.4.1.1. Выход: аналитическая панель ассистента. Приёмка: ASS-T-14. | 5.4.1.1 | готово |
| FR-RPT-CC-02 | Полезность: воспользовался / не воспользовался / неполный | Вход: накоплена обратная связь по ответам ассистента. Механизм реализации: показатели: воспользовался / не воспользовался / неполный §5.4.1.2. Выход: отчёт о полезности. Приёмка: ASS-T-14. | 5.4.1.2 | готово |
| FR-RPT-CC-03 | Отчёт по ошибочным ответам | Вход: выявлены ошибочные ответы ассистента. Механизм реализации: отчёт об ошибках §5.4.1.3. Выход: список для разбора QA. Приёмка: ASS-T-14. | 5.4.1.3 | готово |
| FR-RPT-CC-04 | Категоризация по темам | Вход: запросы помечены по темам. Механизм реализации: категоризация запросов §5.4.2.1. Выход: отчёт по тематикам. Приёмка: ASS-T-14. | 5.4.2.1 | готово |
| FR-RPT-CC-05 | Отчёт по галлюцинациям (RBAC ИБ) | Вход: аналитик ИБ проверяет галлюцинации. Обеспечивается за счёт: RBAC для доступа ИБ §5.4.2.2. Выход: панель мониторинга галлюцинаций. Приёмка: ASS-T-14. | 5.4.2.2 | готово |
| FR-RPT-CC-06 | Регулярные и ad-hoc отчёты | Вход: настроено расписание или ad-hoc запрос. Механизм реализации: регулярные и разовые отчёты §5.4.3. Выход: сформированные отчёты по расписанию. Приёмка: ASS-T-14. | 5.4.3 | готово |
| FR-RPT-CC-07 | Таблицы, графики, диаграммы | Вход: аналитик запрашивает визуализацию. Механизм реализации: таблицы и графики §5.4.4. Выход: выгрузка pdf/xlsx. Приёмка: ASS-T-14. | 5.4.4 | готово |
| FR-RPT-CC-08 | Конструктор: метрики, формат, шаблоны | Вход: аналитик настраивает конструктор отчётов. Механизм реализации: выбор показателей и шаблонов §5.4.5. Выход: сохранённые шаблоны отчётов. Приёмка: UC-ASS-RPT. | 5.4.5 | готово |

UC-ASS-RPT: аналитик → конструктор → метрики (релевантность, полезность, темы) → период → экспорт PDF/Excel.

## III.11. Конфигурация LLM (ассистент)

[Прил.1 §3.3, §5.3.2]: profile assistant_bank, Dashboard 7 слоёв

Раздел «Конфигурация LLM (ассистент)» предоставляет администратору базы знаний LLM (роль п. 2) единую панель управления профилем assistant_bank. Здесь настраиваются:

- Параметры модели (temperature, chunk, пороги §3.3)

- Instructions, Capabilities, Knowledge, Understanding, Guardrails

- Test & Publish — sandbox и «Проверить конфигурацию» (UC-LLM-01)

Все настройки выполняются без программирования (no-code) через визуальный интерфейс. Изменения применяются к профилю assistant_bank и не затрагивают профиль sufler_cc модуля Контакт-центра.

| Слой | Название | Раздел Hub | Пункт в ТТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Параметры модели | III.11.1 | 3.3.1–3.3.6 |
| 1 | Instructions | III.10.1 | 5.3.2 |
| 2 | Capabilities | III.6.4 | 5.1.8–12, 5.1.10 |
| 3 | Knowledge | Базы знаний | 5.1.41, 5.3.1 |
| 4 | Understanding | III.9 | 5.2.* |
| 5 | Guardrails | QU порог + фильтры + контекст истории | 5.1.15, 5.1.24, 5.3.3 |
| 6 | Test & Publish | Preview + «Проверить конфигурацию» | 5.3.2, UC-PRM-01 |

UC-LLM-01: все слои OK → «Проверить конфигурацию» → sandbox-ответ → ASS-T-LLM-01.

### III.11.1. Параметры модели LLM (§3.3)

[Прил.1 §3.3.1–3.3.6]: FR-MDL, переключатель assistant_bank | sufler_cc

UI слайдеров temperature, chunk, порогов retrieval; UC-MDL-01.

Путь: /ai-hub/admin → Параметры модели LLM · переключатель assistant_bank | sufler_cc (КЦ — II.3.5.2).

| Пункт ТТ | Параметр | UI |
| --- | --- | --- |
| 3.3.1 | Температура | Slider 0–1 |
| 3.3.2 | Max длина ответа | Число + preset |
| 3.3.3 | Chunk size | Символы |
| 3.3.4 | Chunk overlap | Символы |
| 3.3.5 | Семант. порог включения фрагмента | % slider |
| 3.3.6 | Порог детерминированного ответа из KB | % slider |
| 3.1 | Контекст ≥8200 | read-only badge |
| 3.2 | Несколько LLM на модуль | select |

| ID | Описание | Реализация | Пункт в ТТ | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-MDL-01 | Температура | Вход: администратор меняет temperature. Механизм реализации: хранилище параметров LLM §3.3.1. Выход: вывод модели с новым значением temperature. Приёмка: ASS-T-MDL-01. | 3.3.1 | готово |
| FR-MDL-02 | Max длина ответа | Вход: администратор задаёт max tokens. Механизм реализации: ограничение длины ответа §3.3.2. Выход: ответ ограничен заданной длиной. Приёмка: ASS-T-MDL-01. | 3.3.2 | готово |
| FR-MDL-03 | Chunk size | Вход: администратор задаёт chunk size. Механизм реализации: настройка индексатора §3.3.3. Выход: переразбиение при публикации. Приёмка: ASS-T-18. | 3.3.3 | готово |
| FR-MDL-04 | Chunk overlap | Вход: администратор задаёт chunk overlap. Механизм реализации: перекрытие фрагментов §3.3.4. Выход: качество индекса обновлено. Приёмка: ASS-T-18. | 3.3.4 | готово |
| FR-MDL-05 | Семант. порог в контекст | Вход: администратор задаёт семантический порог. Механизм реализации: фильтр контекста §3.3.5. Выход: в промпт попадают только релевантные фрагменты. Приёмка: ASS-T-02. | 3.3.5 | готово |
| FR-MDL-06 | Порог детерминированного ответа из KB | Вход: администратор задаёт порог детерминированного ответа. Механизм реализации: порог детерминированного ответа из KB §3.3.6. Выход: режим ответа только с цитированием источника. Приёмка: ASS-T-02. | 3.3.6 | готово |

UC-MDL-01: изменение temperature → «Тест с текущими параметрами» → ASS-T-MDL-01.

Preset assistant_bank: temperature 0.3–0.4; max ответа 800–1200 симв. (ориентир; суфлёр КЦ — ≤500, §3.4).

# Часть IV. Модуль распознавания документов (§2.2.4, §6)

Модуль распознавания документов автоматизирует OCR/IDP для банковских документов (паспорта, договоры, выписки и др.) во вкладке «Документы» AI Hub. Pipeline: загрузка → классификация → извлечение полей → HITL → экспорт в системы банка. Развёртывание on-prem в изолированной сети; роли — §2.4 п.11–13.

## IV.0. Сроки и поручения (модуль OCR)

Трассировка сроков и поручений → Part IV:

| Пункт | Договорённость | Отражение в Part IV | См. также |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Дополнительное согласование модулей ИИ-ассистент и распознавания документов | Детализация doc_type, интеграции ЭДО, целевых систем экспорта, пилотного набора, политики RPA | VII.5 №8 |
| 3.1–3.2 | Требования к тестовому серверу — до 04.06; ВМ Заказчика — до 18.06 | Стенд для DOC-T (OCR on-prem, GPU при необходимости) | VII.3 |
| 3.3–3.5 | BelVPN, доступ сотрудников | Совместное тестирование DOC-T на стенде банка | VII.3 |

As-Is (контекст для модуля):

| Тема | As-Is | To-Be (Part IV) |
| --- | --- | --- |
| Модуль OCR/IDP в банке | As-Is уточняется; детализация — на этапе согласования §4.2 | Вкладка «Документы» в AI Hub; pipeline OCR → классификация → поля → HITL → экспорт |
| Согласование по модулю | Требует уточнения | Закрытие открытых вопросов §IV.7, VII.5 №8 |
| Пилотные doc_type | Не согласованы | 3–5 типов на пилоте (вопрос №16 v1.1) |
| ЭДО | Контракт push/poll не описан в настоящем ТЗ | UC-DOC-03; интеграция IV.7 |
| Целевые системы после approve | Перечень не зафиксирован (ABS, CRM, архив — ориентир v1.1) | Маршруты экспорта §IV.6 |
| RPA / чат-ассистент | Политика включения в цепочку — на согласовании | §6.1.24–25 ТТ; связь с Part III |
| СУЗ (сканы в статей) | В СУЗ хранятся PDF, Word, изображения; парсинг вложений СУЗ → RAG — не модуль OCR | VI.1; граница IV.1 |
| AD / LDAPS | Группы под роли п. 11–13 §2.4 — не согласованы | I.10, IV.2 |
| ИБ документов | Главы 8–9 ТТ — в I.9; детализация для OCR — IV.9 | Шифрование, TTL, аудит §6.1.21, §9.3 |

Дополнительные требования Part IV:

| № | Действие | Раздел v1.2 | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| #49 | FR-OCR-01: форматы PDF, JPEG, PNG, TIFF (§6.1.6) | IV.5 | готово |
| #48 | Реестр UC-DOC-01…13; UC-DOC-RPT-01…02 | IV.4 | закрыто текстом |
| #47 | Экспорт отчётности — отдельное действие в UI | IV.4, IV.6 | закрыто текстом |
| #50 | ИБ глав 8–9 для раздела IV | I.9, IV.9 | закрыто текстом |
| #15 | Роль Аналитик модуля распознавания документов (п. 13 §2.4) | IV.2, отчётность §6.2 | закрыто текстом |

## IV.1. Назначение и границы

[Прил.1 §6.1]: назначение OCR/IDP

Границы модуля, виды документов §6.1.3, KPI (≥95% OCR, ≥1 стр/с).

Целевой эффект: scope OCR отделён от СУЗ-RAG и ассистента.

Трассировка: пункты 6.1.1–6.1.25, 6.2.1–6.2.5, 6.3 Приложения 1.

### Виды документов (§6.1.3)

| № | Категория | Примеры |
| --- | --- | --- |
| 6.1.3.1 | Удостоверяющие личность | Паспорт, ID |
| 6.1.3.2 | Анкеты, заявления | Заявки клиентов |
| 6.1.3.3 | Справки | Внутренние/внешние |
| 6.1.3.4 | Договоры | Кредит, депозит, аренда |
| 6.1.3.5 | Платёжные | Квитанции, чеки, счета |
| 6.1.3.6 | Уставные ЮЛ | Устав, выписки, лицензии |
| 6.1.3.7 | Банковские выписки | — |
| 6.1.3.8 | Жильё, имущество | — |
| 6.1.3.9 | Рукописные | Пониженный auto-approve (v1.1) |

Конкретный перечень doc_type для пилота — на этапе согласования §IV.0 п. 4.2.

### Границы модуля

| Входит | Не входит |
| --- | --- |
| Вкладка «Документы» в AI Hub | Суфлёр, онлайн-чат (Part II) |
| Загрузка UI, API ingest, пакетная загрузка (§6.1.4–5) | Парсинг вложений СУЗ → RAG (вне scope модуля OCR; см. VI.1) |
| OCR, классификация, извлечение полей, валидация, HITL | Модуль ИИ-ассистент как отдельный чат (Part III) |
| LLM post-processing, интеграция с чат-ассистентом (§6.1.24) | Обучение моделей в облаке |
| Интеграция с ЭДО, экспорт в системы банка | Детальная спецификация платформы LLM (Part V) |
| Отчётность §6.2, обучение §6.3 | — |
| Локальное развёртывание, изолированная сеть (§6.1.22) | — |

KPI [Прил.1]:

| Показатель | Значение | Пункт в ТТ |
| --- | --- | --- |
| Точность OCR | ≥ 95% на стандартных отсканированных документах | 6.1.18 |
| Производительность | ≥ 1 страница / 1 сек на 1 поток | 6.1.19 |
| Форматы входа | PDF, JPEG, PNG, TIFF (+ .jpg) | 6.1.6 |
| Форматы экспорта документа | pdf, docx, txt, xlsx | 6.1.16 |
| Выгрузка данных | Excel, CSV, JSON | 6.1.23 |
| ИБ | Шифрование, аудит, RBAC | 6.1.21, §8–9 |

Детальные FR/UC/приёмка — [Прил.1 §6] (настоящий раздел IV.2–IV.8).

## IV.2. Роли

[Прил.1 §2.4 п.11–13]: администратор, пользователь, аналитик OCR

Три договорные роли модуля с функциями по ТТ дословно.

Целевой эффект: RBAC OCR согласован с AD.

| № §2.4 | Роль (ТТ, дословно) | Функции по ТТ | Вкладка Hub | AD-группа | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Администратор модуля распознавания документов | Контроль за предоставлением доступов в модуль распознавания документов; управление настройками безопасности модуля распознавания документов; контроль за своевременным обновлением модуля распознавания документов и обеспечение его работоспособности; управление интеграциями с другими системами банка | «Документы», Центр настроек (раздел OCR) | TBD | открыто |
| 12 | Пользователь модуля распознавания документов | Доступ к интерфейсу модуля LLM через модуль распознавания документов для отправки запросов и получения ответов модуля LLM; предоставление обратной связи по качеству ответов модуля LLM путем проставления оценки релевантности и полезности ответа | «Документы» | TBD | открыто |
| 13 | Аналитик модуля распознавания документов | Сбор и анализ данных о работе модуля распознавания документов; формирование отчетности модуля распознавания документов | Отчётность OCR (§6.2) | TBD | открыто |

Сопоставление AD-групп — I.4.1; параметры LDAPS — I.10.

## IV.3. Интерфейсы и макеты

[Прил.1 §6.1.15]: sub-tabs Очередь / Загрузить / Проверка

HITL overlay, confidence, слайды IV-1…IV-4. Операторские экраны — canvas Документы · OCR; админ «Типы документов» — Центр настроек AI Hub.

Целевой эффект: оператор проверяет OCR визуально поверх оригинала.

Sub-tabs вкладки «Документы»: Очередь · Загрузить · Проверка

| Sub-tab | Элементы |
| --- | --- |
| Очередь | Фильтры; таблица (файл, тип, статус); progress; «Открыть» |
| Загрузить | Drop-zone; тип документа; пакет; «Начать распознавание» |
| Проверка | Split: viewer + bbox; поля + confidence; LLM-правка; «Утвердить и экспорт» |

Слайд 18. Макет интерфейса модуля распознавания документов — очередь задач

Макет: I.8 — canvas указан в колонке «Canvas».

Слайд 19. Макет интерфейса модуля распознавания документов — загрузка документов

Макет: I.8 — canvas указан в колонке «Canvas».

Слайд 20. Макет интерфейса модуля распознавания документов — проверка: просмотр текста поверх оригинала

Макет: I.8 — canvas указан в колонке «Canvas».

| Элемент | Описание |
| --- | --- |
| Viewer | PDF/изображение; подсветка bbox по полям |
| Confidence | Цвет: авто / на проверку / ошибка валидации |
| Поля | Таблица: поле · значение · confidence · inline edit |
| LLM | Предложение правки — Принять / Отклонить |
| Экспорт | JSON / XML / CSV после approve |

Слайд 21. Макет интерфейса Центра настроек — типы документов

Макет: I.8 — canvas указан в колонке «Canvas».

| ID | Требование к UI | Пункт в ТТ | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-OCR-UI-01 | Просмотр распознанного текста поверх оригинала документа | Вход: оператор открывает документ на проверку. Реализовано посредством: интерфейс HITL: текст поверх оригинала §6.1.15. Выход: просмотр распознанного текста на скане. Приёмка: DOC-T-07. | 6.1.15 |
| FR-OCR-UI-02 | Ручная корректировка извлечённых данных пользователем (HITL) | Вход: оператор исправляет поле. Механизм реализации: редактирование inline и сохранение JSON. Выход: скорректированные извлечённые данные. Приёмка: DOC-T-07. | 6.1.15 |
| FR-OCR-UI-03 | Подсветка сомнительных зон распознавания | Вход: зоны с низкой уверенностью распознавания. Механизм реализации: подсветка сомнительных областей. Выход: визуальные маркеры для проверки. Приёмка: DOC-T-07. | 6.1.15 |
| FR-OCR-UI-04 | Ручная переквалификация типа документа | Вход: тип документа определён неверно. Механизм реализации: ручная переквалификация через выпадающий список §6.1.7. Выход: обновлён doc_type. Приёмка: DOC-T-05. | 6.1.7 |

## IV.4. Пользовательские сценарии

[Прил.1 §6.1.4–6.1.25]: UC-DOC-01…13, UC-DOC-RPT

Сценарии ingest, HITL, экспорт, RPA, отчётность.

Целевой эффект: DOC-T трассируется к UC.

Сценарии производные от [Прил.1 §6.1] (загрузка → распознавание → валидация → экспорт / интеграция).

| UC | Наименование | Реализация | Пункт в ТТ | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-DOC-01 | Загрузка документа через web-интерфейс | Вход: пользователь загружает документ; система присваивает task_id. Механизм реализации: антивирусная проверка и постановка в очередь OCR. Выход: задача принята к обработке. Приёмка: DOC-T-01. | 6.1.4 | готово |
| UC-DOC-02 | Загрузка через API | Вход: внешняя система отправляет документ через REST multipart. Механизм реализации: тот же конвейер OCR, что и для веб-загрузки. Выход: задача поставлена в очередь. Приёмка: DOC-T-02. | 6.1.4 | готово |
| UC-DOC-03 | Загрузка из ПО электронного документооборота | Вход: система электронного документооборота отправляет webhook. Механизм реализации: приём документа в конвейер ingest. Выход: документ поставлен в очередь OCR. Приёмка: DOC-T-03. | 6.1.4 | готово |
| UC-DOC-04 | Пакетная загрузка документов | Вход: поступает пакет документов в ZIP-архиве. Механизм реализации: параллельные воркеры обрабатывают файлы пакета. Выход: статус пакетной задачи в интерфейсе. Приёмка: DOC-T-04. | 6.1.5 | готово |
| UC-DOC-05 | Автоопределение типа документа; ручная переквалификация | Вход: поступает скан без заранее заданного типа документа. Механизм реализации: ML-классификатор doc_type с возможностью ручной коррекции. Выход: документ классифицирован и направлен на обработку. Приёмка: DOC-T-05. | 6.1.7 | готово |
| UC-DOC-06 | OCR, извлечение полей, валидация данных | Вход: документ проходит этап OCR. Механизм реализации: извлечение полей и проверка по правилам валидации. Выход: структурированные данные с результатом проверки. Приёмка: DOC-T-06. | 6.1.8–6.1.14 | готово |
| UC-DOC-07 | HITL: просмотр overlay, корректировка, подсветка зон | Вход: оператор открывает документ на проверку (HITL). Механизм реализации: интерфейс наложения текста на скан (§6.1.15). Выход: оператор исправил зоны распознавания. Приёмка: DOC-T-07. | 6.1.15 | готово |
| UC-DOC-08 | Экспорт распознанного документа (pdf, docx, txt, xlsx) | Вход: оператор или система инициирует экспорт результата. Механизм реализации: формирование файла в формате pdf, docx, txt или xlsx. Выход: файл для скачивания. Приёмка: DOC-T-08. | 6.1.16 | готово |
| UC-DOC-09 | Выгрузка данных (Excel, CSV, JSON) | Вход: администратор запрашивает операционный отчёт. Механизм реализации: структурированный экспорт в Excel, CSV или JSON. Выход: файл отчёта о статусах обработки. Приёмка: DOC-T-09. | 6.1.23 | готово |
| UC-DOC-10 | Подтверждение распознавания через чат-ассистент | Вход: извлечённые поля готовы к подтверждению оператором. Механизм реализации: передача полей в чат ассистента для проверки. Выход: оператор подтвердил или исправил результат OCR. Приёмка: DOC-T-10. | 6.1.24 | готово |
| UC-DOC-11 | Включение в цепочку обработки RPA | Вход: документ обработан; следующий шаг — автоматизация. Механизм реализации: передача в RPA-цепочку (§6.1.25). Выход: запущена RPA-оркестрация. Приёмка: DOC-T-11 (открыто). | 6.1.25 | готово |
| UC-DOC-RPT-01 | Аналитик: формирование отчёта по §6.2 (регулярный / ad-hoc) | Вход: аналитик открывает конструктор отчётов модуля OCR (§6.2). Механизм реализации: формирование отчёта по выбранным показателям. Выход: отчёт на панели мониторинга. Приёмка: DOC-T-RPT. | 6.2.1–6.2.5 | готово |
| UC-DOC-RPT-02 | Аналитик: экспорт сформированного отчёта (отдельное действие) | Вход: аналитик запрашивает выгрузку сформированного отчёта. Механизм реализации: экспорт артефакта отчёта. Выход: файл отчёта для скачивания. Приёмка: DOC-T-RPT-02. | 6.2.4, 6.2.5 | готово |

## IV.5. Функциональные требования

[Прил.1 §6.1]: FR-OCR-01…25

Полный набор FR OCR/IDP §6.1 в формате v1.4.

Целевой эффект: §6.1 ТТ закрыт таблицей FR.

| ID | Описание | Реализация | Пункт в ТТ | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-OCR-01 | Модуль распознавания документов должен включать функции модуля LLM. | Вход: загружается модуль распознавания документов. Механизм реализации: общая языковая модель платформы для постобработки OCR §6.1.1. Выход: модуль OCR использует общий слой LLM. Приёмка: DOC-T smoke. | 6.1.1 | готово |
| FR-OCR-02 | Модуль распознавания документов предназначен для автоматического распознавания, классификации и извлечения структурированной информации из различных типов документов, поступающих в банк в виде фотографий, PDF-файлов. Модуль должен использовать технологии компьютерного зрения и искусственного интеллекта для повышения точности и скорости обработки документов. | Вход: поступает скан или PDF. Механизм реализации: конвейер компьютерного зрения и OCR on-prem §6.1.2. Выход: структурированные извлечённые данные. Приёмка: DOC-T-01. | 6.1.2 | готово |
| FR-OCR-03 | Модуль распознавания документов должен поддерживать работу со следующими видами документов: удостоверяющие личность; анкеты, заявления; справки; договоры; платёжные документы; уставные документы ЮЛ; банковские выписки; документы на жильё и имущество; документы, оформленные вручную. | Вход: документ относится к поддерживаемому типу §6.1.3. Механизм реализации: классификатор по семейству документов. Выход: применяется типовая модель обработки. Приёмка: DOC-T-05. | 6.1.3 | готово |
| FR-OCR-04 | Модуль распознавания документов должен обеспечивать возможность загрузки документов через API, web-интерфейс и интеграцию с ПО электронного документооборота. | Вход: документ поступает через web, API или ЭДО. Реализовано посредством: web UI / REST / webhook ЭДО §6.1.4. Выход: задача поставлена в очередь ingest. Приёмка: DOC-T-01/02/03. | 6.1.4 | готово |
| FR-OCR-05 | Модуль распознавания документов должен поддерживать пакетную загрузку. | Вход: поступает ZIP-архив документов. Механизм реализации: параллельные воркеры §6.1.5. Выход: статус пакетной задачи. Приёмка: DOC-T-04. | 6.1.5 | готово |
| FR-OCR-06 | Модуль распознавания документов должен поддерживать различные форматы документов: .pdf, .jpg, .png, .tiff, .jpeg и иные. | Вход: файл в формате pdf, jpg, png, tiff или jpeg. Реализовано посредством: адаптер формата §6.1.6. Выход: документ принят к обработке. Приёмка: DOC-T-01. | 6.1.6 | готово |
| FR-OCR-07 | Модуль распознавания документов должен поддерживать автоматическое определение типа документа с возможностью ручной переквалификации типа документа пользователем. | Вход: поступает скан без заранее заданного типа. Механизм реализации: ML-классификатор doc_type с возможностью ручной коррекции §6.1.7. Выход: документ классифицирован и направлен на обработку. Приёмка: DOC-T-05, UC-DOC-05. | 6.1.7 | готово |
| FR-OCR-08 | Модуль распознавания документов должен поддерживать оптическое распознавание текста (OCR). | Вход: страница документа в виде изображения. Механизм реализации: движок OCR §6.1.8. Выход: текстовый слой. Приёмка: DOC-T-06. | 6.1.8 | готово |
| FR-OCR-09 | Модуль распознавания документов должен поддерживать высокоточное извлечение текста из изображений и PDF-документов. | Вход: изображение или PDF-документ. Механизм реализации: высокоточное OCR §6.1.9. Выход: извлечённый текст. Приёмка: DOC-T-06. | 6.1.9 | готово |
| FR-OCR-10 | Модуль распознавания документов должен поддерживать распознавание как печатного, так и рукописного текста. | Вход: документ содержит рукописный текст. Механизм реализации: модель распознавания рукописи (HWR) §6.1.10. Выход: распознанный рукописный текст. Приёмка: DOC-T-06. | 6.1.10 | готово |
| FR-OCR-11 | Модуль распознавания документов должен обеспечивать поддержку многостраничных документов. | Вход: многостраничный документ. Механизм реализации: постраничная обработка §6.1.11. Выход: полный текст документа. Приёмка: DOC-T-06. | 6.1.11 | готово |
| FR-OCR-12 | Модуль распознавания документов должен поддерживать работу с многоязычными документами (русский, английский). | Вход: документ на русском или английском языке. Механизм реализации: многоязычное OCR §6.1.12. Выход: распознавание с учётом языка. Приёмка: DOC-T-06. | 6.1.12 | готово |
| FR-OCR-13 | Модуль распознавания документов должен содержать функционал извлечения ключевых полей, выделения и структурирования информации из документа (ФИО, даты, серии и номера документов, суммы, реквизиты, наименования компаний, адреса и пр.), а также возможность настройки пользовательских шаблонов под документы. | Вход: настроен шаблон полей документа. Механизм реализации: NER и пользовательские шаблоны §6.1.13. Выход: структурированные поля в JSON. Приёмка: DOC-T-06. | 6.1.13 | готово |
| FR-OCR-14 | Модуль распознавания документов должен обеспечивать проверку качества и валидацию данных, проверку полноты распознавания (например, заполненность всех обязательных полей), проверку корректности извлечённых данных (по справочникам, регулярным выражениям и т.д.), выявление аномалий, ошибок или несоответствий. | Вход: извлечённые поля готовы к проверке. Механизм реализации: правила валидации и справочники §6.1.14. Выход: результат проверки: успех / аномалии. Приёмка: DOC-T-06. | 6.1.14 | готово |
| FR-OCR-15 | Модуль распознавания документов должен обеспечивать наличие визуального интерфейса для просмотра распознанного текста поверх оригинала, возможность ручной корректировки данных пользователем, подсветку сомнительных зон. | Вход: оператор открывает документ на проверку (HITL). Механизм реализации: интерфейс наложения текста на скан §6.1.15. Выход: исправленные зоны распознавания. Приёмка: DOC-T-07, UC-DOC-07. | 6.1.15 | готово |
| FR-OCR-16 | Модуль распознавания документов должен позволять экспортировать распознанные документы в форматы: pdf, docx, .txt, .xlsx. | Вход: инициирован экспорт результата. Реализовано посредством: формирование pdf/docx/txt/xlsx §6.1.16. Выход: файл для скачивания. Приёмка: DOC-T-08. | 6.1.16 | готово |
| FR-OCR-17 | Модуль распознавания документов должен иметь возможность интеграции с внутренними системами банка. | Вход: требуется передача данных во внутреннюю систему. Механизм реализации: API интеграции с системами банка §6.1.17. Выход: поля переданы в целевую систему. Приёмка: INT-T. | 6.1.17 | готово |
| FR-OCR-18 | Точность OCR модуля распознавания документов должна составлять не менее 95% на стандартных отсканированных документах. | Вход: эталонный набор стандартных сканов. Механизм реализации: точность ≥95% на тестовом наборе §6.1.18. Выход: показатель качества на стенде. Приёмка: DOC-T-06. | 6.1.18 | готово |
| FR-OCR-19 | Производительность модуля распознавания документов должна составлять не менее 1 страницы в 1 секунду на 1 поток. | Вход: обрабатывается поток страниц. Механизм реализации: ≥1 страница/с на воркер §6.1.19. Выход: SLA по производительности выполнен. Приёмка: нагрузочное тестирование OCR. | 6.1.19 | готово |
| FR-OCR-20 | Модуль распознавания документов должен иметь возможность обучения на новых типах документов. | Вход: добавлен новый тип документа. Механизм реализации: дообучение few-shot §6.1.20. Выход: классификатор расширен. Приёмка: DOC-T-05. | 6.1.20 | готово |
| FR-OCR-21 | Модуль распознавания документов должен обеспечивать шифрование передаваемых и хранимых данных, аудит действий пользователя, поддержку разграничений прав доступа. | Вход: передача и хранение документов. Обеспечивается за счёт: шифрование, RBAC и аудит §6.1.21. Выход: защищённый конвейер обработки. Приёмка: INT-T IB. | 6.1.21 | готово |
| FR-OCR-22 | Модуль распознавания документов должен иметь возможность локального развертывания и поддерживать работу в изолированной сети. | Вход: развёртывание модуля OCR. Обеспечивается за счёт: on-prem в изолированной сети §6.1.22. Выход: локальный ответ языковой модели в контуре банка. Приёмка: INT-T. | 6.1.22 | готово |
| FR-OCR-23 | Модуль распознавания документов должен обеспечивать ведение логирования всех операций распознавания, формирования отчетов о статусе обработки (успех, ошибки, отказ) и возможность выгрузки данных в Excel, CSV, JSON. | Вход: завершена обработка документа. Механизм реализации: журнал статусов и экспорт Excel/CSV/JSON §6.1.23. Выход: операционные отчёты. Приёмка: DOC-T-09. | 6.1.23 | готово |
| FR-OCR-24 | Модуль распознавания документов должен иметь возможность интеграции чат-ассистентами (для подтверждения распознавания данных). | Вход: требуется подтверждение распознанных полей. Механизм реализации: передача полей в чат ассистента §6.1.24. Выход: оператор подтвердил результат OCR. Приёмка: DOC-T-10, UC-DOC-10. | 6.1.24 | готово |
| FR-OCR-25 | Модуль распознавания документов должен иметь возможность включения в цепочку обработки RPA (как часть процесса). | Вход: документ готов к автоматизации. Механизм реализации: передача в RPA-цепочку §6.1.25. Выход: запущена RPA-оркестрация. Приёмка: DOC-T-11 (открыто). | 6.1.25 | готово |

### IV.5.1. Отчётность (§6.2)

| ID | Описание | Реализация | Пункт в ТТ | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-OCR-RPT-01 | Модуль распознавания документов должен иметь возможность автоматического формирования отчетов с результатами распознавания документов, в том числе в части результатов распознавания (успешно, с ошибками, отказ) и статистики использования (типы документов, пользователи). | Вход: аналитик модуля OCR запрашивает отчёт. Механизм реализации: автоматическая статистика: успех, ошибки, отказы §6.2.1. Выход: отчёт о результатах распознавания. Приёмка: DOC-T-RPT. | 6.2.1 | готово |
| FR-OCR-RPT-02 | Модуль распознавания документов должен формировать отдельный отчет по распознаваниям с ошибками, включая причины распознавания с ошибками. | Вход: накопились распознавания с ошибками. Механизм реализации: разбор причин ошибок §6.2.2. Выход: отчёт об ошибках. Приёмка: DOC-T-RPT. | 6.2.2 | готово |
| FR-OCR-RPT-03 | Модуль распознавания документов должен генерировать отчеты регулярно (ежедневно, еженедельно, ежемесячно), а также по запросу. | Вход: наступило расписание или ad-hoc запрос. Механизм реализации: ежедневные / еженедельные / ежемесячные отчёты §6.2.3. Выход: сформированные периодические отчёты. Приёмка: DOC-T-RPT. | 6.2.3 | готово |
| FR-OCR-RPT-04 | Модуль распознавания документов должен уметь формировать статистику в виде сводных таблиц, графиков, диаграмм. | Вход: аналитик запрашивает визуализацию. Механизм реализации: сводные таблицы и графики §6.2.4. Выход: выгрузка с панели мониторинга. Приёмка: DOC-T-RPT. | 6.2.4 | готово |
| FR-OCR-RPT-05 | Конструктор отчетов должен позволять: настраивать содержание отчета; добавлять или убирать определенные метрики; изменять формат представления данных; создавать собственные шаблоны отчетов для дальнейшего использования. | Вход: аналитик настраивает конструктор отчётов. Реализовано посредством: выбор показателей, формата и шаблонов §6.2.5. Выход: сохранённые шаблоны отчётов. Приёмка: DOC-T-RPT-02. | 6.2.5 | готово |

## IV.6. Настройки модуля

[Прил.1 §6.1.7, §6.1.13, §6.2.5]: doc_type, шаблоны, конструктор отчётов

Настраиваемые типы документов, валидация, обучение на новых типах.

Целевой эффект: администратор OCR расширяет pipeline без разработки.

| Параметр | Описание | Роль §2.4 | Пункт в ТТ |
| --- | --- | --- | --- |
| Типы документов (doc_type) | Каталог типов по §6.1.3; автоопределение + ручная переквалификация | п. 11 | 6.1.7 |
| Пользовательские шаблоны полей | Извлечение ФИО, дат, реквизитов и др. по шаблону | п. 11 | 6.1.13 |
| Правила валидации | Справочники, регулярные выражения, обязательные поля | п. 11 | 6.1.14 |
| Обучение на новых типах | Добавление типов документов в production-контур | п. 11 | 6.1.20 |
| Конструктор отчётов | Метрики, период, формат, шаблоны; экспорт — отдельное действие (UC-DOC-RPT-02) | п. 13 | 6.2.5 |
| ИБ модуля | Шифрование, аудит, RBAC | p. 11 | 6.1.21, §8–9 |

Слайд 27. Макет интерфейса Центра настроек — экспорт документов

Макет: I.8 — canvas указан в колонке «Canvas».

### IV.6.2. Отчётность (§6.2)

Потребитель: аналитик модуля распознавания документов (§2.4 п. 13). Критерии — IV.8, FR-OCR-RPT-01…05.

## IV.7. Интеграции

[Прил.1 §6.1.4, §6.1.17, §6.1.24–25]: ЭДО, ассистент, RPA, AD, KUMA

Каналы ingest и экспорт; контракты ЭДО — TBD на согласовании.

Целевой эффект: OCR встроен в документооборот банка.

| Система / канал | Содержание интеграции | Пункт в ТТ | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Web-интерфейс / API | Загрузка документов, статус обработки | 6.1.4 | готово |
| ПО электронного документооборота | Приём документов из ЭДО | 6.1.4 | готово |
| Внутренние системы банка | Экспорт структурированных данных после approve | 6.1.17 | готово |
| Модуль ИИ-ассистент | Подтверждение распознанных данных в чате | 6.1.24 | готово |
| RPA | Включение в цепочку обработки | 6.1.25 | готово |
| Active Directory | Аутентификация, RBAC | §7.1, §8 | открыто |
| SIEM (KUMA) | Аудит операций OCR | §9.1.9 | VI.3 |

Конкретные контракты API ЭДО и целевых систем — TBD при конфигурировании на среде Заказчика (VII.5 №8).

## IV.8. Приёмка (DOC-T)

[Прил.1 §6.1.18–19, §6.2]: DOC-T-01…15

Критерии приёмки OCR на эталонном наборе и стенде on-prem.

Целевой эффект: качество и производительность OCR подтверждены объективно.

| ID | Критерий | UC / FR | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| DOC-T-01 | Загрузка PDF/JPEG через web: OCR ≥95% на эталонном наборе | UC-DOC-01, FR-OCR-06, FR-OCR-18 | готово |
| DOC-T-02 | Пакетная загрузка ≥10 документов без потери статуса | UC-DOC-04, FR-OCR-05 | готово |
| DOC-T-03 | Автоопределение типа + ручная переквалификация | UC-DOC-05, FR-OCR-07 | готово |
| DOC-T-04 | Извлечение обязательных полей по шаблону; валидация §6.1.14 | UC-DOC-06, FR-OCR-13, FR-OCR-14 | готово |
| DOC-T-05 | HITL: overlay, корректировка, подсветка сомнительных зон | UC-DOC-07, FR-OCR-15 | готово |
| DOC-T-06 | Производительность ≥1 стр./сек на 1 поток | FR-OCR-19 | готово |
| DOC-T-07 | Экспорт документа pdf/docx/txt/xlsx | UC-DOC-08, FR-OCR-16 | готово |
| DOC-T-08 | Выгрузка данных Excel/CSV/JSON | UC-DOC-09, FR-OCR-23 | готово |
| DOC-T-09 | Логирование операций; отчёт успех/ошибка/отказ | FR-OCR-23 | готово |
| DOC-T-10 | RBAC: пользователь п.12 — загрузка; чужие документы — запрещено | FR-OCR-21, IV.2 | готово |
| DOC-T-11 | Аналитик п.13: отчёт за период по §6.2.1 | UC-DOC-RPT-01, FR-OCR-RPT-01 | готово |
| DOC-T-12 | Экспорт отчёта — отдельная кнопка/действие | UC-DOC-RPT-02, FR-OCR-RPT-05 | готово |
| DOC-T-13 | Локальное развёртывание, изолированная сеть | FR-OCR-22 | готово |
| DOC-T-14 | Интеграция с ассистентом: подтверждение полей | UC-DOC-10, FR-OCR-24 | готово |
| DOC-T-15 | RPA: запуск сценария из цепочки OCR (whitelist) | UC-DOC-11, FR-OCR-25 | открыто |

## IV.9. Информационная безопасность модуля

[Прил.1 §6.1.21]: шифрование, аудит, RBAC OCR

Специфика ИБ OCR + связь с I.9 и KUMA.

Целевой эффект: документы клиентов защищены на всех этапах pipeline.

Общие требования ИБ актива — I.9 (§8–9 ТТ); настоящий раздел — специфика модуля OCR и связь с FR-OCR-21…23.

| Требование §6.1.21 | Детализация | Отражение в ТЗ v1.4 |
| --- | --- | --- |
| Шифрование передаваемых данных | TLS внутри контура; защищённые каналы API ingest, ЭДО, экспорт в целевые системы | FR-OCR-21, IV.7, VI.0 |
| Шифрование хранимых данных | At-rest для исходных файлов, результатов OCR, журналов обработки | FR-OCR-21, FR-OCR-22 |
| Аудит действий пользователя | Загрузка, просмотр, корректировка полей, approve/reject, экспорт, выгрузка отчётов | FR-OCR-21, FR-OCR-23, VI.3 |
| Разграничение прав доступа | Роли п. 11–13 §2.4; изоляция документов между пользователями | IV.2, I.4.1, DOC-T-10 |

§6.1.23 — логирование операций OCR (связь с §9 ТТ):

| Класс события | Примеры | Пункт ТТ | Передача в KUMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Обработка документа | Старт/завершение OCR; успех, ошибка, отказ | 6.1.23 | VI.3.2 |
| Действия пользователя | Загрузка, HITL-корректировка, экспорт | 6.1.21, 6.1.23 | INT-T-AUD |
| Отчётность | Формирование отчёта §6.2; выгрузка Excel/CSV/JSON | 6.1.23, 6.2.5 | INT-T-AUD |
| ИБ | Отказ доступа, ошибка записи аудита | §8–9 | INT-T-AUD |

Локальное развёртывание и изолированная сеть — FR-OCR-22, I.9.3.

# Часть V. Модуль LLM (§2.2.1, §3)

Модуль LLM — общий генеративный слой §2.2.1, используемый модулями Контакт-центра (sufler_cc), ИИ-ассистента (assistant_bank) и OCR. Part V фиксирует договорные рамки §3: контекст, RAG, параметры inference, KPI (≤500 символов, 1–2 с, галлюцинации ≤3%). Детальные платформенные контракты — этап 2; конфигурации по модулям — II.3.5.2, III.11.

## V.1. Общие требования (§3)

[Прил.1 §3.1–3.6]: контекст, модели, RAG, галлюцинации

Сводная таблица параметров §3 без дублирования ПТР этапа 2.

Целевой эффект: единые SLO LLM для всех потребителей Hub.

Общие требования [Прил.1 §3]:

| Параметр | Требование ТТ | Статус |
| --- | --- | --- |
| Контекст | ≥8200 токенов/символов (§3.1) | готово |
| Модели | Одна или несколько LLM на модуль; неограниченное число баз знаний (§3.2) | готово |
| Генерация | До 500 символов за 1–2 с при ≥10 RPS (§3.4) | готово |
| RAG | Ответы с учётом ретривера (§3.5) | готово |
| Галлюцинации | ≤3% (§3.6) | готово |

Детальный контракт платформы — без дублирования в v1.2 (ссылка на ПТР этапа 2); конфигурации по модулям — II.3.5.2, III.11.

## V.2. Конфигурация моделей и RAG (§3.3–3.5)

[Прил.1 §3.3–3.5]: FR-LLM-01…07, зависимости СУЗ

Temperature, chunk, пороги retrieval; влияние As-Is СУЗ на RAG.

Целевой эффект: администратор KB управляет качеством генерации per-module.

Контекст внедрения:

- Согласованы зависимости по данным СУЗ (поля, формат, триггеры) и тестовому контуру (T+20…T+45).

- По СУЗ отсутствуют API/webhook, при этом база обновляется регулярно и используется как основной источник.

- Для консультаций КЦ приоритетный источник ответа — СУЗ.

Детальные платформенные настройки, контракты API и low-level параметры inference остаются в ПТР этапа 2; в v1.2 фиксируются только договорные рамки §3 и зависимости внедрения.

| ID | Требование | Пункт в ТТ | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-LLM-01 | Администратор базы знаний LLM задаёт temperature модели для каждого модуля (sufler_cc, assistant_bank, docs_ocr) в пределах, утверждённых ИБ. | Вход: администратор задаёт temperature для модуля. Механизм реализации: хранилище параметров per-module sufler_cc/assistant_bank/docs_ocr §3.3.1. Выход: вывод модели с утверждённым значением temperature. Приёмка: ASS-T-MDL-01. | 3.3.1 |
| FR-LLM-02 | Администратор базы знаний LLM задаёт ограничение длины генерации (max tokens/symbols) per модуль; UI и канальные ограничения не отменяют требование §3.4. | Вход: администратор задаёт max tokens/symbols. Механизм реализации: ограничение длины генерации §3.3.2 + канальные лимиты §3.4. Выход: ответ ограничен заданной длиной. Приёмка: ASS-T-MDL-01. | 3.3.2, 3.4 |
| FR-LLM-03 | Для каждого индекса базы знаний настраиваются chunk size и overlap с последующей переиндексацией и журналированием версии параметров. | Вход: администратор задаёт chunk size и overlap. Механизм реализации: переиндексация и журнал версий §3.3.3–4. Выход: новая версия индекса. Приёмка: ASS-T-18. | 3.3.3, 3.3.4 |
| FR-LLM-04 | Настраиваются два порога семантической близости: для включения фрагмента в контекст и для детерминированного ответа без генерации. | Вход: администратор задаёт пороги семантической близости. Механизм реализации: включение фрагмента в контекст и детерминированный ответ §3.3.5–6. Выход: настроенный retrieval. Приёмка: ASS-T-02. | 3.3.5, 3.3.6 |
| FR-LLM-05 | Генерация ответа использует ретривер и актуальный индекс базы знаний; источник должен быть трассируем до статьи/фрагмента. | Вход: формируется ответ RAG. Механизм реализации: retriever + индекс; трассировка до статьи/фрагмента §3.5. Выход: ответ с цитированием источника. Приёмка: ASS-T-02. | 3.5 |
| FR-LLM-06 | Мониторинг качества LLM фиксирует долю галлюцинаций и отклонение от порога ≤3% с передачей в отчётность и аудит. | Вход: мониторинг качества LLM. Механизм реализации: доля галлюцинаций ≤3% → аудит и отчётность §3.6. Выход: панель мониторинга качества. Приёмка: ASS-T-14. | 3.6 |
| FR-LLM-07 | Целевые параметры производительности и ответа фиксируются как SLO платформы: до 500 символов, 1–2 сек, не менее 10 RPS. | Вход: нагрузочное тестирование платформы. Механизм реализации: ≤500 символов, 1–2 с, ≥10 RPS §3.4. Выход: целевые SLO достигнуты. Приёмка: нагрузочное тестирование платформы. | 3.4 |

### V.2.1. Ограничения источников знаний для RAG

As-Is по СУЗ (влияние на §3.5):

| Параметр | As-Is | Учет в Part V |
| --- | --- | --- |
| Объём и динамика контента | ~1732 статьи, 10–30 правок/день | Инкрементальная переиндексация и контроль latency обновления |
| Структура | Разделы/подразделы/категории, вложенность до 5 уровней | Нормализация структуры в индекс RAG |
| API/webhook | Отсутствуют | Интеграция по модели B (контракт данных + polling/outbox) |
| Версионность статей | Есть | Используется для delta-sync и трассировки источника |

Детализация интеграционных механизмов приведена в VI.1; Part V фиксирует влияние этих ограничений на достижение KPI §3.

### V.2.2. Зависимости подтверждения KPI Part V

| Зависимость | Источник | Влияние на Part V |
| --- | --- | --- |
| Спецификация полей/формата/триггеров СУЗ | согласованные сроки п.1.1 | Нужна для устойчивого retriever-пайплайна (§3.5) |
| Проработка API/варианта выгрузки СУЗ заказчиком | согласованные сроки п.1.2 | Влияет на актуальность индекса и фактическую релевантность |
| Тестовый контур Bitrix | согласованные сроки п.1.4 | Нужен для стендовой проверки SLO/SLA и приёмки |

Открытые вопросы для Заказчика: механизм событий/выгрузки СУЗ и параметры стенда — см. VII.5 №3.

# Часть VI. Интеграции

Part VI описывает внешние контуры обмена AI Hub с системами банка: СУЗ ↔ RAG (модель B), Oktell ↔ суфлёр (модель T), SIEM KUMA. Приёмка интеграций (INT-T) отделена от SUF-T/CHAT-T. Аутентификация — I.10. Детальные JSON-schema — в дочерних tz-bitrix-rag-sufler.md и tz-oktell-sufler-telephony.md.

Детальные JSON-schema, UC и low-level контракты — в дочерних документах (tz-bitrix-rag-sufler.md, tz-oktell-sufler-telephony.md); в v1.2 — договорные рамки, As-Is из [docs/sources/](../../sources/), модели интеграции и критерии INT-T.

## VI.0. Общие положения

[Прил.1 §7.1, §9.1.9]: принципы интеграций и INT-T

Исходные материалы sources/, трассировка согласованные сроки, принципы приёмки INT-T ≠ SUF-T.

Целевой эффект: интеграции согласуются по единым правилам контура банка.

### VI.0.1. Исходные материалы (docs/sources/)

| Каталог | Содержание | Раздел Part VI |
| --- | --- | --- |
| suz/ | As-Is по базе знаний Bitrix | VI.1 |
| oktell/ | PDF вендора + материалы заказчика | VI.2 |
| siem/ | KUMA: открытая док. + параметры контура банка | VI.3 |
| active-directory/ | Структура_AD.docx, BANK.ldif | I.10 |

### VI.0.2. Трассировка к ТТ и срокам интеграций

| Пункт ТТ / сроки | Требование | Раздел v1.2 |
| --- | --- | --- |
| §4.1.5–6, §4.5.1.3, §4.5.1.6 | СУЗ — источник ответов КЦ; обновление базы знаний LLM в режиме реального времени; разметка СУЗ | VI.1 |
| §4.2.2.18 | Интеграция с голосовыми подсистемами по MRCP v1/v2 | VI.2 (vs модель T) |
| §4.3.1.8, §4.6.1.2 | Ссылки на статьи СУЗ — оператору, не клиенту | VI.1, II.3 |
| §9.1.9 | Передача событий ИБ в SIEM | VI.3 |
| §7.1 | Интеграция с ПТК, СУЗ, AD | VI.1–VI.3, I.10 |
| п. 1.1, 1.2, 1.4 | Спецификация СУЗ; API заказчиком; тестовый Bitrix | VI.1.6 |
| п. 2.1, 2.3 | Спецификация Oktell; тестовая линия в prod | VI.2.6 |

### VI.0.3. Принципы и границы приёмки

- Единый банковский контур — обмен только внутренними каналами (HTTP POST, WebSocket, Syslog); без выхода контента СУЗ/записей звонков в интернет.

- Источник истины — СУЗ (Bitrix) для текстов подсказок КЦ; Oktell — для событий звонка и leg-аудио, не для регламентов.

- INT-T ≠ SUF-T — приёмка интеграционного обмена (webhook/outbox, события Oktell, доставка в KUMA) отдельно от приёмки UI суфлёра и качества подсказок (SUF-T, II.7.1).

- Разделение ответственности: Заказчик — инфраструктура, каналы, согласование ИБ; доработка Bitrix/Oktell — по матрицам BTX/OKT; Исполнитель — приёмник, RAG, ASR, LLM, методика разметки СУЗ [Прил.1 §4.5.1.6].

flowchart TB
 subgraph sources [Sources_bank]
 SUZ[SUZ_Bitrix]
 OKT[Oktell_PTK]
 AD[Active_Directory]
 KUMA[Kaspersky_KUMA]
 end
 subgraph hub [AI_Hub_contour]
 Ingest[Sufler_Ingest]
 Tel[SuflerTelephony]
 RAG[RAG_Index]
 Audit[Security_Audit]
 end
 SUZ -->|POST webhook model B| Ingest
 Ingest --> RAG
 OKT -->|phoneevent WS| Tel
 Tel --> RAG
 AD -->|LDAPS| hub
 Audit -->|Syslog CEF JSON| KUMA

## VI.1. СУЗ ↔ RAG

[Прил.1 §4.1.5–6, §4.5.1.3]: модель B webhook, индекс cc_production

Сводка интеграции Bitrix СУЗ: payload, INT-01…10, BTX deliverables, INT-T-SUZ.

Целевой эффект: подсказки КЦ всегда опираются на актуальный индекс СУЗ без runtime HTTP к CMS.

Система: 1С-Битрикс: Управление сайтом (СУЗ, не Bitrix24) — единственный официальный источник консультаций КЦ [Прил.1 §4.1.5–6, §4.5.1.3].

Нормативный контракт интеграции: tz-bitrix-rag-sufler.md v1.2 (модель B, INT-01…10, BTX-1…10, UC, JSON Schema). В v1.2 — сводка для согласования; при расхождении приоритет у дочернего ТЗ.

Контекст эксплуатации:

- Оператор консультирует из СУЗ; при отсутствии информации — старший оператор или контент-менеджер СУЗ.

- Ссылки на статьи СУЗ нужны оператору для перехода; клиенту в чате ссылки на СУЗ не отправляются (допустимы ссылки на корпоративный сайт банка).

- СУЗ обновляется ежедневно (фактически — непрерывно в рабочее время); контент-менеджеры КЦ обрабатывают материалы департаментов банка.

### VI.1.1. As-Is

Факты As-Is по СУЗ зафиксированы в II.0 и ниже.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Статей | ~1732 |
| Обновления | 10–30 изменений/день; раздел может правиться несколько раз за день |
| Структура | Разделы, подразделы, категории; вложенность до 5 уровней |
| Контент | Текст, таблицы, PDF, Word, Excel, изображения, ссылки |
| Версионность | Да (история изменений) |
| Поиск (UI СУЗ) | Полнотекстовый + фильтры по тегам/категориям |
| API / webhook | Нет; уведомления — главная страница СУЗ + информирование операторов |
| Владелец контента | Контент-менеджеры КЦ |

### VI.1.2. Модели интеграции A/B/C и выбор B

Штатный REST Bitrix [Штатно] недостаточен для событийной синхронизации без модуля bank.sufler.sync [Доработка] (см. tz-bitrix-rag-sufler.md §3.3).

| Модель | Суть | Round-trip | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Короткий webhook (метаданные) + обязательный GET статьи (iblock.element.get, INT-06) | 2 (POST + GET) | Альтернатива; не выбрана |
| B | Webhook с полным телом (body_html, body_plain + метаданные §6.2) | 1 (POST) | Зафиксирована |
| C | Только Pull — периодический опрос REST без webhook | N× polling | Не рекомендуется (задержка, нагрузка, нет draft/published) |

Обоснование модели B (§3.8): единый банковский контур; один HTTP-вызов; снимок текста на момент outbox (нет гонки webhook→GET); §4.5.1.3 и §4.1.5 (real-time / online). GET [Штатно] — только INT-10 (полная первичная загрузка) и опционально INT-06 (миграция, отладка); не после INT-01…05, 08.

Устаревшие формулировки «короткий webhook + обязательный GET после каждого события» не применяются к оперативной синхронизации модели B.

sequenceDiagram
 participant Editor as Editor_SUZ
 participant CMS as Bitrix_CMS
 participant Outbox as Outbox
 participant Ingest as Sufler_Ingest
 participant RAG as RAG_Index
 Editor->>CMS: Публикация / изменение
 CMS->>CMS: Маппинг status scope body
 CMS->>Outbox: Полный payload
 Outbox->>Ingest: POST webhook
 Ingest-->>Outbox: 202 accepted
 Ingest->>RAG: Индексация из payload

### VI.1.3. Payload, статусы и бизнес-правила

Транспорт [Доработка]: POST https://{internal-host}/api/v1/knowledge/events Заголовки: Content-Type: application/json, X-Sufler-Event-Id: {event_id}, опционально X-Sufler-Signature: HMAC-SHA256(body, secret) (ИБ).

Поля webhook — tz-bitrix-rag-sufler.md §6.2; маппинг из инфоблока: NAME → title, PREVIEW_TEXT → preview, DETAIL_TEXT → body_html / body_plain.

| Поле | Обяз. | Назначение |
| --- | --- | --- |
| event_id | да | UUID; идемпотентность (at-least-once) |
| event_type | да | Словарь проекта (см. VI.1.4), не имя REST-метода |
| occurred_at | да | ISO-8601 — время бизнес-события в CMS |
| article_id, iblock_id | да | ID элемента и инфоблока СУЗ |
| section_id | нет | Узел каталога |
| version_id, version_number, is_current | да* | Версионность (*для версионных INT) |
| status | да | **draft / published / archived** — не путать с ACTIVE |
| title, preview, body_html, body_plain | да* | Контент для RAG; body_ обязательны для INT-01, 05 при published |
| permalink | да | Стабильный URL оператора [Прил.1 §4.3.1.8] |
| locale | да | ru, en — §4.1.7 |
| visibility_scope | да | Массив кодов аудитории, напр. ["kc_operator"]; вычисляется модулем sync (штатной галки «только КЦ» нет) |
| checksum | да | sha256 нормализованного body_plain |
| changed_fields | нет | Коды полей (DETAIL_TEXT, NAME, …) |

Разделение event_type и status: снятие с публикации и удаление задаются **event_type**, а не значением status:

| event_type | Типичный status | Действие в production-индексе |
| --- | --- | --- |
| article.version_published | published | Индексировать / переиндексировать |
| article.updated | draft | Не индексировать (webhook для аудита) |
| article.unpublished | archived или published→снятие | Soft delete (скрыть из retrieval) |
| article.deleted | — | Hard delete по article_id |

Бизнес-правила:

- Индексируются только статьи scope КЦ с status=published и visibility_scope, включающим КЦ; вне scope — не отправлять publish или слать article.unpublished.

- Вложения (PDF/Word/Excel) в v1 не индексируются — только HTML/text тела статьи.

- Подсказки — только из production-индекса; ссылки клиенту в чате — II.4.

- Разметка СУЗ для LLM — [Прил.1 §4.5.1.6] (методика Исполнителя, согласование Заказчиком).

- SLA: §4.5.1.3 — real-time; < 2 мин — верхняя граница интеграционного теста доставки webhook (§4.6 тест №1), не KPI качества подсказок (SUF-T).

Ответ приёмника (INT-07, [Суфлёр]):

| HTTP | Условие | Действие outbox Bitrix |
| --- | --- | --- |
| 202 | Принято | sent |
| 200 | Дубликат event_id | sent |
| 400 / 401 / 403 | Ошибка валидации / auth | failed, без retry |
| 503 / timeout | Временная недоступность | pending → INT-08 (retry, тот же event_id) |

### VI.1.4. Реестр сценариев INT и deliverables BTX

| ID | Сценарий | event_type / метод |
| --- | --- | --- |
| INT-01 | Публикация статьи | POST webhook · article.version_published |
| INT-02 | Черновик | POST · article.updated, status=draft |
| INT-03 | Снятие с публикации | POST · article.unpublished |
| INT-04 | Удаление | POST · article.deleted |
| INT-05 | Новая версия | POST · article.version_published (новый version_id) |
| INT-06 | GET статьи (fallback) | GET REST / custom API |
| INT-07 | Ответ приёмника | 202 / 200 duplicate / ошибки |
| INT-08 | Retry outbox | POST retry (тот же event_id) |
| INT-09 | Инкремент /changes | GET /local/api/sufler/v1/changes?since= |
| INT-10 | Полная первичная загрузка | GET iblock.element.* [Штатно] |

INT-06 не входит в цепочку модели B (INT-01…05, 08).

Deliverables Bitrix (BTX-xx) — §4.3:

| ID | Результат |
| --- | --- |
| BTX-1 | Модуль bank.sufler.sync: URL webhook, HMAC, IBLOCK_ID, whitelist разделов КЦ |
| BTX-2 | Обработчики OnAfterIBlockElementAdd/Update/Delete → outbox |
| BTX-3 | Outbox + retry (pending/sent/failed, 3+ повтора при 503/timeout) |
| BTX-4 | Бизнес-маппинг → status, visibility_scope, версии, body_*, checksum |
| BTX-5 | Документация: коды свойств ↔ поля контракта |
| BTX-6 | GET …/changes?since= (INT-09) |
| BTX-7 | Агент cron: досылка failed, reconciliation |
| BTX-8 | Админ-журнал outbox + replay (тот же event_id) |
| BTX-9 | Совместная приёмка UC (§8) |
| BTX-10 | JSON Schema payload v1 + примеры по event_type |

Штатно vs доработка: инфоблоки, события ядра, REST iblock.element.*, агенты — [Штатно] (§3.2); webhook, outbox, payload, /changes — [Доработка].

Не входит в scope разработчиков Bitrix (§4.4): RAG, эмбеддинги, LLM, АРМ оператора; изменение бизнес-процессов редактирования СУЗ.

Зависимости от Заказчика до старта (§4.5): ID инфоблока(ов), коды свойств, правила «опубликовано для КЦ»; внутренний URL endpoint (тест/прод), лимит JSON, требования ИБ; сервисная учётка REST (read) для INT-10.

### VI.1.5. Матрица ответственности

| Блок | Исполнитель | Bitrix (доработка) | Заказчик/ДИТ |
| --- | --- | --- | --- |
| Спецификация payload, INT-сценарии | Да | Согласование | Согласование |
| Outbox, retry, replay | — | Да | ИБ, URL endpoint |
| Индексация, RAG, LLM | Да | — | — |
| Разметка СУЗ для LLM §4.5.1.6 | Методика | — | Согласование |
| Тестовый стенд Bitrix | — | — | Да (согласованные сроки п.1.4) |
| Приёмка INT-T | Да | Да | Да |

### VI.1.6. Поручения согласованные сроки и зависимости

| Пункт | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Спецификация полей, формата, триггеров | T+20 раб. дней от подписания договора | Исполнитель |
| 1.2 Проработка API/webhook СУЗ | ~до 25.06.2026 после 1.1 | ДРиРИТ / подрядчик Bitrix |
| 1.4 Тестовый контур Bitrix (копия prod) | T+30 раб. дней (тест Bitrix) | ДИТ |

Открытый вопрос: механизм событий/выгрузки — VII.5 №3.

### VI.1.7. Приёмка INT-T (интеграция СУЗ)

Приёмка INT-T-SUZ — только контур обмена webhook/outbox/payload/idempotency [Прил.1 §4.5.1.3]; не смешивать с приёмкой UI и качества подсказок (SUF-T, ТТ §4.6 интерфейс). Критерии — tz-bitrix-rag-sufler.md §4.6:

| ID | Критерий (= тест §4.6) | Метод |
| --- | --- | --- |
| INT-T-SUZ-01 | Первая публикация → webhook < 2 мин, payload с body_html/body_plain по schema | Тест №1 |
| INT-T-SUZ-02 | Черновик: status=draft → без переиндексации RAG | Тест №2 |
| INT-T-SUZ-03 | Новая версия: is_current=true, старая снята из retrieval | Тест №3 |
| INT-T-SUZ-04 | Unpublish: article.unpublished → soft delete | Тест №4 |
| INT-T-SUZ-05 | Delete: article.deleted → hard delete | Тест №5 |
| INT-T-SUZ-06 | Retry при 503 → идемпотентность по event_id | Тест №6 |
| INT-T-SUZ-07 | 50 последовательных update — нет потерь в outbox | Тест №7 |
| INT-T-SUZ-08 | Сверка REST/custom GET с маппингом BTX-4/5 | Тест №8 |

Артефакты: отчёт прогона, скриншоты админ-журнала (BTX-8), логи по event_id. UC — сценарии приёмки интеграции СУЗ §8 (UC-A1…A9, B1, D1–D3).

## VI.2. Oktell ↔ суфлёр (телефония)

[Прил.1 §4.2.2.18, §4.3.1]: модель T, WebSocket, dual-leg ASR

As-Is Oktell, модель T, INT-T-OKT, deliverables OKT.

Целевой эффект: телефония передаёт события и аудио для подсказок в реальном времени.

Продукт: Oktell, ООО «Телефонные Системы» (РФ), 2.15.6.240503 release, HAL 2.16.82.270, БД schema 210802, MS SQL Server 2016, on-premise. Тестового контура с линиями нет (материалы заказчика).

Контекст КЦ: на телефонии клиента встречает голосовой робот (IVR); скилл-группы и маршрутизация по транскрипту робота; скриптов оператору в Oktell нет — суфлёр реализуется в Hub (II.3). Подсказки RAG — только из production-индекса СУЗ (VI.1).

### VI.2.1. As-Is (ответы заказчика / вендора)

| Тема | Факт | Источник |
| --- | --- | --- |
| IVR / робот | Web-редактор IVR-деревьев; маршрутизация по транскрипту/тематике; сценарий по звонку — можно определить программно | As-Is |
| Экспорт/импорт сценариев | Нет | As-Is |
| Скилл-группы | Есть (пример: «купить карту» → продажи) | As-Is |
| Скрипты оператору в Oktell | Не используются | As-Is |
| История звонка | Таблицы SQL: idchain, начало/конец, номер клиента | As-Is |
| ASR | Не встроен; в роботе — online, оператор–клиент — offline-аналитика | As-Is |
| MRCP v2, REST | Заявлена поддержка; документация — по запросу | As-Is (vendor) |
| Событийная модель / WebSocket | Заказчик: «не поддерживает» | As-Is |
| API управления вызовом | Нет | As-Is |
| Схема БД Oktell | Документации нет | As-Is |
| Мониторинг | Zabbix (серверы, БД) | As-Is |

### VI.2.2. Документация вендора и противоречия

[docs/sources/oktell/](../../sources/oktell/):

| Файл | Содержание (релевантно интеграции) |
| --- | --- |
| Руководство_Администратора_2026.pdf | WebSocket — двунаправленный TCP, JSON/XML, UTF-8; HTTP :4055 — серверный интерфейс; запись 2 файла на абонента (dual-leg, G.711); флаг микшера «упаковывать сразу» делает leg-файлы недоступными |
| Описание функциональных возможностей …_2026.pdf | ПТК КЦ банка: MRCP v1/v2, REST, подсистема записи |
| Материалы заказчика (As-Is) | Ответы КЦ/ДИТ по контуру Oktell |

Противоречие: PDF вендора описывает WebSocket и события телефонии; материалы заказчика — «событийная модель не поддерживается». MRCP v2 в ТТ (§4.2.2.18) vs целевая модель T (dual-leg ASR on-prem суфлёра). Требуется техсессия ДИТ + вендор — VII.5 №1–2, II.3.4 (FR-SUF-04).

### VI.2.3. Модель интеграции T (зафиксировано)

| Аспект | Описание |
| --- | --- |
| События | Серверный WebSocket: phoneevent_ringstarted → commstarted → commstopped [Штатно] |
| Клиент Oktell.js | Не используется для учёта звонков и транскрипта — только серверная интеграция |
| Аудио | Dual-leg записи Oktell → on-prem ASR суфлёра (не Oktell STT / SpeechKit) |
| Спикер | operator = leg линии userlogin; client = leg абонента — без voiceprint |
| RAG | SuflerTelephony → production-индекс СУЗ; MRCP — резерв/legacy, не основной контур интеграции |
| Fallback | HTTP :4055 — getpbxcalljournal, downloadrecordbylink (INT-T09, T10) |

flowchart LR
 subgraph oktell [Oktell]
 PBX[PBX_dual_leg_recording]
 WS[WebSocket_phoneevent]
 HTTP[HTTP_4055]
 end
 subgraph sufler [Sufler_contour]
 ST[SuflerTelephony]
 ASR[ASR_on_prem]
 RAG[RAG_SUZ_index]
 ARM[Operator_ARM]
 end
 WS -->|INT-T01..03| ST
 PBX -->|leg audio| ST
 ST --> ASR
 ASR --> ST
 ST --> RAG
 ST --> ARM
 HTTP -.->|fallback INT-T09 T10| ST

### VI.2.4. Реестр INT-T и deliverables OKT

| ID | Сценарий |
| --- | --- |
| INT-T01 | Звонок на линию (phoneevent_ringstarted) |
| INT-T02 | Начало разговора (commstarted) |
| INT-T03 | Конец коммутации (commstopped) |
| INT-T04 | Подписка subscribeevent |
| INT-T05 | Контекст getchaincontent |
| INT-T06 | Leg → ASR → transcript |
| INT-T07 | Транскрипт → RAG |
| INT-T08 | Подсказки → АРМ |
| INT-T09 | Reconcile журнал |
| INT-T10 | Post-call recordlink |
| INT-T11 | Heartbeat / reconnect |

INT-T10 — опционально QA/архив.

| ID | Deliverable Oktell (заказчик) |
| --- | --- |
| OKT-1…3 | Web-интеграция WS, сервисная УЗ, подписка phoneevent |
| OKT-4, OKT-6 | Dual-leg запись КЦ; доступ к leg-аудио (обязательное условие поставки без настроенной dual-leg записи) |
| OKT-5, OKT-7 | Маппинг userlogin ↔ AD/АРМ; тестовая линия |
| OKT-8…10 | ИБ канала; совместная приёмка; JSON-примеры событий |

### VI.2.5. Матрица ответственности

| Блок | Исполнитель | Oktell (настройка) | Заказчик/ДИТ |
| --- | --- | --- | --- |
| SuflerTelephony, ASR, RAG, АРМ | Да | — | — |
| WebSocket, запись, сервисная УЗ | — | Да (OKT-1…6) | ИБ, сеть |
| Индекс СУЗ для подсказок | Да (VI.1) | — | Контент КЦ |
| Тестовая линия prod | — | — | Да (согласованные сроки п.2.3) |
| Приёмка INT-T | Да | Да | Да |

### VI.2.6. Поручения согласованные сроки

| Пункт | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 2.1 Спецификация данных, формата, триггеров Oktell | T+20 раб. дней от подписания договора | Исполнитель |
| 2.3 Тестовая линия в prod с маркировкой | T+45 раб. дней (тест Oktell) | ДРиРИТ |

### VI.2.7. Приёмка INT-T (интеграция Oktell)

| ID | Критерий | Метод |
| --- | --- | --- |
| INT-T-OKT-01 | phoneevent_ringstarted → сессия call_session_id | Тестовый звонок OKT-7 |
| INT-T-OKT-02 | commstarted → ASR на оба leg, speaker задан | INT-T02, T06 |
| INT-T-OKT-03 | partial/final в АРМ ≤ SLA (ориентир 2–5 с после фразы) | Нагрузочный тест |
| INT-T-OKT-04 | Подсказка с permalink СУЗ по теме клиента | INT-T07, T08 |
| INT-T-OKT-05 | commstopped → закрытие сессии | INT-T03 |
| INT-T-OKT-06 | Reconnect WS без потери активного звонка | INT-T11 |
| INT-T-OKT-07 | Reconcile пропущенного события | INT-T09 |

Детальные тесты 1–7 — tz-oktell-sufler-telephony.md §4.6; UC — сценарии приёмки интеграции Oktell.

## VI.3. SIEM / аудит (Kaspersky KUMA)

[Прил.1 §9.1.9]: передача событий ИБ в KUMA

Схема collector/normalizer, перечень событий AI Hub, INT-T-AUD.

Целевой эффект: центр кибербезопасности получает события Hub в корпоративной SIEM.

As-Is (заказчик): SIEM — Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA). Продукт проприетарный; техническое проектирование интеграции выполняется по открытой документации Kaspersky (без исходного кода продукта).

### VI.3.1. Роли и границы

| Зона | Исполнитель | Заказчик (ДИТ / ИБ) |
| --- | --- | --- |
| Генерация событий аудита в ПО AI Hub | Security & Audit слой: структурированные события §9.3 | — |
| Локальное хранение журналов ≥1 год (§9.1.3) | Реализация в ПО | Политика ротации, ёмкость |
| Приём, нормализация, корреляция, хранение в SIEM | — | Collector, normalizer, routing в KUMA |
| Согласование транспорта, формата, EPS, tenant | Спецификация событий AI Hub | Endpoint collector, firewall, сертификаты |
| Версия KUMA, тестовый tenant | — | Предоставить (prod/test) |

### VI.3.2. Сопоставление с §9 ТТ

| Требование ТТ | Реализация |
| --- | --- |
| §9.1.2 — однозначная идентификация, время | Поля Timestamp (RFC3339 / sync NTP), EventID, DeviceVendor/DeviceProduct |
| §9.1.3 — хранение ≥1 год | Локальный буфер/архив ПО + долгосрочное хранение в KUMA (политика Заказчика) |
| §9.1.6 — структурированный вид, экспорт | JSON/CEF/Syslog; экспорт файла из ПО независимо от KUMA |
| §9.1.9 — передача в SIEM | Доставка raw-событий на collector KUMA (см. VI.3.3) |
| §9.3 — состав записи | Тип события, время, источник, результат (успех/отказ), субъект (AD login), описание |

### VI.3.3. Целевая схема интеграции

flowchart LR
 Hub[AI_Hub_Security_Audit]
 Transport[Syslog_CEF_or_JSON]
 Coll[KUMA_Collector]
 Norm[Normalizer]
 Store[KUMA_Storage]
 Corr[KUMA_Correlator]

 Hub --> Transport --> Coll --> Norm --> Store
 Norm --> Corr

Рекомендуемый контур (по документации KUMA):

- Исполнитель — сервис аудита AI Hub формирует события и отправляет на endpoint, согласованный с ДИТ.

- Заказчик — на стороне KUMA настраивает collector с пассивным connector (TCP, UDP или HTTP) и normalizer под выбранный формат (Collector):

- JSON — структурированные события приложения;

- CEF / Syslog-CEF — совместимость с типовыми SIEM-пайплайнами;

- Syslog (RFC 3164 / 5424) — при маппинге на normalized event model.

- События приводятся к normalized event data model (макс. размер события 4 MB).

- Destinations collector → storage + correlator (стандартная схема KUMA).

Альтернативы (на согласование с ДИТ): агент KUMA на сервере приложения (forward raw events); rsyslog как промежуточный relay — см. раздел «Event stream control using rsyslog» в руководстве KUMA 3.0.3 (PDF).

REST API KUMA v2 (POST /api/v2/events и др.) предназначен преимущественно для поиска и управления платформой, а не для основного потока ingest прикладных событий — не использовать как primary-канал без согласования с ИБ.

### VI.3.4. Открытые источники документации

| Документ | URL | Использование |
| --- | --- | --- |
| KUMA 3.0.3 — Administrator’s Guide (PDF) | support.kaspersky.com/help/KUMA/3.0.3/en-US/KUMA-3.0.3-en-US.pdf | Архитектура, collectors, интеграции |
| Collector | support.kaspersky.com/kuma/3.0.3/217762 | Connectors, normalizers, destinations |
| Normalized event data model | support.kaspersky.co.uk/kuma/3.0.3/217941 | Маппинг полей событий AI Hub |
| Supported event sources (4.0) | support.kaspersky.com/kuma/4.0/255782 | OOTB normalizers (ориентир) |
| Searching events (REST API v2) | support.kaspersky.com/kuma/3.0.3/269922 | Верификация доставки на стенде |

Локальная копия ссылок и заметок — docs/sources/siem/README.md. Версия KUMA в контуре банка — уточняется Заказчиком (документация 3.x / 4.x может отличаться).

### VI.3.5. Черновой перечень событий AI Hub → KUMA

Детальный реестр — в спецификации интеграции (этап 2–3). Минимальные категории:

| Категория | Примеры | Модули |
| --- | --- | --- |
| Аутентификация | login success/fail, logout, lockout | Hub, AD |
| Авторизация | access denied, role change | Hub |
| Администрирование | изменение настроек, интеграций, LLM | Hub, II–IV |
| Данные / ИБ | экспорт журнала, ошибка записи аудита, OWASP LLM guard | Hub, III |
| Интеграции | сбой доставки в KUMA, overflow буфера | VI.3 |

### VI.3.6. Приёмка (INT-T, аудит)

| ID | Критерий | Метод |
| --- | --- | --- |
| INT-T-AUD-01 | Согласованные типы событий §9.3 поступают в KUMA | Тестовый collector + поиск в KUMA |
| INT-T-AUD-02 | Поля субъекта (AD login), времени, результата заполнены | Выборка событий |
| INT-T-AUD-03 | При недоступности KUMA — локальная запись + сигнализация §9.2.6 | Имитация отказа |
| INT-T-AUD-04 | Локальное хранение ≥1 год | Проверка политики ротации ПО |

# Часть VII. Закрытие

Part VII завершает ТЗ v1.4: состав работ по календарному плану [Прил.2], контроль и приёмка этапов, подготовка объекта к вводу, документирование и реестр открытых вопросов для согласования с Заказчиком.

## VII.1. Состав и содержание работ

[Прил.2 договора]: этапы 1–9 календарного плана

Перечень этапов проекта, сроки, deliverables этапа 1 (настоящее ТЗ).

Целевой эффект: стороны понимают объём и последовательность работ по договору.

Контур AI Hub и договорные модули [Прил.1 §2.2] поставляются единовременно — без выделения MVP или последующих функциональных фаз. Календарный план [Прил.2] задаёт последовательность работ (разработка, интеграции, тестирование, ввод), а не поэтапную функциональную поставку подсистем.

Календарный план [Прил.2 к договору] (9 этапов, срок проекта ≤7 мес.):

| Этап | Наименование | Deliverables | Длительность | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и утверждение ТЗ | Настоящий документ v1.2 + спецификации интеграций | 20 раб. дней от подписания договора | в работе |
| 2 | Кастомизация ПО по ТЗ | Модули Hub, демо, внутреннее тестирование | 110 раб. дней от утверждения ТЗ | — |
| 3 | Настройка интеграций | СУЗ, Oktell, AD, SIEM | 110 раб. дней (параллельно с этапом 2) | — |
| 4 | Материалы для аттестации СЗИ | Документация §2.11 договора | 110 раб. дней (параллельно) | — |
| 5 | Обучение | ≥3 админ., ≥5 пользователей | 5 раб. дней после этапов 2–3 | — |
| 6 | Совместное тестирование | Функц., интегр., нагрузочное | 10 раб. дней | — |
| 7 | Проверка ИБ | Устранение уязвимостей | 10 раб. дней | — |
| 8 | ОПЭ | Пилотная группа | 10 раб. дней | — |
| 9 | Пром. эксплуатация | Акт сдачи-приёмки | 2 раб. дня | — |

Ближайшие поручения (согласованные сроки, 28.05.2026): см. 0.3.

## VII.2. Контроль и приёмка

[Прил.1, ГОСТ §6]: порядок приёмки этапов и модулей

Связь приёмки этапов с SUF-T, CHAT-T, ASS-T, DOC-T, INT-T.

Целевой эффект: ввод системы сопровождается формализованной приёмкой.

Сводная матрица наборов приёмки (детальные критерии — в разделах модулей и integration tz-*.md):

| Набор | Модуль (§2.2) | Раздел | Зависимости / примечание | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUF-T | интерфейсы суфлёра (тел./чат) | II.7.1 | UI §4.3; CC-SCR → SUF-T-11 | готово |
| CHAT-T | модуль онлайн-чат | II.7.3 | §4.4; стыковка II.4 | готово |
| ASS-T | модуль ИИ-ассистент | III.8 | §III.0 п. 4.2; открытые FR — RPA/SQL/внешн. источники | готово |
| DOC-T | модуль распознавания документов | IV.8 | DOC-T-01…15; открытые: DOC-T-15 (RPA), AD, §IV.0 | готово |
| INT-T | Интеграции | VI | Отдельно от SUF-T (UI §4.6 ТТ); контракт — tz-bitrix-rag §4.6 | VI.1.7, VI.2.7, VI.3.6 |
| HUB-T | Контур целиком | VII.2 | Этапы 6–9 календарного плана | перенос v1.1 |

## VII.3. Подготовка объекта к вводу

[ГОСТ §7]: стенды, обучение, BelVPN

Требования к тестовым контурам Bitrix/Oktell/Hub; обучение ≥3 админ., ≥5 пользов.

Целевой эффект: банк готов к эксплуатации ПО после ввода.

| Объект | Ответственный | Факт / требование |
| --- | --- | --- |
| Тестовый сервер AI Hub | Исполнитель → требования до 04.06; ДИТ → ВМ до 18.06 | CPU/RAM/GPU/ОС — в спецификации Исполнителя |
| BelVPN / удалённый доступ | Исполнитель заявка до 05.06; ЦКБ — заключение | Форма банка |
| Тестовый Bitrix (СУЗ) | ДИТ | Копия prod, T+30 раб. дней (тест Bitrix) |
| Тест Oktell (реальный звонок) | ДИТ | Prod с маркировкой теста, T+45 раб. дней (тест Oktell) |
| AD / LDAPS | ДИТ | Группы под 13 ролей, LDAPS endpoint |
| Контент СУЗ | КЦ | Production-индекс для INT-T |
| Обучение | Исполнитель | ≥3 админ., ≥5 пользов. (этап 5) |

## VII.4. Требования к документированию

[ГОСТ §8, §11.1 ТТ]: состав документации

Перечень документов этапов 2–7: руководства, ПМИ, акты.

Целевой эффект: эксплуатация сопровождается согласованным комплектом документов.

| Документ | Раздел ТТ | Статус |
| --- | --- | --- |
| Проектное и техническое решение | §11.1.1 | перенос v1.1 |
| Руководство по эксплуатации | §11.1.2 | перенос v1.1 |
| Руководство по администрированию | §11.1.3 | перенос v1.1 |
| Документация интеграции (API, форматы обмена) | §11.1.4 | перенос v1.1 |

## VII.5. Вопросы для согласования

Реестр TBD: Oktell события, СУЗ API, AD-группы, согласование ассистент/OCR.

Целевой эффект: блокеры приёмки эскалируются на рабочие встречи с ДРиРИТ.

Дополнения v1.4:

20 | Egress / внешние источники: FR-CC-04 (изоляция) vs FR-ASS-05/31 (внешн. API) — разрешён ли выход в интернет из контура банка для ассистента | ИБ + ДРиРИТ |
21 | Лимит 500 символов §3.4 vs 800–1200 для генерации документов ассистента — scope по модулям | Архитектор |

Сводный реестр открытых вопросов и полей TBD, фиксируемых при конфигурировании и переносе на среду Заказчика. Детализация — в блоках «Открытые вопросы для Заказчика» после соответствующих таблиц (I.4.1, II.3.4, II.5.7, V.2).

### VII.5.1. Данные заказчика (TBD при внедрении)

Поля, которые не блокируют текст требований ТЗ, но обязательны для промышленного контура:

| ID | Поле | Раздел ТЗ | Значение | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Контакты сторон (ФИО, email, тел.) | 0.3 | TBD | Заказчик + Исполнитель |
| C2 | Имена 13 AD-групп §2.4 | I.4.1 | TBD (все 13 ролей) | ДИТ |
| C3 | AD-группа админа сценариев / доп. роли | I.4.2 | TBD | ДИТ |
| C4 | Prod LDAPS (хост, порт 636, CA, служебная УЗ) | I.10 | TBD | ДРиРИТ / ИБ |

### VII.5.2. Открытые решения (зависимости внедрения)

Темы, требующие решения или воркшопа до закрытия приёмки/интеграций:

| ID | Тема | Разделы ТЗ | Связь с реестром ниже |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Oktell: формат событий, ASR (WS/MRCP vs dual-leg) | II.2, II.3.4, VI.2 | №1–2 |
| D2 | СУЗ: API/webhook, срок доработки Bitrix | V.2, VI.1 | №3 |
| D3 | KUMA: версия, tenant, collector, формат | VI.3 | №5 |
| D4 | Ассистент: RPA, SQL, внешн. источники, генерация изображений | III.5–III.8 | Политики ИБ — III.6.5 |
| D5 | Онлайн-чат: AD-вход в АРМ | II.5 | II.5.7 |
| D6 | OCR: согласование, doc_type, ЭДО, целевые системы | IV.0, IV.6, IV.7 | №8 |
| D7 | Единая история клиента телефония↔чат | II.1, II.5, II.7 | №6 |
| D8 | Пакет сценариев ≥50 (приоритет тем) | Прил. B, II.3.5.1 | №7 |

### VII.5.3. Реестр вопросов (согласованные сроки и воркшопы)

| № | Вопрос | Влияет на | Ответственный | Критерий закрытия | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oktell: WebSocket/HTTP :4055 (PDF вендора) vs ответ «событийная модель не поддерживается» (материалы заказчика) — целевой формат INT-T; см. II.3.4 | II.3.4, VI.2, INT-T | ДРиРИТ + вендор Oktell | Согласованный формат обмена и схема событий для стенда/прода | открыто |
| 2 | Oktell: MRCP v2 (§4.2.2) vs dual-leg ASR on-prem (модель T); задержка ≤1 с; см. II.3.4 | II.2, II.3.4, VI.2 | Исполнитель + ДИТ | Зафиксирован целевой контур ASR и подтверждён test-case по latency | открыто |
| 3 | СУЗ: срок и объём доработки API/webhook после спецификации 04.06 | V.2, VI.1, KPI §3.5–§3.6 | ДРиРИТ / подрядчик Bitrix | Согласован способ событий/выгрузки (API, webhook или polling/outbox), сроки и SLA обновления индекса | открыто |
| 4 | AD: имена групп и LDAPS prod | I.4, I.10, II.5.7, IV.2 | ДИТ | Переданы имена групп, endpoint LDAPS и матрица «роль ТЗ ↔ AD-группа»; см. VII.5.1 C2–C4 | открыто |
| 5 | KUMA: версия платформы, tenant, endpoint collector (TCP/UDP/HTTP), формат (JSON/CEF/Syslog), EPS-лимит | VI.3, INT-T-AUD | ДРиРИТ / ИБ | Согласован профиль интеграции и выделен тестовый tenant | открыто |
| 6 | Единая история клиента телефония↔чат — состав полей и правила сопоставления идентификаторов по §4.4 ТТ | II.1, II.5, II.7.3 | Заказчик (КЦ) | Утверждён состав полей единой истории и правила сопоставления по §4.4 ТТ | открыто |
| 7 | Пакет сценариев ≥50: приоритет тем помимо эталонных CC-SCR-001…010 | Прил. B, II.3.5.1 | Заказчик (КЦ) | Утверждён приоритетный backlog сценариев (≥50) для поставки | открыто |
| 8 | Модули ИИ-ассистент и распознавания документов: дополнительное согласование | III.0, IV.0, III.6, IV.7 | Заказчик | Назначены даты/состав участников и зафиксированы решения | открыто |
| 9 | Part V KPI LLM: методика подтверждения метрик §3.4–§3.6 (500 символов, 1–2 сек при ≥10 RPS, галлюцинации ≤3%) на стенде банка | V.1, V.2, VII.2 | Исполнитель + ДИТ + КЦ | Согласованы датасет, формула метрик, длительность прогона и критерий Pass/Fail | открыто |

# Приложение A. Лист согласования

Версия документа: v1.4 (черновик) · Дата: 2026-06-26

Соответствие: структура — ГОСТ 34.602-2020 (I.1.1); содержание требований — [Прил.1] к договору № 14-03/2026.

| Роль (Заказчик) | ФИО | Дата | Подпись / статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Владелец КЦ (телефония) |  |  |  |
| Владелец КЦ (онлайн-чат) |  |  |  |
| Владелец back-office / HR / IT |  |  |  |
| Координатор проекта (ДРиРИТ) |  |  |  |
| Представитель ИБ (ЦКБ) |  |  |  |
| Владелец модуля ИИ-ассистент |  |  |  |
| Владелец модуля распознавания документов |  |  |  |

| Роль (Исполнитель) | ФИО | Дата | Подпись / статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель проекта |  |  |  |
| Архитектор / ведущий аналитик |  |  |  |

Документ подготовлен Исполнителем (ООО «ГС Ритейл») для согласования с ОАО «АСБ Беларусбанк».

# Приложение B. Реестр диалоговых сценариев КЦ (Прил.2)

Источник: manifest.yaml. Минимум к внедрению: 50 сценариев (§4.5.2.1 ТТ); эталонных в договоре — 10. v1.4: шаблон описания + backlog ≥40 сценариев (этап наполнения — VII.5). Диаграммы PNG — diagram_status: pending.

| ID | Наименование | Канал | Раздел ТЗ | Приёмка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CC-SCR-001 | 14-летний хочет открыть счёт | both | II.3 | SUF-T-11 |
| CC-SCR-002 | Счёт внуку, 6 лет | both | II.3 | SUF-T-11 |
| CC-SCR-003 | Оплата телефоном (NFC) | both | II.3 | SUF-T-11 |
| CC-SCR-004 | Автокредит | both | II.3 | SUF-T-11 |
| CC-SCR-005 | Перевод в РФ | both | II.3 | SUF-T-11 |
| CC-SCR-006 | PIN-код карты | both | II.3 | SUF-T-11 |
| CC-SCR-007 | Выписка для визы | both | II.3 | SUF-T-11 |
| CC-SCR-008 | Стройсбережения — срок вклада | both | II.3 | SUF-T-11 |
| CC-SCR-009 | Перевод на криптобиржу | both | II.3 | SUF-T-11 |
| CC-SCR-010 | Проверка российских рублей | both | II.3 | SUF-T-11 |

# Приложение D. Индекс замечаний v1.4

Основание: комментарии Word к ТЗ v1.3 после ВКС 02.07 и 06.07.2026. Итого: 129 комментариев (31 — онлайн-чат, 98 — суфлёр/общие).

## D.1. Онлайн-чат (02.07.2026, Деева С.В.)

| № | Автор | Дата | Замечание | Раздел v1.4 | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [67] | Деева Светлана Владимировна | 2026-06-30 | .В. ТЗ - пункт 3.2.5. Должна фиксироваться обратная связь путём нажатия оператором онлайн-чата одной из кнопок: «воспол… | II.4–II.5 | закрыто текстом |
| [68] | Деева Светлана Владимировна | 2026-06-30 | как именно реализован graceful degradation (через Circuit Breaker, таймауты или кэширование–т.е что будет отключаться у … | II.4–II.5 | закрыто текстом |
| [69] | Деева Светлана Владимировна | 2026-07-01 | 1.точка входа (необходимо отражение страницы сайта с которой пришел клиент –ссылка на эту страницу)2. История диалога (… | II.4–II.5 | закрыто текстом |
| [70] | Деева Светлана Владимировна | 2026-07-01 | Данные клиента – какие данные будут содержаться?Нет диалогового окна для клиенты ( т.е. с чего все начинается ( диалогов… | II.4–II.5 | закрыто текстом |
| [71] | Деева Светлана Владимировна | 2026-07-01 | 4.3.2.2. | II.4–II.5 | закрыто текстом |
| [76] | Деева Светлана Владимировна | 2026-07-01 | ВК и одноклассники – соц сети | II.4–II.5 | закрыто текстом |
| [78] | Деева Светлана Владимировна | 2026-07-01 | API открытый на принципах Plug-and-Play для интеграции любого стороннего софта «из коробки» — без доработок кода с воз… | II.4–II.5 | закрыто текстом |
| [79] | Деева Светлана Владимировна | 2026-07-01 | Как это расшифровывается4.4.6 – не о том – там про соц. сеть ВК | II.4–II.5 | закрыто текстом |
| [81] | Деева Светлана Владимировна | 2026-07-01 | Требует пояснения что будет входить и реализация | II.4–II.5 | закрыто текстом |
| [83] | Деева Светлана Владимировна | 2026-07-01 | Отражается в чате? | II.4–II.5 | закрыто текстом |
| [84] | Деева Светлана Владимировна | 2026-07-01 | Администратор должен иметь возможность - изменить статтус сотрудника ( отключить), редактировать, удалить, видеть его л… | II.4–II.5 | закрыто текстом |
| [85] | Деева Светлана Владимировна | 2026-07-01 | В панеле размещение предусмотрено не все – все эти кнопки должны быть настраиваемые | II.4–II.5 | закрыто текстом |
| [91] | Деева Светлана Владимировна | 2026-07-01 | Статус онлайн | II.4–II.5 | закрыто текстом |
| [92] | Деева Светлана Владимировна | 2026-07-01 | Таймаут устанавливается администратором | II.4–II.5 | закрыто текстом |
| [93] | Деева Светлана Владимировна | 2026-07-01 | Непонятно как | II.4–II.5 | закрыто текстом |
| [94] | Деева Светлана Владимировна | 2026-07-01 | Статус онлайн, оператор может быть «в сети» но на обучении, в ином статусе | II.4–II.5 | закрыто текстом |
| [95] | Деева Светлана Владимировна | 2026-07-01 | Либо отправить в общую очередь, без конкретного перевода | II.4–II.5 | закрыто текстом |
| [96] | Деева Светлана Владимировна | 2026-07-02 | Возможность чистить архив за определеннные периоды | II.4–II.5 | закрыто текстом |
| [97] | Деева Светлана Владимировна | 2026-07-02 | Окно для оценки, возможность добавления опроса | II.4–II.5 | закрыто текстом |
| [98] | Деева Светлана Владимировна | 2026-07-02 | Это настраиваемое поле? Т.е можно это подключать и отключать? | II.4–II.5 | закрыто текстом |
| [99] | Деева Светлана Владимировна | 2026-07-02 | хотелось бы видеть диалоги без специальных переходов во вкладки | II.4–II.5 | закрыто текстом |
| [100] | Деева Светлана Владимировна | 2026-07-02 | Это отдельноокно, где оно будет ? | II.4–II.5 | закрыто текстом |
| [101] | Деева Светлана Владимировна | 2026-07-02 | Как работает? | II.4–II.5 | закрыто текстом |
| [102] | Деева Светлана Владимировна | 2026-07-02 | Возможность поиска диалога по заданным параметрм –слова. Оператор, тема, дата, оценка, язык, телефон, е мейл, каналы , с… | II.4–II.5 | закрыто текстом |
| [103] | Деева Светлана Владимировна | 2026-07-02 | Вопрос к ДИТу –все ли учтено? | II.4–II.5 | закрыто текстом |
| [104] | Деева Светлана Владимировна | 2026-07-02 | Вопрос к Диту –достаточности? | II.4–II.5 | закрыто текстом |
| [105] | Деева Светлана Владимировна | 2026-07-02 | Если очередь ( клиент уже попал к нам) – настраивется ли автосообщение или подключается суфлер который отвечает или на… | II.4–II.5 | закрыто текстом |
| [106] | Деева Светлана Владимировна | 2026-07-02 | Какие данные будут отражены – необходимо – в диалоге, ожидает, оффлайн, ожидает, с ботом, сотрудников онлайн, обращений… | II.4–II.5 | закрыто текстом |
| [107] | Деева Светлана Владимировна | 2026-07-02 | Что включает? | II.4–II.5 | закрыто текстом |
| [109] | Деева Светлана Владимировна | 2026-07-02 | Либона почту | II.4–II.5 | закрыто текстом |
| [110] | Деева Светлана Владимировна | 2026-07-02 | Мало статусов | II.4–II.5 | закрыто текстом |

## D.2. Суфлёр и общие вопросы (06.07.2026, Михайловская Т.Е., Пекарская Ю.В.)

| № | Автор | Дата | Замечание | Раздел v1.4 | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [0] | Михайловская Татьяна Евгеньевна | 2026-07-01 | В целях единого понимания процесса внедрения и исключения недопонимания Сторонами трактовок ТЗ предлагаю ТЗ дополнить фр… | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [1] | Михайловская Татьяна Евгеньевна | 2026-07-01 | Не учтено предыдущее замечание. Какие стенды? Что это такое? В банке нет подразделения КЦ-стенды! | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [2] | Михайловская Татьяна Евгеньевна | 2026-07-01 | Удалить. Это не является предметом автоматизации.Внедрение суфлера и чата не влияют на очередь звонков. | II.3 | закрыто текстом |
| [3] | Михайловская Татьяна Евгеньевна | 2026-07-01 | Указаны не все каналы! | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [4] | Михайловская Татьяна Евгеньевна | 2026-07-01 | Это не так! Некорректная формулировка! Не учтены фразы, которые говорились на предыдущей встрече. | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [5] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-02 | Единая история во всех каналах согластно п ТТ 4.3.1.13 и дополнить 4.3.1.14 | II.3 | закрыто текстом |
| [6] | Михайловская Татьяна Евгеньевна | 2026-07-01 | Указать в каких каналах | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [7] | Михайловская Татьяна Евгеньевна | 2026-07-01 | Исключить. Это не является предметом автоматизации | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [8] | Михайловская Татьяна Евгеньевна | 2026-07-01 | У нас пока нет LLM. Некорректно указывать обучение модели в категории как есть. | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [9] | Михайловская Татьяна Евгеньевна | 2026-07-01 | Исключить. Это некорректно указывать: нагрузка как была такая, так и останется. Этот пункт относится к реализации, а не… | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [10] | Михайловская Татьяна Евгеньевна | 2026-07-01 | Некорректная формулировка. Оператор телефонии и чата должен иметь возможнось воспользоваться функционалом «Ассистент» в … | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [11] | Михайловская Татьяна Евгеньевна | 2026-07-01 | НЕ укзан сайт банка | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [12] | Михайловская Татьяна Евгеньевна | 2026-07-01 | Это уазано только для чата? Что вообще несет в себе эта строка? Зачем она? | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [13] | Михайловская Татьяна Евгеньевна | 2026-07-01 | СУЗ сюда не относится?Ниже так указано: Раздел I.7 перечисляет все компоненты §2.2, оболочку Hub и внешние системы банка… | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [14] | Михайловская Татьяна Евгеньевна | 2026-07-01 | Для чего это указано? Что это означает? | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [15] | Михайловская Татьяна Евгеньевна | 2026-07-02 | Дополнить из ТТ:обновление, обучение, мониторинг | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [16] | Михайловская Татьяна Евгеньевна | 2026-07-02 | Дополнить: доступы | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [17] | Михайловская Татьяна Евгеньевна | 2026-07-02 | Имеется ввиду не тестовый контур всей системы? Это отельный интерфейс | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [18] | Михайловская Татьяна Евгеньевна | 2026-07-02 | Не так должно стоять ограничение | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [19] | Михайловская Татьяна Евгеньевна | 2026-07-01 | Неверное утверждение. Оператор должен иметь доступ к ассистенту по своему желанию согласно оформленным ролям | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [20] | Михайловская Татьяна Евгеньевна | 2026-07-01 | Оболочки AI Hub будет состоять только из интерфейса асситсента и документов?А где суфлер? | II.3 | закрыто текстом |
| [21] | Михайловская Татьяна Евгеньевна | 2026-07-01 | Что это такое? Почему она не должна показываться оператору?9 | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [22] | Михайловская Татьяна Евгеньевна | 2026-07-02 | Ничего не упустили? сайт | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [23] | Михайловская Татьяна Евгеньевна | 2026-07-02 | Ничего не упустили? сайт | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [24] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-06-30 | Мессенджеры входят в канал онлайн-чат (п. 4.4.2) | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [25] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-01 | Онлайн-чат | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [26] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-06-30 | Здесь не должно быть клиентов | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [27] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-06-30 | Здесь не должно быть клиентов | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [28] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-06-30 | Не описана реализация базы: своя или отдельная, прописано только про обновление информации в СУЗ | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [29] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-02 | Не указан нигде критерий, что это будет за приемка? | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [30] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-02 | Какие темы блокируются? Что это значит – блокируются? Что это за темы, которых нет в СУЗ? Консультации должны быть тольк… | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [31] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-06-30 | Что это за этап, где дивлог передается оператору? Это описание какого-то чат-бота. Ответы не предоставляются клиентам, п… | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [32] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-02 | Не описан критерий приемки | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [33] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-06-30 | Просто видит панель? А что там есть, что он может редактировать, чем управлять | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [34] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-01 | Иные каналы? | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [35] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-01 | Привести в соответствие по всем упоминаниям – онлайн-чат | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [36] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-01 | Администратор базы знаний LLM? | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [37] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-01 | Будет ли отображаться название статьи для оператора или просто слово «СУЗ» в виде ссылки?Название статьи нужно | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [38] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-01 | Администратор базы знаний llm | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [39] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-02 | Откуда будут браться эталоны и как будут наполняться меняться и кем ? | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [40] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-02 | Описание не отражает пункт ТТ | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [41] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-02 | Автоматический запуск? | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [42] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-01 | Администратор базы знаний LLM | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [43] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-01 | Администратор базы знаний LLM | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [44] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-01 | Не соответствует пункту в ТТ | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [45] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-01 | Не соответствует пункту в ТТ | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [46] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-01 | Не соответствует пункту в ТТ | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [47] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-01 | Пункты 4.2.1.15, 4.2.1.16, 4.2.1.17 где описание? | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [48] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-02 | Что имеется в виду? | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [49] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-02 | Дополнить – а так же, большим словарем, поддерживающим современную лексику. | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [50] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-02 | Зашумленный канал? | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [51] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-02 | Сокращений в том числе | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [52] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-01 | + распознавание этих терминов в ходе разговора | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [53] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-01 | ? | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [54] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-02 | Важно и другие методанные дата/время | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [55] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-02 | Почему только низкой, должны быть все записи доступны | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [56] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-02 | Не верные пункты, не соответствуют ТТ и описание нужно привести в соответствие с 4.2.2.13-4.2.2.19 | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [57] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-01 | Пункт не соответсвует ТТ | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [58] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-01 | Пункт не соответствует ТТ | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [59] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-01 | Пункт ТТ звучит не так, должна быть доступна выгрузка всех записей (и распознанных и нераспознанных) | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [60] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-01 | Не соответствует ТТ | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [61] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-01 | Отсутствует описание пункта 4.3.1.3, 4.3.1.5, 4.3.1.6, 4.3.1.8, 4.3.1.11, 4.3.1.14, 4.3.2.2, 4.3.2.3, 4.3.2.10, 4.3.2.12… | II.3 | закрыто текстом |
| [62] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-01 | Интерфейс суфлёра должен идти отдельной вкладк (окном) | II.3 | закрыто текстом |
| [63] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-01 | Нужно название статьи в СУЗ | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [64] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-02 | 1. Нет реплик оператора телефония на скрине (4.6.2.2.1)2. Нет варианта, где будет, например, 2 подсказки, как они будут … | II.3 | закрыто текстом |
| [65] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-02 | Не хватает информации про 1-2 секунды на ответ | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [66] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-01 | Не передастся по звонку | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [67] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-01 | Откроется через браузер или в окне диалога? | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [68] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-01 | Кнопки неверные, не соответствует ТТ | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [69] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-01 | Нет всех пунктов ТТ главы 4.3В перечне есть пункты и для онлайн-чата – почему только «суфлер телефония» | II.3 | закрыто текстом |
| [70] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-02 | 4.3.1.1 из ТТ не описан | II.3 | закрыто текстом |
| [71] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-02 | 4.3.1.2 Про преобразоание речи в текст при соеднинении клиента с оператором, а не про разделение реплик4.3.1.3 про входя… | II.3 | закрыто текстом |
| [72] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-01 | Данный пункт ТТ только для телефонии, для онлайн-чата – п. 4.3.2.3 | II.3 | закрыто текстом |
| [73] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-01 | Пункт ТТ? 4.3.1.9 | II.3 | закрыто текстом |
| [74] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-01 | Это пункт 4.6.2.3.3 | II.3 | закрыто текстом |
| [75] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-01 | Реливантность не указана, пункт 4.6.2.3 не раскрыт | II.3 | закрыто текстом |
| [76] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-01 | Где 4.5.2.6 | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [77] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-01 | Должны быть видны реплики/запросы внутреннего пользователя, а не только последний ответ LLM | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [78] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-01 | Указаны общие главы, нужны конкретные пункты и дальше по тексту также | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [79] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-06-30 | «воспользовался», «не воспользовался», «неполный ответ» или иные – неверные формулировки кнопок | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [80] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-01 | Прописывать это в интерфейсе рабочего места не обязательно, занимает место лишнее | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [81] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-01 | Ручной ввод должен быть доступен всегда, ане только при недоступности суфлёра | II.3 | закрыто текстом |
| [82] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-01 | UC-SUF-C03 то же самое | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [83] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-01 | Неверные формулировки | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [84] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-01 | ? | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [85] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-01 | Неверные формулировки | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [86] | Михайловская Татьяна Евгеньевна | 2026-07-01 | Не указан сайт! | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [87] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-01 | Отсутствуют пункты ТТ 4.7.5-4.7.8 | II.6 | закрыто текстом |
| [88] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-02 | Отсутствуют пунткты ТТ 4.7.4.6-4.7.4.9 , так же 4.7.5-4.7.8 и подпункты | II.6 | закрыто текстом |
| [89] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-02 | Уведомление отправляется автоматически, строить ничего не должны | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [90] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-02 | Показатели полезности не указаны | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [91] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-02 | Не верное описание данных отчета, в отчете должны быть данные о некоректных ответах, а не о записях | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [92] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-02 | Закономерности учитываются в том числе по тематике обращения и отправлять автоматическое уведомление | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [93] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-01 | Непонятны критерии приемки, не расписаныЭто все критерии, которые перечислены? По всем пунктаv ТТ? их очень малоFR-CC-FR… | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [94] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-01 | Пункт ТТ вынести в столбец отдельный | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [95] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-01 | И сама разметка тоже на стороне исполнителя | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [96] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-02 | Не должно быть время 1-2 минуты, должно быть в онлайн-режиме 4.5.1.3. | I.2–I.5 | закрыто текстом |
| [97] | Пекарская Юлия Валентиновна | 2026-07-01 | А остальные модули? Модуль понимания запросов, отчетность | I.2–I.5 | закрыто текстом |

# Приложение C. Источники разработки

ГОСТ 34.602 §9. Перечень документов, на основании которых разрабатывается настоящее ТЗ.

## C.1. Договорные и нормативные документы

| Документ | Путь | Использование в ТЗ |
| --- | --- | --- |
| Приложение 1 — технические требования | prilozhenie-1.md | Содержание требований §1–11 |
| Приложение 2 — сценарии КЦ | app2-scenarios/manifest.yaml | Прил. B |
| ГОСТ 34.602-2020 | Структура ТЗ | I.1.1 |
| Приказ ОАЦ № 66 | Прил.1 §8.14 | I.9 |

## C.2. Исходные материалы заказчика (docs/sources/)

| Категория | Путь | Прочитано | Разделы ТЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Active Directory | active-directory/ | Да (DOCX + LDIF) | I.4, I.10 |
| Oktell | oktell/ | Да (DOCX + PDF) | VI.2, VII.5 |
| СУЗ | suz/ | Да (DOCX) | VI.1 |
| SIEM (KUMA) | siem/ | Открытая док. Kaspersky | VI.3 |

## C.4. Замечания заказчика v1.4

| Документ | Путь |
| --- | --- |
| План доработок v1.4 | plan-dorabotok-v1.4.md |
| Протокол онлайн-чат 02.07 | meeting-protocols/02 07 26 |
| Протокол суфлёр 06.07 | meeting-protocols/06 07 26 |

## C.5. Справочные ТЗ (источники переноса)

| Документ | Версия | Перенос в |
| --- | --- | --- |
| tz-ai-hub-contour.md | v1.1 | Parts I–V, VII (перенос с заменой имён §2.2) |
| tz-online-chat-platform.md | v0.1 | Part II.5 |
| tz-bitrix-rag-sufler.md | v0.3+ | Part VI.1 |
| tz-oktell-sufler-telephony.md | — | Part VI.2 |