ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

“ГС РИТЕЙЛ”

РАЗРАБОТАНО

Технический директор ООО “ГС Ритейл”

_______________ А.В. Пономарев

«___» ____________2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО “ГС Ритейл”

_______________ Г.В.Есис

«___» ____________2026 г.

# Дорожная карта аттестации системы защиты информации (СЗИ)

| Организация | ООО «ГС Ритейл» |
| --- | --- |
| Проект | ПО на базе искусственного интеллекта для банковских процессов |
| Договор с заказчиком | № 14-03/2026 (ОАО «АСБ Беларусбанк») |
| Разработал | Технический директор — Пономарев Андрей Викторович |
| Утвердил | Директор — Есис Геннадий Владимирович |

## 1. Общее описание и назначение

### 1.1. Общее описание

Система защиты информации (СЗИ) в ООО «ГС Ритейл» реализована частично: действуют организационные документы и отдельные технические меры. Аттестат соответствия СЗИ отсутствует, что было отражено в анкете киберустойчивости.

Полная аттестация по требованиям законодательства Республики Беларусь (в т.ч. Приказ ОАЦ от 20.02.2020 № 66) — длительный процесс. Дорожная карта фиксирует этапы достижения аттестации и компенсирующие меры на переходный период.

### 1.2. Назначение

Определить этапы, сроки, ответственных и компенсирующие меры до получения аттестата соответствия СЗИ.

### 1.3. Область действия

Информационные ресурсы ООО «ГС Ритейл», используемые при выполнении Договора.

## 2. Глоссарий

Термины используются в значениях, согласованных с политикой информационной безопасности. Ниже — общие и специальные термины настоящего документа.

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| ИБ | Информационная безопасность — защищённость информации (конфиденциальность, целостность, доступность). |
| Координатор ИБ | Технический директор — Пономарев Андрей Викторович; ответственный за реализацию мер ИБ. |
| Администратор ИТ | Сотрудник, выполняющий техническое администрирование (Пономарев А.В. или уполномоченный инженер). |
| Руководитель проекта | Толкачев Геннадий Александрович — координация команды проекта «{PROJECT}». |
| HR-менеджер | Лицо, ответственное за кадровое администрирование (приём, перевод, увольнение). |
| Конфиденциальная информация | Сведения заказчика и организации, доступ к которым ограничен (договор, ТЗ, доступы, данные банка). |
| СЗИ | Система защиты информации — совокупность организационных и технических мер. |
| Аттестат | Документ, подтверждающий соответствие СЗИ установленным требованиям. |
| ОАЦ | Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь. |
| Компенсирующая мера | Временная мера защиты, применяемая до завершения аттестации. |

## 3. Цели

Дорожная карта преследует две цели: (1) спланировать получение аттестата в реалистичные сроки; (2) до его получения поддерживать приемлемый уровень защиты за счёт компенсирующих мер, зафиксированных в политиках и регламентах проекта.

## 4. Задачи

| № | Задача | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оценить необходимость и объекты аттестации | Координатор ИБ | 3-ий квартал 2026 |
| 2 | Выбрать аттестующую организацию | Директор | 4-ый квартал 2026 |
| 3 | Доработать СЗИ по предписаниям | Координатор ИБ | 2027 |
| 4 | Пройти аттестацию | Директор | 2027 |
| 5 | Поддерживать компенсирующие меры | Координатор ИБ | До аттестации |

## 5. Роли, права и ответственность

| Роль | ФИО | Обязанности в рамках настоящего документа |
| --- | --- | --- |
| Директор | Есис Геннадий Владимирович | Утверждает документы; выделяет ресурсы; общая ответственность за ИБ. |
| Технический директор / Координатор ИБ | Пономарев Андрей Викторович | Разработка регламентов; координация мер ИБ; согласование критичных доступов; обучение. |
| Руководитель проекта | Толкачев Геннадий Александрович | Контроль соблюдения регламентов командой; инициирование заявок; связь с заказчиком по операционным вопросам. |
| HR-менеджер | назначается приказом директора | Кадровые события; служебные записки для открытия/закрытия доступов. |
| Администратор ИТ | Пономарев А.В. / уполномоченный инженер | Техническая реализация мер: УЗ, сеть, AV, резервные копии, патчи. |
| Инженер-разработчик | Кисель А.П., Краснов Н.А., Кабин М.В. | Соблюдение регламентов; сообщение об инцидентах и уязвимостях. |
| Специалист по тестированию ПО | Захарчук А.Д. | Соблюдение регламентов; безопасное использование тестовых сред. |

## 6. Текущее состояние

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| СЗИ внедрена | Частично (организационные документы, AD, MFA, VPN, AV, резервное копирование) |
| Аттестат | Отсутствует |
| Ответственный за дорожную карту | Координатор ИБ (Пономарев А.В.) |

## 7. Этапы дорожной карты

| Этап | Мероприятия | Срок | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ применимости требований ОАЦ № 66; определение объектов аттестации | 3-ий квартал 2026 | Координатор ИБ | Заключение, перечень объектов |
| 2 | GAP-анализ: разрывы между текущим состоянием и требованиями | 3-ий квартал 2026 | Координатор ИБ | План доработок |
| 3 | Выбор аттестующей организации, заключение договора | 4-ый квартал 2026 | Директор | Договор |
| 4 | Доработка СЗИ: документы, технические меры, обучение | 2027 | Координатор ИБ + администратор ИТ | Комплект для аттестации |
| 5 | Прохождение процедуры аттестации | 2027 | Директор | Аттестат (при положительном результате) |

## 8. Компенсирующие меры (до получения аттестата)

До завершения аттестации ООО «ГС Ритейл» применяет следующие меры, подтверждаемые комплектом документов проекта:

- Утверждённая политика ИБ и регламенты (IR, уязвимости, почта, конфиденциальность).

- MFA, VPN/BelVPN, AD, антивирус, резервное копирование критичных активов.

- Журналы инцидентов, уязвимостей, доступов.

- Ежегодное обучение и pentest.

- Регулярный пересмотр документов ИБ.

Компенсирующие меры пересматриваются координатором ИБ ежеквартально и отражаются в обновлении настоящей дорожной карты.

## Связанные документы

| Документ | Назначение |
| --- | --- |
| Политика информационной безопасности | Единая политика ИБ |
| Регламент реагирования на инциденты | Реагирование на инциденты |
| Регламент управления уязвимостями | Управление уязвимостями |
| Регламент защиты электронной почты | Защита электронной почты |
| Политика контроля конфиденциальной информации | Контроль конфиденциальной информации |
| План обучения | Обучение ИБ |

## Пересмотр и актуализация

- Документ пересматривается не реже одного раза в 12 месяцев или при изменении требований заказчика, инцидентах, изменении инфраструктуры.

- Инициатор пересмотра — координатор ИБ; утверждение — директор.

- При изменении документа участники проекта повторно ознакамливаются под роспись в течение 10 рабочих дней.

## Лист ознакомления

Сотрудники ООО «ГС Ритейл», задействованные на проекте «ПО на базе искусственного интеллекта для банковских процессов» (договор № 14-03/2026), ознакомлены с настоящим документом:

| № | Должность | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженер-разработчик | Кисель Андрей Петрович |  |  |
| 2 | Инженер-разработчик | Краснов Никита Альбертович |  |  |
| 3 | Бизнес-аналитик / руководитель проекта | Толкачев Геннадий Александрович |  |  |
| 4 | Специалист по тестированию ПО | Захарчук Артемий Дмитриевич |  |  |
| 5 | Инженер-разработчик | Кабин Максим Витальевич |  |  |