# План мероприятий по устранению замечаний (анкета киберустойчивости)

Версия: 1.1 · Дата: 2026-06-24 · Проект: ПО на базе искусственного интеллекта для банковских процессов · Договор: № 14-03/2026

## 1. Контекст и назначение

### 1.1. Контекст

ООО «ГС Ритейл» по результатам оценки киберустойчивости, проведённой ОАО «АСБ Беларусбанк», получило 26,5 балла — оценка «неудовлетворительно». Заказчик указал на отсутствие единой политики ИБ, аттестата СЗИ и формализованных процессов (контроль утечек, уязвимости, почта, инциденты).

Настоящий план описывает мероприятия, сроки, ответственных и связанные документы для устранения замечаний и подготовки к повторной оценке.

### 1.2. Назначение

Координировать работу команды проекта «ПО на базе искусственного интеллекта для банковских процессов» по разработке, утверждению и внедрению документов ИБ.

## 2. Цели

- Закрыть шесть ключевых замечаний банка документально и организационно.

- Подготовить комплект подтверждающих материалов для повторной подачи анкеты.

- Обеспечить единую структуру политик и регламентов (глоссарий, роли, цели, задачи, процедуры).

## 3. Задачи

| № | Задача | Ответственный | Срок | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утвердить политику ИБ | Директор | 2026-06-30 | закрыто (документ v1.0 готов; подпись директора — перед отправкой) |
| 2 | Утвердить регламенты (IR, уязвимости, почта, конфиденциальность) | Директор | 2026-07-15 | закрыто (документы v1.0 готовы) |
| 3 | Провести обучение команды | Пономарев А.В. | Q3 2026 | в работе (план утверждён; первый провод — Q3 2026) |
| 4 | Подготовить ответ банку и обновлённую анкету | Пономарев А.В. | 2026-06-24 | закрыто |
| 5 | Реализовать дорожную карту СЗИ | Пономарев А.В. | 2027 | в работе (долгий трек; компенсирующие меры зафиксированы) |

## 4. Мероприятия по замечаниям банка

| № | Замечание | Мероприятие | Документ | Вопросы анкеты | Ответственный | Срок | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нет политики ИБ | Разработка и утверждение v1.0; ознакомление команды | politika-informacionnoj-bezopasnosti.md | 8, 9, 10 | Пономарев А.В. | 2026-06-30 | закрыто |
| 2 | Нет аттестата СЗИ | Дорожная карта; компенсирующие меры (MFA, сегментация, резервное копирование, аудит) | dorozhnaya-karta-attestacii-szi.md | 7 | Пономарев А.В. | 2027 | в работе |
| 3 | Нет контроля утечек | Политика классификации и каналов; запрет мессенджеров; минимальный DLP-процесс | politika-kontrolya-konfidencialnoj-informacii.md | 12, 31 | Пономарев А.В. | 2026-06-30 | закрыто |
| 4 | Нет управления уязвимостями | Регламент, журнал, ежеквартальное сканирование, pentest | reglament-upravleniya-uyazvimostyami.md | 16, 17, 29 | Пономарев А.В. | 2026-07-15 | закрыто |
| 5 | Нет защиты почты | Регламент; AV вложений; блокировка расширений; DNS-фильтрация — Q3 2026 | reglament-zashchity-elektronnoj-pochty.md | 23 | Пономарев А.В. | 2026-07-31 | закрыто (DNS — в работе до Q3 2026) |
| 6 | Нет IR | Регламент; координатор (Пономарев А.В.); журнал; связь с банком | reglament-reagirovaniya-na-incidenty.md | 20, 28 | Пономарев А.В. | 2026-06-30 | закрыто |
| 7 | Обучение не проводится | План обучения; первый провод Q3 2026 | plan-obucheniya-ib.md | 27 | Пономарев А.В. | 2026-09-30 | закрыто (документ; проведение — Q3 2026) |
| 8 | Pentest не указан (вопр. 29) | Ежегодный внешний pentest; risk acceptance до первого проведения | reglament-upravleniya-uyazvimostyami.md §7 | 29 | Пономарев А.В. | 2026-12-31 | закрыто (программа; первый pentest — до 31.12.2026) |

## 5. Маппинг обновлённых ответов анкеты

| Вопрос | Было (риск) | Стало (согласовано с документами) | Документ-основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Не отмечены обучение, уязвимости, аудит | Отмечены: обучение, контроль доступа, антивирус, управление уязвимостями, сетевая безопасность | Политика ИБ; регламенты |
| 7 | «Нет» | «Система защиты информации внедрена, но не аттестована» + дорожная карта | dorozhnaya-karta-attestacii-szi.md |
| 8 | «Политика не нужна» | Политика утверждена, доведена до сведения, регламентирует принципы ИБ | politika-informacionnoj-bezopasnosti.md |
| 9 | Частично | Добавлены: классификация данных, конфиденциальность, хранение/уничтожение | Политика ИБ; политика конфиденциальности |
| 12 | Только запрет мессенджеров | + политика классификации; организационный контроль каналов | politika-kontrolya-konfidencialnoj-informacii.md |
| 16 | Ручной учёт | План-график сканирования (ежеквартально); SLA устранения | reglament-upravleniya-uyazvimostyami.md |
| 23 | Частичные меры | + DNS-фильтрация (внедрение Q3 2026) | reglament-zashchity-elektronnoj-pochty.md |
| 27 | Не проводится | Проводится (план обучения, первый провод Q3 2026) | plan-obucheniya-ib.md |
| 28 | Только разборы | Координатор назначен; регламент утверждён; разборы сохранены | reglament-reagirovaniya-na-incidenty.md |
| 29 | Нет ответов (&&&) | Программа pentest; внешний pentest ≥1 раз/год | reglament-upravleniya-uyazvimostyami.md §7 |
| 31 | Только корп. почта | Корп. почта + VPN (BelVPN) для обмена с банком по договору | Политика конфиденциальности; договор № 14-03/2026 |

## 6. Роли

| Роль | ФИО | Участие в плане |
| --- | --- | --- |
| Директор | Есис Геннадий Владимирович | Утверждение документов |
| Технический директор / Координатор ИБ | Пономарев Андрей Викторович | Руководство мероприятиями |
| Руководитель проекта | Толкачев Геннадий Александрович | Контроль команды |
| Инженеры-разработчики | Кисель, Краснов, Кабин | Исполнение регламентов |
| Специалист по тестированию ПО | Захарчук Артемий Дмитриевич | Исполнение регламентов |

## 7. Внутреннее согласование (перед отправкой в банк)

| Шаг | Действие | Ответственный | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Экспорт markdown → docx (export-to-word.ps1) | Пономарев А.В. | выполнено 2026-06-24 |
| 2 | Ознакомление команды проекта (лист ознакомления) | Толкачев Г.А. | ожидает подписей |
| 3 | Утверждение директором docx-версий политик и регламентов | Есис Г.В. | ожидает подписи |
| 4 | Подписание обновлённой анкеты от имени организации | Есис Г.В. | ожидает подписи |
| 5 | Отправка пакета в Центр кибербезопасности банка | Пономарев А.В. | после п. 3–4 |

## 8. Комплект для повторной оценки

См. outgoing/perechen-prilozhenij.md и outgoing/docx/.