ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ №2

Тема: Система управления знаниями (Битрикс / СУЗ), телефонная система Oktell, тестовые контуры, удалённый доступ
Дата: 28 мая 2026 г.

  1. Модуль «База знаний (Битрикс / СУЗ)»

Договорённости:

| № | Договоренность | Ответственный | Срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Подготовить и предоставить Заказчику перечень данных для интеграции с СУЗ: перечень требуемых данных (поля статей), формат (JSON/XML), триггеры (события обновления/удаления/создания), предполагаемый протокол (HTTP-запросы, веб-хуки). | Исполнитель | до 4 июня 2026 |
| 1.2 | На основе полученного от Исполнителя перечня: проработать вопрос возможности разработки API или иных вариантов интеграции с СУЗ-. | Заказчик (ДИТ / сопровождающий подрядчик) | в течение 2–3 недель после получения задания (ориентировочно до 25 июня 2026) |
| 1.4 | Предоставить доступ к тестовому контуру Битрикс (копия продуктивной среды) для отработки интеграции. | Заказчик | после получения ТЗ на интеграцию, но не позднее 20 июня 2026 |

2. Модуль «Телефонная система Oktell»

Договорённости:

| № | Договоренность |  | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. |  | Подготовить информацию в части интеграции с Oktell: перечень требуемых данных, формат, триггеры, предполагаемый протокол взаимодействия. | Исполнитель | до 4 июня 2026 |
| 2.3 | Обеспечить возможность тестирования Oktell с телефонной линией (возможностью тестировать интеграцию с реальным звонком в продуктивной среде с маркировкой тестовых вызовов). |  | Заказчик (ДИТ) | Внести в план ДИТ, результат – до начала этапа тестирования (ориентировочно до 15 июля 2026) |

3. Тестовый сервер для суфлера и удалённый доступ

| № | Договоренность | Ответственный | Срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Предоставить письменные требования к тестовому серверу: ОС , CPU, RAM, GPU (тип и объем), дисковое пространство, предустановленное ПО | Исполнитель | до 4 июня 2026 |
| 3.2 | Создать тестовый сервер (виртуальную машину) согласно требованиям. Обеспечить сетевую связанность с тестовыми контурами Oktell и Битрикс. | Заказчик (ДИТ) | в течение 2 недель после получения требований (до 18 июня 2026) |
| 3.3 | Подать заявку на удаленный доступ (по форме, которую предоставляет банк). Заключить договор с BelVPN. | Исполнитель | до 5 июня 2026 |
| 3.4 | Проверить защищенность контура Исполнителя, выдать заключение и спроектировать способ удаленного подключения (VPN). | Заказчик (Центр кибербезопасности) | после получения заявки, в сроки, установленные внутренними процедурами банка |
| 3.5. | Предоставить данные сотрудников, которым будет требоваться доступ к тестовой среде банка (по прилагаемой форме) | Исполнитель | до 5 июня 2026 |

4. Модули «ИИ-ассистент» и «Распознавание документов»

Договорённости:

| № | Договоренность | Ответственный | Срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Провести отдельные ВКС-встречи по каждому из этих модулей для детализации требований (при участии сформированной рабочей группы). | Заказчик (организация встреч); Исполнитель (участие) | согласовать даты после 10 июня 2026 |

| № | Договоренность | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |