## ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ по Модулю Онлайн чат

Тема: Рассмотрение замечаний к Техническому заданию по модулю «Онлайн-чат»

Дата: 2 июля 2026 г.

### 1. Повестка встречи

- Рассмотрение замечаний Заказчика к макетам интерфейсов модуля «Онлайн-чат».

- Уточнение функциональных требований к интерфейсу оператора онлайн-чата.

- Обсуждение требований к статусам клиентов и операторов, механизмам обработки диалогов.

- Уточнение требований к открытому API и интеграционным возможностям системы.

- Определение сроков и формата следующей встречи по модулю «Суфлёр».

### 2. Обсуждение и принятые решения

#### 2.1. Требования к макетам интерфейса оператора онлайн-чата

##### 2.1.1. Кнопки обратной связи

Обсуждено:

- В представленных макетах используются кнопки «Полезно», «Неполно», «Неверно».

- В ТЗ (п. 4.3.2.5) указаны кнопки «Воспользовался», «Не воспользовался», «Неполный ответ».

- Необходимо привести макеты в соответствие с ТЗ.

Решение:

- Привести наименования кнопок обратной связи в соответствие с ТЗ: «Воспользовался», «Не воспользовался», «Неполный ответ».

| № | Договорённость | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Привести кнопки обратной связи в соответствие с ТЗ (п. 4.3.2.5) | Исполнитель | Внести в актуализированный ТЗ |

##### 2.1.2. Отображение страницы входа клиента (точка входа)

Обсуждено:

- Необходимо отображать страницу сайта, с которой клиент пришёл в чат, с активной ссылкой на эту страницу.

- Это позволит оператору видеть контекст обращения (например, клиент с карточек или с главной страницы).

Решение:

- Добавить в интерфейс оператора отображение точки входа клиента (URL страницы) с активной ссылкой для перехода.

| № | Договорённость | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Добавить отображение страницы входа клиента с активной ссылкой | Исполнитель | Внести в актуализированный ТЗ |

##### 2.1.3. История диалога (прокрутка)

Обсуждено:

- Оператор должен иметь возможность прокручивать историю диалога вверх, чтобы видеть всю переписку с клиентом.

- В текущем макете история представлена сжато.

- Если клиент возвращается через некоторое время после закрытого диалога, оператор должен видеть историю предыдущего общения и иметь возможность продолжить тот же диалог.

Решение:

- Реализовать историю диалога с возможностью вертикальной прокрутки.

- Обеспечить отображение полной истории при возврате клиента, чтобы оператор мог продолжить диалог без потери контекста.

| № | Договорённость | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Реализовать полноценную прокрутку истории диалога с сохранением контекста при возврате клиента | Исполнитель | Внести в актуализированный ТЗ |

##### 2.1.4. Поле для ввода сообщений оператора

Обсуждено:

- Поле ввода в одну строку неудобно для операторов, которые вводят много текста (несколько предложений, вставка ссылок).

- Необходимо расширить поле для ввода, чтобы оператор мог видеть и проверять текст перед отправкой.

- Требуется проверка орфографии перед отправкой сообщения (с возможностью «отправить всё равно» или исправить).

Решение:

- Увеличить размер поля для ввода сообщений (многострочное поле).

- Встроить механизм проверки орфографии с уведомлением об ошибках и возможностью отправить сообщение, игнорируя ошибки, либо исправить.

| № | Договорённость | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Увеличить поле ввода сообщений и добавить проверку орфографии | Исполнитель | Внести в актуализированный ТЗ |

##### 2.1.5. Адаптивность интерфейса (рамки)

Обсуждено:

- Центральная панель (основная рабочая область) должна быть расширена, левая и правая панели – уменьшены, так как они не основные для оператора.

- Интерфейс должен быть адаптивным, с возможностью перетаскивания рамок для изменения размера панелей.

Решение:

- Сделать интерфейс адаптивным с возможностью изменения ширины панелей.

- Центральную панель сделать основной, левую и правую панели – более узкими.

| № | Договорённость | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | Реализовать адаптивный интерфейс с возможностью изменения ширины панелей; центральную панель сделать основной | Исполнитель | Внести в актуализированный ТЗ |

##### 2.1.6. Вынос статистики и панели приборов в меню

Обсуждено:

- Статистика, активность сотрудников, панель приборов должны быть доступны через меню (сдвижная панель).

- Доступ к этим разделам должен определяться ролевой моделью.

Решение:

- Вынести статистику, активность, панель приборов в отдельное меню (сдвижная панель слева).

- Настроить доступ в соответствии с ролями (администратор, супервизор, оператор).

| № | Договорённость | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | Вынести статистику и панель приборов в меню, привязать к ролевому доступу | Исполнитель | Внести в актуализированный ТЗ |

##### 2.1.7. Данные клиента

Обсуждено:

- В данных клиента должны отображаться: номер диалога, ID посетителя, общее время посещения, точка входа, браузер, ОС.

- Телефон – опционально (если клиент его ввёл).

Решение:

- Отображать в блоке данных клиента: номер диалога, ID посетителя, общее время посещения, точка входа, браузер, операционная система, телефон (при наличии).

| № | Договорённость | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.7 | Дополнить блок данных клиента указанными атрибутами | Исполнитель | Внести в актуализированный ТЗ |

##### 2.1.8. Статусы клиента и оператора. Обработка оффлайн-клиентов

Обсуждено:

- Необходимо разграничить состояния клиента:

  - Отказ – клиент передумал и ушёл до того, как оператор взял диалог (настраиваемый таймаут).

  - Потерянный – клиент ушёл после того, как оператор взял диалог, но не дождался ответа (настраиваемый таймаут).

  - Офлайн – клиент закрыл окно (или вкладку), но диалог остаётся активным; оператор может ответить, и ответ будет доставлен при следующем заходе клиента.

- Если клиент переведён в офлайн, оператор должен видеть, что отвечать не нужно (кроме случая, когда клиент явно висит в системе).

- Время таймаутов должно быть настраиваемым.

- Необходимо чётко описать в ТЗ логику работы с каждым статусом.

Решение:

- Детально описать механику статусов клиента в ТЗ:

  - Отказ – клиент покинул сайт до назначения оператора. Диалог не требует ответа, удаляется из очереди.

  - Потерянный – клиент покинул сайт после начала диалога, но до получения ответа. Диалог может быть закрыт.

  - Офлайн – клиент закрыл окно, но диалог остаётся в системе. Оператор может ответить; ответ будет доставлен при следующем визите клиента (или отправлен на e-mail).

- Добавить настройку таймаутов для каждого состояния.

| № | Договорённость | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.8 | Детально описать механику статусов клиента (отказ, потерянный, офлайн) с настраиваемыми таймаутами | Исполнитель | Внести в актуализированный ТЗ |

##### 2.1.9. Статусы оператора

Обсуждено:

- В макетах указаны не все статусы Оператора.

- Необходим расширенный набор статусов, чтобы отражать реальную занятость оператора (обучение, обед, перерыв, технический перерыв, встреча и т.д.).

Решение:

- Расширить перечень статусов оператора:

  - Онлайн

  - Офлайн

  - Обед

  - Перерыв (короткий / личный)

  - Технический перерыв

  - На обучении

  - На встрече

  - Обработка офлайн-обращений

  - Невидимка

| № | Договорённость | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.9 | Расширить перечень статусов оператора | Исполнитель | Внести в актуализированный ТЗ |

##### 2.1.10. Перевод диалога в общую очередь

Обсуждено:

- В текущей логике есть перевод диалога на отдел или конкретного оператора.

- Не хватает возможности перевода в общую очередь (без привязки к конкретному оператору), чтобы система автоматически распределила его на первого освободившегося оператора.

Решение:

- Добавить возможность перевода диалога в общую очередь (без указания конкретного оператора или отдела) с автоматическим распределением системой.

| № | Договорённость | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.10 | Добавить в интерфейс оператора перевод диалога в общую очередь | Исполнитель | Внести в актуализированный ТЗ |

##### 2.1.11. История диалогов и саммаризация из телефонии

Обсуждено:

- В истории диалогов должна отображаться информация об обращениях клиента в другие каналы (в том числе телефонные звонки).

- Должна быть выжимка (summary) из истории взаимодействия, чтобы оператор мог понять, кто и по каким вопросам обслуживал клиента ранее.

- Формат summary должен быть настраиваемым через промпт.

Решение:

- Включить в историю диалогов выжимку из телефонных обращений (ID оператора, имя, фамилия).

- Сделать формирование summary настраиваемым через промпты (администратор может задать, что именно выводить).

- Предусмотреть два уровня summary: верхнеуровневый и более детальный (по требованию оператора).

| № | Договорённость | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.11 | Добавить в историю диалогов выжимку из истории обращений в телефонию; сделать формирование summary настраиваемым через промпты | Исполнитель | Внести в актуализированный ТЗ |

##### 2.1.12. Удаление данных клиента (по заявлению)

Обсуждено:

- Клиенты могут подавать заявления на удаление своих персональных данных из всех систем банка.

- Необходимо предусмотреть механизм выборочного удаления диалогов (по ID клиента, по номеру телефона и т.п.).

Решение:

- Реализовать функционал для администратора: выборочное удаление диалогов (по ID клиента, номеру телефона, дате, ключевым словам) в соответствии с политикой обработки персональных данных.

| № | Договорённость | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.12 | Реализовать выборочное удаление диалогов администратором (по ID клиента, номеру телефона); | Исполнитель | Внести в актуализированный ТЗ |

##### 2.1.13. Автодиалоги (сценарии)

Обсуждено:

- Необходим функционал автоматических диалогов по сценариям.

- Сценарии должны быть общими для телефонии и онлайн-чата.

- Примеры использования:

  - Приветствие клиента (настраиваемое).

  - Сообщения для клиентов в очереди (удерживающие сообщения).

  - Завершение диалога (вежливое закрытие, предложение оценки, отправка на e-mail).

  - Передача диалога боту при отсутствии операторов.

Решение:

- Реализовать функционал сценариев (автодиалогов) как сквозной для телефонии и онлайн-чата.

- Сценарии должны быть настраиваемыми администратором (без программирования).

- Предусмотреть триггеры для запуска сценариев: начало диалога, очередь, удержание, завершение.

| № | Договорённость | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.13 | Реализовать сквозные сценарии (автодиалоги) с настраиваемыми триггерами | Исполнитель | Внести в актуализированный ТЗ |

##### 2.1.14. Отображение всех активных диалогов в левой панели

Обсуждено:

- В текущем макете для просмотра всех диалогов нужно переключать вкладки.

- Удобнее, чтобы все активные диалоги отображались в левой панели вертикальным списком с возможностью сворачивания/разворачивания.

Решение:

- Вывести все активные диалоги в левую панель вертикальным списком.

- Предусмотреть возможность сворачивания/разворачивания панели.

| № | Договорённость | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.14 | Вывести все активные диалоги в левую панель вертикальным списком с возможностью сворачивания | Исполнитель | Внести в актуализированный ТЗ |

##### 2.1.15. Настройки маршрутизации и виджета

Обсуждено:

- Маршрутизация диалогов должна быть гибкой и настраиваемой (по отделам, скилл-группам, языку, тематике).

- Разработчик предоставляет библиотеку виджетов для каждого сайта заказчика с функционалом выбора виджета для каждого сайта в панеле настроек со своим дизайном и набором полей

- Необходимо определить перечень сайтов для встраивания (корпоративный сайт, интернет-банкинг, лендинг и т.д.) и согласовать дизайны.

Решение:

- Реализовать гибкую маршрутизацию с настройкой через административную панель (по отделам, скилл-группам, тематикам, языку).

- Реализовать виджет с для каждого сайта отдельно.

- Заказчик предоставляет перечень сайтов и требования к дизайну виджета для каждого из них.

| № | Договорённость | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.15 | Реализовать настраиваемую маршрутизацию и гибкий виджет с индивидуальным дизайном для каждого сайта | Исполнитель | Внести в актуализированный ТЗ |
| 1.16 | Предоставить перечень сайтов и требования к дизайну виджета для каждого | Заказчик | В течение недели (до 13 июля 2026) |

##### 2.1.16. Автоназначение и ручное распределение

Обсуждено:

- В системе должно быть два режима распределения диалогов:

  - Автоматическое (автоназначение) – система распределяет диалоги согласно настройкам.

  - Ручное – операторы сами берут диалоги из очереди (кто быстрее).

- Супервизор в ручном режиме видит очередь и может управлять нагрузкой.

- В автоматическом режиме супервизор настраивает параметры (максимум диалогов на оператора, приоритеты групп и т.д.) в административной панели.

Решение:

- Реализовать два режима распределения: автоназначение и ручное.

- В режиме автоназначения – настройка параметров через административную панель.

- В ручном режиме – отображение очереди для операторов с возможностью самостоятельного взятия диалогов.

| № | Договорённость | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.17 | Реализовать два режима распределения: автоназначение и ручное | Исполнитель | Внести в актуализированный ТЗ |

#### 2.2. Требования к открытому API и интеграции сторонних сервисов

(документация API передается после основного проекта если иное не прописано в догворе)

Обсуждено:

- Необходим открытый API для подключения к системе любых внешних сервисов (в том числе будущих, которые появятся в банке).

- API должен быть полнофункциональным и задокументированным (Swagger).

- Это позволит подключать новые каналы и системы без дополнительных доработок со стороны Исполнителя.

Решение:

- Предоставить открытый API со следующей документацией:

  - Swagger (OpenAPI) спецификация.

  - Описание всех методов, полей, форматов запросов и ответов.

  - Примеры запросов/ответов для тестирования (Postman коллекция).

- API должен быть протестирован на этапе приёмки.

| № | Договорённость | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Разработать и задокументировать открытый API (Swagger) | Исполнитель | На этапе разработки, к моменту приемки |
| 2.2 | Провести тестирование API (Postman) в рамках приёмочных испытаний | Заказчик (ДИТ) | На этапе приемки |

#### 2.3. Платформа для супервизора и администратора

Обсуждено:

- Интерфейс супервизора должен позволять наблюдение за диалогами операторов в реальном времени.

- Администратор должен иметь возможность управлять операторами: редактировать, удалять, видеть логины, статусы, сбрасывать пароли.

Решение:

- Реализовать в административной панели управление операторами (создание, редактирование, удаление, сброс пароля, просмотр логов).

- Добавить режим наблюдения за диалогами (для супервизора) в отдельной вкладке или окне.

| № | Договорённость | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Реализовать администрирование операторов и режим наблюдения для супервизора | Исполнитель | Внести в актуализированный ТЗ |

#### 2.5. Приведение терминов в соответствие с ТТ

Обсуждено:

- В документации встречаются разные названия одного и того же (например, социальные сети / соцсети, мессенджеры / каналы).

- Необходимо привести все термины по онлайн-чату к единому стандарту-в соответствии с ТТ

Решение:

- Проверить все разделы ТЗ и привести терминологию по онлайн-чату к единому виду (соцсети, мессенджеры, каналы, скилл-группы и т.д.).

| № | Договорённость | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Привести терминологию по онлайн-чату к единому виду во всех разделах ТЗ в соответствии с ТТ | Исполнитель | При актуализации ТЗ |