## ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ по Модулю Суфлер и по Общим вопросам по ТЗ

Тема: Рассмотрение общих замечаний к Техническому заданию и замечаний по модулю «Суфлёр»
Дата: 6 июля 2026 г.

### 1. Повестка встречи

- Общие замечания к ТЗ (роли, стенды, формулировки, нагрузка, сайты, архитектура, доступ к ассистенту и суфлёру).

- Замечания к модулю «Суфлёр» (интерфейс, отображение подсказок, реплик, ссылок, релевантности, тестирование, обновление базы знаний).

### 2. Обсуждение и принятые решения

#### 2.1. Общие замечания по ТЗ

| № | Замечание / Обсуждение | Принятое решение / Договорённость | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Роль заказчика и тестовые стенды. В разделе «Роль в проекте» указаны стенды, что некорректно – стенды не являются ответственностью заказчика, это инфраструктура. | Убрать упоминание стендов из описания роли заказчика. Вместо этого указать, что заказчик предоставляет тестовую среду (серверы, доступы) и обеспечивает интеграционное тестирование. | Исполнитель | Внести в актуализированный ТЗ |
| 2 | Каналы онлайн-чата. В общем описании перечислены не все каналы (например, сайт банка указан не везде). | Проверить все разделы ТЗ на предмет единообразного перечисления каналов онлайн-чата (сайт, Viber, Telegram, VK, Одноклассники, открытый API). | Исполнитель | При актуализации ТЗ |
| 3 | Нагрузочные характеристики. В ТЗ указаны текущие цифры, которые могут меняться; предложено их исключить или сделать ориентировочными. | Оставить нагрузочные характеристики как справочные, но не закреплять их жёстко – они нужны для тестирования производительности. | Исполнитель | При актуализации ТЗ |
| 4 | Веб-сайты банка. Для встраивания виджета онлайн-чата необходимо определить перечень сайтов и их дизайн. | Заказчик предоставляет перечень сайтов (корпоративный сайт, интернет-банкинг, лендинг и т.п.) с указанием дизайн-требований (цвета, шрифты, расположение виджета). | Заказчик | до 13 июля 2026 |
| 5 | Архитектурная схема. В ТЗ не указана архитектурная схема взаимодействия модулей. | Добавить архитектурную схему (взаимодействие суфлёра, LLM, Битрикс (СУЗ), Oktell, АД, онлайн-чата). | Исполнитель | Внести в актуализированный ТЗ |
| 6 | Роли: администратор базы знаний LLM. В ТЗ описание роли сокращённое, не соответствует исходным требованиям (п. 2.4). | Дополнить описание роли администратора БЗ в соответствии с ТЗ (обновление, обучение, мониторинг, работа с выборками и т.д.). | Исполнитель | При актуализации ТЗ |
| 7 | Доступ оператора контакт-центра к ИИ-ассистенту. В ТЗ написано, что оператору суфлёра не доступен ассистент в рабочей сессии. Это неверно – оператор должен иметь возможность пользоваться ассистентом в любое время (в том числе вне диалога с клиентом). | Разрешить доступ к ассистенту для операторов контакт-центра всегда. Возможность блокировки доступа во время активной сессии вынести в настройки (администратор может включить/отключить). Сделать интерфейс суфлёра и ассистента как два отдельных окна (или два режима одного окна) с возможностью одновременного открытия. | Исполнитель | Внести в актуализированный ТЗ; подготовить макет интерфейса (активация через трей) – до 9 июля |
| 8 | Разделение интерфейсов суфлёра и ассистента. В общей части ТЗ описаны интерфейсы обоих, но не разделены. | Чётко разделить описание интерфейсов: один блок – суфлёр (для операторов в диалоге), другой – ассистент (для всех пользователей). Добавить макеты для каждого. | Исполнитель | Внести в актуализированный ТЗ |
| 9 | Отсутствует описание целевых эффектов и критериев приемки в некоторых разделах. | Пересмотреть все критерии приемки, дополнить недостающие, привести к единому виду (список проверяемых пунктов). | Исполнитель | При актуализации ТЗ |
| 10 | Формулировки «СУЗ» (Система управления знаниями) и «СУЗ». Встречаются разные сокращения. | Привести к единому термину – СУЗ (Система управления знаниями). | Исполнитель | При актуализации ТЗ |
| 11 | Блокировка тем в суфлёре. В ТЗ указано, что суфлёр не должен отвечать на темы вне деятельности контакт-центра, но не описано, как это реализовано. | Описать механизм блокировки: через настраиваемые промпты – если запрос не относится к банковским консультациям, суфлёр выдаёт стандартный отказ (или передаёт управление оператору). | Исполнитель | Внести в актуализированный ТЗ |

#### 2.2. Замечания по модулю «Суфлёр»

| № | Замечание / Обсуждение | Принятое решение / Договорённость | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отображение реплик оператора в суфлёре. В макете видны только реплики клиента и подсказки. Необходимо видеть весь диалог последовательно (и реплики оператора). | Добавить в окно суфлёра отображение реплик оператора (хронология всего диалога). | Исполнитель | Внести в актуализированный ТЗ и макет |
| 2 | Отображение нескольких подсказок. В интерфейсе показывается только одна подсказка. Нужно показывать несколько вариантов с разной релевантностью. | Предусмотреть вывод до 3–5 подсказок (настраиваемое количество) с указанием процента релевантности для каждой. Подсказки должны быть визуально разделены (цветом или рамками). | Исполнитель | Внести в актуализированный ТЗ и макет |
| 3 | Закрытие окна суфлёра. Если оператор закрыл окно суфлёра (крестик), должен быть способ его снова открыть (кнопка/вкладка). | Добавить в интерфейс оператора постоянную кнопку для вызова суфлёра (трей или иконка). При закрытии окна оно сворачивается, а не закрывается полностью. | Исполнитель | Внести в актуализированный ТЗ |
| 4 | Ссылки на статьи СУЗ. В подсказке отображается ссылка, но непонятно, как называется раздел. Хотелось бы видеть название темы/раздела. | Сделать ссылку кликабельной с отображением названия раздела (или при наведении показывать название). | Исполнитель | Внести в актуализированный ТЗ |
| 5 | Открытие ссылок. Где будет открываться ссылка – внутри суфлёра или в новом браузере? | Ссылки должны открываться в отдельной вкладке браузера (не внутри суфлёра), чтобы не перегружать интерфейс оператора. | Исполнитель | Внести в актуализированный ТЗ |
| 6 | Отображение релевантности ответов. В интерфейсе суфлёра должен быть указан процент релевантности для каждой подсказки. Это прописано в ТЗ, но не везде отражено в макетах. | Дополнить макеты отображением процента релевантности рядом с каждой подсказкой. | Исполнитель | Внести в актуализированный ТЗ и макет |
| 7 | Тестирование промптов и сценариев. Необходимо иметь интерфейс для тестирования (внутренний пользователь вводит запрос, видит ответ и хронологию). В текущем макете показан только ответ. | Доработать интерфейс тестирования: добавить поле ввода запроса, отображение истории запросов/ответов, процент релевантности. | Исполнитель | Внести в актуализированный ТЗ и макет |
| 8 | Обновление базы знаний (СУЗ). В ТЗ указано время обновления 2 минуты – это слишком много для онлайн-режима. | Сократить время обновления до минимально возможного (цель – «онлайн», т.е. несколько секунд). Технически: по событию публикации статьи в Битрикс через webhook запускать процесс переиндексации. Проверить возможность получения событий от Битрикс в реальном времени. | Исполнитель (совместно с ДИТ) | Описать механизм в ТЗ; протестировать на этапе разработки |
| 9 | Отсутствие требований по интеграции с СУЗ. В ТЗ не указаны точные протоколы и механизмы интеграции. | Дописать раздел интеграции с СУЗ: webhook, REST API, форматы данных, частота обновления. | Исполнитель | Внести в актуализированный ТЗ |
| 10 | Разрешение на одновременное использование суфлёра и ассистента. Вопрос блокировки доступа к ассистенту во время сессии – решено вынести в настройки. | См. п. 7 общих замечаний. Дополнительно: визуально разделить иконки вызова суфлёра и ассистента (два отдельных окна). | Исполнитель | Внести в актуализированный ТЗ и макет |
| 11 | Непонятные формулировки в требованиях к модулю понимания запросов (например, «должно быть достаточно одной формулировки вопроса»). | Пересмотреть и переформулировать пункты 4.2.1.4 и другие, чтобы было понятно, что это означает семантический поиск и обучение на синонимах, а не ручной ввод всех вариантов. | Исполнитель | При актуализации ТЗ |